от 8 декабря 2023 года № 1504

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

В наименовании муниципальной программы, по тексту постановления и приложений слова и цифры «2018-2024 годы» заменить словами и цифрами «2018-2030 годы»;

в приложении: «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Участники программы» дополнить строками в следующей редакции:

муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина;

организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);

в позиции «Подпрограммы программы» дополнить строкой в следующей редакции:

подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:

цифры «26» заменить цифрами «39»;

дополнить строкой в следующей редакции:

Количество изготовленной проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2 единицы;

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 449316981,05 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 392824822,17 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43198606,33 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 13293552,55 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 13207249,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12495000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 255000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 457249,00 руб.;

дополнить строками девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания:

2025 год: всего (прогнозно) – 23948438,98 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 23469470,20 руб., областной бюджет (прогнозно) – 478968,78 руб.;

2026 год: всего (прогнозно) – 21050000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 20629000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 421000,00 руб.;

2027 год: всего (прогнозно) – 50078000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 49076440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1001560,00 руб.;

2028 год: всего (прогнозно) – 31928000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 31289440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 638560,00 руб.;

2029 год: всего (прогнозно) – 32155000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 31511900,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 643100,00 руб.;

2030 год: всего (прогнозно) – 13214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12949720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 264280,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:

цифры «26» заменить цифрами «39»;

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации программы»:

цифры «26» заменить цифрами «39»;

в разделе 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №20, № 21, № 22, № 23, № 24, №25 к муниципальной программе;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 73670508,76 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 69868051,76 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2291122,98 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1511334,02 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 6028346,95 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5907780,01 руб., областной бюджет (прогнозно) – 120566,94 руб.;

дополнить строками девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой в следующей редакции:

2025 год: всего (прогнозно) – 8948438,98 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 8769470,20 руб., областной бюджет (прогнозно) – 178968,78 руб.;

2026 год: всего (прогнозно) – 6050000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5929000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 121000,00 руб.;

2027 год: всего (прогнозно) – 3997000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 3917060,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 79940,00 руб.;

2028 год: всего (прогнозно) – 12728000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12473440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 254560,00 руб.;

2029 год: всего (прогнозно) – 12655000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12401900,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 253100,00 руб.;

2030 год: всего (прогнозно) – 4214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4129720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 84280,00 руб.;

раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы №1» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия подпрограммы №1 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 №20, № 21, № 22, № 23, № 24, №25 к муниципальной программе;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

цифры «23» заменить цифрами «36»;

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 175283708,52 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 167956770,41 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3907483,35 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3419454,76 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 7153902,05 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6587219,99 руб., областной бюджет (прогнозно) – 134433,06 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 432249,00 руб.;

дополнить строками девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания:

2025 год: всего (прогнозно) – 15000000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб.;

2026 год: всего (прогнозно) – 15000000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб.;

2027 год: всего (прогнозно) – 46081000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 45159380,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 921620,00 руб.;

2028 год: всего (прогнозно) – 19200000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 18816000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 384000,00 руб.;

2029 год: всего (прогнозно) – 19500000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 19110000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 390000,00 руб.;

2030 год: всего (прогнозно) – 9000000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 8820000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 180000,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

цифры «23» заменить цифрами «36»;

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы №2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации попрограммы №2»:

цифры «23» заменить цифрами «36»;

раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы №2» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия подпрограммы №2 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 №20, № 21, № 22, № 23, № 24, №25 к муниципальной программе;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Участники подпрограммы»:

добавить строку «Муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина»;

исключить строку «Проектная организация, выполняющая проектно-изыскательские работы (по результату конкурса)»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

количество благоустроенных общественных территорий - 3 единицы;

количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 3 единицы;

количество изготовленной проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2 единицы»;

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 200362763,77 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 155000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 8362763,77 руб.;

дополнить строкой шестой в следующей редакции:

2024 год: всего (прогнозно) – 25000,00 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева – 25000,00 руб.;

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы №3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации попрограммы №3»:

цифры «2» заменить цифрами «3»;

раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы №3» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия подпрограммы №3 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;

 дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 20 согласно приложению № 5;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 21 согласно приложению № 6;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 22 согласно приложению № 7;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 23 согласно приложению № 8;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 24 согласно приложению № 9;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 25 согласно приложению № 10.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| Всего | в том числе: |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования  города Пугачева Саратовской области |
|  Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории  муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  | шт. | 62 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования  города Пугачева Саратовской области |
|  Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | шт. | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |
|  Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
|  Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество изготовленнойпроектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 1048249,321013261,5120678,8114309,00 | 1048249,321013261,5120678,8114309,00 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1033940,321013261,5120678,81 | 1033940,321013261,5120678,81 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 14309,00 | 14309,00 |
| 2 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 1072666,661037190,5121167,1514309,00 | 1072666,661037190,5121167,1514309,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)  | 1058357,661037190,5121167,15 | 1058357,661037190,5121167,15 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 14309,00 | 14309,00 |
| 3 | «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 3163198,362849547,9858154,04255496,34 | 3163198,362849547,9858154,04255496,34 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2708870,722654693,3154177,41 | 2708870,722654693,3154177,41 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (прокладка кабеля освещения) | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 108362,90106195,642167,26 | 108362,90106195,642167,26 |
| 3.3 | Поставка металлических опор освещения по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 90468,4088659,031809,37 | 90468,4088659,031809,37 |
| 3.4 | Поставка светильников по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 66294,00 | 66294,00 |
| 3.5 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (установка опор освещения) | II и III кварталы 2023 года | МБ | 174893,34 | 174893,34 |
| 3.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 14309,00 | 14309,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 5284114,344900000,00100000,00284114,34 | 5284114,344900000,00100000,00284114,34 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | I квартал 2023 года | МБ | 214170,00 | 214170,00 | государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | II, III, IV кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)МБ | 87133927,4785000000,002133927,47 | 87133927,4785000000,002133927,47 | муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А.Важина» |
| 3 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы 2023 года | МБ | 19000,00 | 19000,00 | организации (по согласованию) |
| 4 | Проведение предпроектных исследований проектной территории*,*сопровождение в организации и обработке результатов сбора предложений по благоустройству территории от горожан, разработка и презентация концепции благоустройства территории, — в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | III и IV кварталы 2023 года | МБ | 599000,00 | 599000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г.Самара) (по согласованию) |
| 5 | Разработка комплекта графических материалов и социально-экономической модели проекта -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года  | III и IV кварталы 2023 года | МБ | 599000,00 | 599000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г.Самара) (по согласованию) |
| 6 | Валка деревьев на прилегающей территории к объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву»  | III, IV кварталы 2023 года | МБ | 96000,00 | 96000,00 | администрация Пугачевского муниципального района |
| 7 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий проспекта Революционный от ул. М. Горького до ул. Интернациональная в г. Пугачеве Саратовской области по проекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | III, IV кварталы 2023 года | МБ | 164130,66 | 164130,66 | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)МБ | 88825228,1385000000,003825228,13 | 88825228,1385000000,003825228,13 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2023 год |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 94109342,4789900000,00100000,004109342,47 | 94109342,4789900000,00100000,004109342,47 |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2411086,232362864,5048221,73 | 2411086,232362864,5048221,73 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3617260,723544915,5172345,21 | 3617260,723544915,5172345,21 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 6028346,955907780,01120566,94 | 6028346,955907780,01120566,94 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 1531330,651451704,0429626,6150000,00 | 1531330,651451704,0429626,6150000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1481330,651451704,0429626,61 | 1481330,651451704,0429626,61 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 1625680,621544167,0131513,6150000,00 | 1625680,621544167,0131513,6150000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1575680,621544167,0131513,61 | 1575680,621544167,0131513,61 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3 | «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 3714641,783591348,9473292,8450000,00 | 3714641,783591348,9473292,8450000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2024 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3664641,783591348,9473292,84 | 3664641,783591348,9473292,84 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 4 | «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 5 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 89083,00 | 89083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 65000,00 | 65000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 6 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 94083,00 | 94083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 70000,00 | 70000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы 2024 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 7153902,056587219,99134433,06432249,00 | 7153902,056587219,99134433,06432249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы 2024 года | МБ | 25000,0 | 25000,00 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2024 год |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 13207249,0012495000,00255000,00457249,00 | 13207249,0012495000,00255000,00457249,00 |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание подпро-граммы | Ответственный исполнитель (соиспол-нитель, участник) | Источники финан-сового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма №1 «Благоуст-ройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пугачева Саратовс-кой области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО(прогнозно) | 73670508,76 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 42658,00 | 0,00 | 6028346,95 | 8948438,98 | 6050000,00 | 3997000,00 | 12728000,00 | 12655000,00 | 4214000,00 |
| МБ | 1511334,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 42658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 2291122,98 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 120566,94 | 178968,78 | 121000,00 | 79940,00 | 254560,00 | 253100,00 | 84280,00 |
| ФБ (прогнозно) | 69868051,76 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 5907780,01 | 8769470,20 | 5929000,00 | 3917060,00 | 12473440,00 | 12401900,00 | 4129720,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального об-разования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО(прогнозно) | 175283708,52 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5186493,36 | 5284114,34 | 7153902,05 | 15000000,00 | 15000000,00 | 46081000,00 | 19200000,00 | 19500000,00 | 9000000,00 |
| МБ | 3419454,76 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 186493,36 | 284114,34 | 432249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3907483,35 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 100000,00 | 134433,06 | 300000,00 | 300000,00 | 921620,00 | 384000,00 | 390000,00 | 180000,00 |
| ФБ (прогнозно) | 167956770,41 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 4900000,00 | 6587219,99 | 14700000,00 | 14700000,00 | 45159380,00 | 18816000,00 | 19110000,00 | 8820000,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоуст-ройство централь-ной части города Пугачева Саратов-ской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО(прогнозно) | 200362763,77 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3667535,64 | 88825228,13 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8362763,77 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3667535,64 | 3825228,13 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 155000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 449316981,05 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8896687,00 | 94109342,47 | 13207249,00 | 23948438,98 | 21050000,00 | 50078000,00 | 31928000,00 | 32155000,00 | 13214000,00 |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 20

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2025 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5061492,004960262,16101229,84 | 5061492,004960262,16101229,84 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрь-ская, д.99 | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2886946,982829208,0457738,94 | 2886946,982829208,0457738,94 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 8948438,988769470,20178968,78 | 8948438,988769470,20178968,78 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство сквера возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» (за гаражами) | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 3 | Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | I, II и III кварталы 2025 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 15000000,0014700000,00300000,00 | 15000000,0014700000,00300000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2025 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 23948438,9823469470,20478968,78 | 23948438,9823469470,20478968,78 |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 21

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2026 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 4050000,03969000,081000,0 | 4050000,03969000,081000,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, 179/2 | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 6050000,005929000,00121000,00 | 6050000,005929000,00121000,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство детско-спортивной площадки в пос. Пугачевский г.Пугачева Саратовской области | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/3 | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 3 | Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, тер.Карьер МВД, д. 11 | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 15000000,0014700000,00300000,00 | 15000000,0014700000,00300000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2026 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 21050000,0020629000,00421000,00 | 21050000,0020629000,00421000,00 |  |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 22

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2027 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | I, II и III кварталы 2027 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | I, II и III кварталы 2027 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | I, II и III кварталы 2027 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1997000,001957060,0039940,00 | 1997000,001957060,0039940,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3997000,003917060,0079940,00 | 3997000,003917060,0079940,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство лыжероллерной трассы в МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в г. Пугачеве Саратовской области |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области  | I, II и III кварталы 2026 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9145000,008962100,00182900,00 | 9145000,008962100,00182900,00 |
| 3 | Благоустройство сквера Победы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2027 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 31936000,031297280,0638720,00 | 31936000,031297280,0638720,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 46081000,0045159380,00921620,00 | 46081000,0045159380,00921620,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2027 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 50078000,0049076440,001001560,00 | 50078000,0049076440,001001560,00 |  |

Приложение № 8 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 23

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2028 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Урицкого, д.156 | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1587000,01555260,031740,0 | 1587000,01555260,031740,0 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5398000,05290040,0107960,0 | 5398000,05290040,0107960,0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5743000,05628140,0114860,0 | 5743000,05628140,0114860,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 12728000,0012473440,00254560,00 | 12728000,0012473440,00254560,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера Воинской Славы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9200000,009016000,00184000,00 | 9200000,009016000,00184000,00 |
| 3 | Благоустройство сквера возле многоквартиных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.165/1, д. 169/1, д.179/1в г. Пугачеве Саратовской области (военный городок) | I, II и III кварталы 2028 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 19200000,0018816000,00384000,00 | 19200000,0018816000,00384000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2028 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 31928000,0031289440,00638560,00 | 31928000,0031289440,00638560,00 |  |

Приложение № 9 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 24

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2029 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. 172 | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2384000,02336320,047680,0 | 2384000,02336320,047680,0 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3326000,03259480,066520,0 | 3326000,03259480,066520,0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Набережная, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3, д. 21/4 | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 6945000,06806100,0138900,0 | 6945000,06806100,0138900,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 12655000,0012401900,00253100,00 | 12655000,0012401900,00253100,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство искусственного пруда с музыкальным фонтаном в МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.4, д.6, д.8 | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 3 | Благоустройство Набережной около автомобильного моста через р. Б. Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2029 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9500000,009310000,00190000,00 | 9500000,009310000,00190000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 19500000,0019110000,00390000,00 | 19500000,0019110000,00390000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2029 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 32155000,0031511900,00643100,00 | 32155000,0031511900,00643100,00 |  |

Приложение № 10 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 декабря 2023 года № 1504

«Приложение № 25

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2030 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.158 | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 842000,0825160,016840,0 | 842000,0825160,016840,0 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2372000,02324560,047440,0 | 2372000,02324560,047440,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Рабочая, д. 7 | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 4214000,004129720,0084280,00 | 4214000,004129720,0084280,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны от автомобильного моста через реку Б.Иргиз до плотины через реку Б.Иргиз (левый берег) | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2500000,002450000,0050000,00 | 2500000,002450000,0050000,00 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2030 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1500000,001470000,0030000,00 | 1500000,001470000,0030000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9000000,008820000,00180000,00 | 9000000,008820000,00180000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2030 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 13214000,0012949720,00264280,00 | 13214000,0012949720,00264280,00 |  |