от 11 декабря 2023 года № 1518

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения на территории**

**муниципального образования города Пугачева**

**Саратовской области на 2024-2026 годы»**

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

**Первый заместитель главы**

**администрации Пугачевского**

**муниципального района А.А.Цуприков**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 11 декабря 2023 года № 1518

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | отсутствуют; |
| **Участники программы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согла-сованию); |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» (приложение №1 к муниципальной программе);  подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» (приложение №2 к муниципальной программе); |
| **Цели программы** | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; |
| **Задачи программы** | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествую-щем категории дорог;  совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | - | протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию;  площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог);  протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева;  площадь щебенения дорог города Пугачева;  количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов);  количество установленных остановочных пунктов;  протяженность нанесенной разметки дорог;  количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию;  количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию;  количество оборудованных искусственных неровностей; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2024-2026 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | всего по муниципальной программе – 256031,4 тыс. руб., в том числе:  2024 год: всего–69750,0 тыс. руб. за счет бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2025 год – 90336,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2026 год – 95944,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  по подпрограмме № 1 – всего– 248100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  по подпрограмме № 2 – 7931,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию;  повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования местного значения является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образования города Пугачёва.

К вопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы является:

достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы ставятся следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог;

совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечи-вающей безопасность дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы, и их значениях в разрезе подпрограмм, приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию;

повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации муниципальной программы 2024-2026 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, в разрезе подпрограмм, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»

**Подпрограмма № 1**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»**

**муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»**

**Паспорт подпрограммы № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отсутствуют; |
| **Участники подпрограммы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласова-нию);  подрядные организации по результату конкурсного отбора; |
| **Цели подпрограммы** | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествую-щем категории дорог; |
| **Задачи подпрограммы** | - | выполнения мероприятий по ремонту и содержанию до-рог общего пользования местного значения и искуствен-ных сооружений на них; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию;  площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог);  протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева;  площадь щебенения дорог города Пугачева; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2024-2026 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 1 – 248 100,0 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 67 300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2025 год – 87 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2026 год –93000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Пугачева составляет 161,2 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,7 раза. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социально-экономических последствий, включая:

рост ДТП и количества людей, получивших травмы;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и другое.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления и других участников, что обуславливает необходимость применения программного метода.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Цель подпрограммы № 1 - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог.

Для достижения цели подпрограммы № 1 выполняется задача – выпол-нение мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

В результате выполнения мероприятий подпрограммы № 1 ожидается соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию.

Срок реализации подпрограммы № 1 2024-2026 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы № 1**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 год»

**Подпрограмма № 2**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2024-2026 годы» муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»**

**Паспорт подпрограммы №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» (далее – подпрограмма №2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** |  | отсутствуют; |
| **Участники подпрограммы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию);отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию);подрядные организации по результату конкурсного отбора; |
| **Цели подпрограммы** | - | совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения; |
| **Задачи подпрограммы** | - | выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели подпрограммы** | - | количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов);  количество установленных остановочных пунктов;  протяженность нанесенной разметки дорог;  количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию;  количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию;  количество оборудованных искусственных неровностей; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2024-2026 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме №2 – 7 931,4 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 2 450,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2025 год – 2 536,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2026 год – 2 944,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №2**

Решение проблемных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в последнее десятилетие обрело особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и всё это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей, в следствии дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень БДД;

пренебрежение требованиям БДД, отсутствия культуры поведения на дорогах и низкое правосознание со стороны участников дорожного движения;

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращение тяжких последствий от ДТП.

В целях снижения рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, предусматривается:

разработка комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, модернизация светофорных объектов, оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями новых национальных стандартов, реконструкция тротуаров, ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт). В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением БДД, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознание участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Также наблюдается увеличение количества ДТП, происходящих по техническим причинам, ввиду значительного износа транспортных средств и не доукомплектования надзорных органов оборудованием для проверки их технического состояния. Несовершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводит к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением БДД, их эффективное решение возможно только при активной поддержке региональной власти, участия органов ГИБДД.

Исполнение мероприятий подпрограммы № 2 в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.

**2.Цели и задачи подпрограммы №2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №2**

Целью подпрограммы №2 является совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачу:

выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №2 муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы №2 ожидается повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации основных мероприятий подпрограммы № 2 – 2024 - 2026 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №2 муниципальной программы приведен в приложении №4 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №2**

Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы №2 муниципальной программы приведены в приложении №5 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы №2**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2024-2026 годы», в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** | | | | | | | | | |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 1. | | | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2. | | | Площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м | 16,4 | 9,1 | 11,2 | 15,65 | 15,65 |
| 3. | | | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева | км | - | 1,76 | 1,9 | 3 | 1,96 |
| 4. | | | Площадь щебенения дорог города Пугачева | тыс. кв.м | 15,0 | 4,1 | 4,6 | 7,7 | 10,7 |
| **подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** | | | | | | | | | |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1. | Количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов) | | | шт. | 25 | 90 | 100 | 110 | 142 |
| 2. | Количество установленных остановочных пунктов | | | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Протяженность нанесенной разметки дорог | | | кв.м | 200 | 412,8 | 1346,7 | 1454,42 | 1541,72 |
| 4. | Количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию | | | шт. | 50 | 154 | 96 | 116 | 174 |
| 5. | Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию | | | шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6. | Количество оборудованных искусственных неровностей | | | кв. м | 5,6 | - | 56 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного**

**движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»,**

**в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования**  **муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** | | | | | | | | |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог | | | | | | | | |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 54 600,0 | 14 500,0 | 19 500,0 | 20 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 46 600,0 | 11 300,0 | 17 100,0 | 18 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 64 400,0 | 17 000,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 4. | Ремонт дорог г.Пугачева (щебенение) | 2024-2026 годы | МБ | 7 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 3 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог г. Пугачева:  1. по ул. Кутякова от пер. Железнодорожный до ул. Ермощенко (в 2024 году);  2. по ул. М. Горького от ул. К. Маркса до микрорайона Первого (в 2025 году);  3. по ул. Советская от ул. Ермощенко до ул. Чапаевская (в 2026 году) | 2024-2026 годы | МБ | 75 000,0 | 23 000,0 | 25 000,0 | 27 000,0 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 248 100,0 | 67 300,0 | 87 800,0 | 93000,0 |  |
| **подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** | | | | | | | | |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения | | | | | | | | |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щитов) | 2024-2026 годы | МБ | 2 071,4 | 590,0 | 636,7 | 844,7 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2024-2026 годы | МБ | 660,0 | 160,0 | 200,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Разметка автомобильных дорог г. Пугачёв | 2024-2026 годы | МБ | 2 250,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2024-2026 годы | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Содержание светофорных объектов | 2024-2026 годы | МБ | 2 250,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г. Пугачёва» (по согласованию) |
| 6. | Оборудование искусственных неровностей около пешеходного перехода по ул. Топорковская | 2024-2026 годы | МБ | 100,0 | 100,0 | - | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 7 931,4 | 2450,0 | 2 536,7 | 2 944,7 |  |
|  | **Всего по программе** |  |  | 256 031,4 | 69 750,0 | 90 336,7 | 95 944,7 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2024-2026 годы», в разрезе подпрограмм**

| **Наименование подпрограммы** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель, участник)** | **Источ-ники финан-**  **сового обеспе-чения** | **Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора | МБ | 248 100,0 | 67 300,0 | 87 800,0 | 93000,0 |
| Всего по подпрограмме №1: |  |  | 248 100,0 | 67 300,0 | 87 800,0 | 93000,0 |
| подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева»  (по согласованию); отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора | МБ | 7 931,4 | 2 450,0 | 2 536,7 | 2 944,7 |
| Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 7 931,4 | 2 450,0 | 2 536,7 | 2 944,7 |
| **Всего** |  |  | 256 031,4 | 69 750,0 | 90 336,7 | 95 944,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_