от 22 февраля 2023 года № 219

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 7 декабря 2022 года № 1417**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 7 декабря 2022 года № 1417 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«всего по программе – 7630,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (прогнозно) – 7630,0 тыс. руб.,

в том числе 2023 год –7630,0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб., 2025 год – 0 тыс.руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» цифры «1460,8» заменить цифрами «795,9»;

в разделе 1 «1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» в абзаце шестнадцатом цифры «13,9» заменить цифрами «9,3»;

в разделе 4 «4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» по тексту цифры «10830,0» заменить цифрами «7630,0»;

приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 22 февраля 2023 года № 219

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025** **годы»**

**и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы | | | | | | | |
| 1. | Количество модернизированных систем отопления | шт. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т. млн.  Гкал | 0 | 0,26492 | 0,45920 | - | - |
| 3. | Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0 | 4,0 | 3,86 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 22 февраля 2023 года № 219

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Экономический**

**эффект от реализации энергосберегающих мероприятий на объектах**

**бюджетной сферы Пугачевского муниципального района Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия, стройки, объекта** | **Стоимость энергосервисно-го контракта**  **(тыс. руб.)** | **Ориентировочная стоимость создания объекта**  **(тыс. руб.)** | **Ожидаемые результаты** | | |
| **Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год** | **Экономия топлива, т.у.т/год** | **Срок окупае-мости,**  **лет** |
| 1. | Модернизация системы отопления с установкой котла  RSN 200 ДК с.Преображенка | 5382,5 | 3710,0 | 724,5 | 4,6 | 4 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения филиала МОУ «СОШ с.Давыдовка»- ООШ п.Чапаевский с установкой котла СарЗЭМ-М-НР-2-400 | 6900,4 | 3920,0 | 71,4 | 4,723 | 9 |
|  | Итого: | 12282,9 | 7630,0 | 795,9 | 9,3 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 20 февраля 2023 года № 219

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи,**  **основные мероприятия** | **Срок выпол**  **нения**  **(год)** | **Источники финансиро-вания** | **Объемы финансирования**  **тыс. руб.** | | | | **Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий** |
| **Всего** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025**  **год** |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы отопления с установкой котла RSN 200 ДК с.Преображенка | 1-4 квартал  2023 года | ОБ (прогнозно) | 3710,0 | 3710,0 | - | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, управление культуры администрации Пугачевского; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района» муниципального района |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения филиала МОУ «СОШ с.Давыдовка»- ООШ п.Чапаевский с установкой котла  СарЗЭМ-М-НР-2-400 | 1-4 квартал  2023 года | ОБ (прогнозно) | 3920,0 | 3920,0 | - | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; управление образования администрации Пугачевского муниципального района;  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Давыдовка Пугачевского района Саратовской области». |
|  | Итого средства областного бюджета (прогнозно) |  |  | 7630,0 | 7630,0 | - | - |  |
|  | Всего:  (прогнозно) |  |  | 7630,0 | 7630,0 | - | - |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 22 февраля 2023 года № 219

«Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы (тыс.руб.) | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района;  управление культуры администрации Пугачевского муниципального района;  управление образования администрации Пугачевского муниципального района;  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Давыдовка Пугачевского района Саратовской области»; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района». | ОБ (прогнозно) | 7630,0 | 7630,0 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_