**Паспорт муниципальной программы**

**«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муни-ципального района Саратовской области на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа); |
| Ответственный исполнитель программы | **-** | отдел жилищно-коммунальной политикитранспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Соисполнители программы | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Участники  программы | **-** | подрядные организации по результатам конкурсного отбора (по согласованию); |
| Цели программы | **-** | обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области; |
| Задачи программы | **-** | организация и реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | **-** | количество изготовленной проектной документации, прошедшая государственную экспертизу (1 шт.); |
| Этапы и сроки реализации программы | **-** | 2020-2025 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | **-** | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2025 годы составляет всего (прогнозно) – 6679,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно), 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1153,7 тыс. руб. местный бюджет, 2023 год – 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **-** | Обеспечение населения п.Заречный, п.Краснореченский и п.Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области качественной питьевой водой. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На сегодняшний день на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района существуют п.Заречный, п.Краснореченский, п.Садовый, водоснабжение которых производится путем подачи воды из скважин, вместе с тем, срок эксплуатации скважины при своевременном ее обслуживании составляет не более 30 лет, однако в ука-занных поселках данные скважины эксплуатируются значительно дольше ука-занного срока. При этом, говорить о том, что на текущий момент жители указанных поселков обеспечены качественной питьевой водой не прихо-дится.Численность постоянно проживающего населения в данных поселках составляет около 400 человек.

Кроме того, на территории п.Заречный расположено социально-оздоро-вительное учреждение Государственное автономное учреждение Саратовской области «Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожи-лого возраста и инвалидов», ежегодно в указанном учреждении проходят оздо-ровительное лечение более 2500 жителей Саратовской области и других регио-нов нашей страны. В летнее время в учреждении организуется отдых детей и молодежи – 600 несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной адаптации и нуждающихся в реаби-литации. В текущем году в данном учреждении проводятся работы по строи-тельству дополнительного корпуса на 77 мест, в связи с чем, возрастет потреб-ность в водопотреблении.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на обеспечение качественной питьевой водой жителей в данных насе-ленных пунктах Пугачевского района и социально-оздоровительного центра.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - обеспечение бесперебойного водо-снабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Задача муниципальной программы - организация и реализация меро-приятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давы-довского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий муниципальной про-граммы является - обеспечение населения п.Заречный, п.Краснореченский и п. Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области качест-венной питьевой водой.

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает поэтапную реализацию за-планированных мероприятий. В первоначальном этапе реализации муници-пальной программы планируется проведение проектных работ, на завершаю-щем этапе строительство системы водоснабжения, что приведет к достижению конечных результатов по муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2025 годы составляет всего (прогнозно) – 6679,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно), 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1153,7 тыс. руб. местный бюджет, 2023 год – 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. руб.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице начальника отде-ла жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического раз-вития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципаль-ного района в сроки и форме, установленные порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципаль-ного района и муниципального образования города Пугачева утвержденного постановлением администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области от 5 декабря 2019 года № 1410.