от 28 октября 2024 года № 1313

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 11 декабря 2023 года № 1518**

 В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 11 декабря 2023 года № 1518 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» следующие изменения:

приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2.

 2.Отделу информации, анализа и общественных отношений админи-страции Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее поста-новление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 28 октября 2024 года № 1313

«Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2024-2026 годы», в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог |
| Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |
| 1. | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2. | Площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м | 16,4 | 9,1 | 11,2 | 15,65 | 15,65 |
| 3. | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева  | км | - | 1,76 | 2,27 | 3,3 | 3,2 |
| 4. | Площадь щебенения дорог города Пугачева | тыс. кв.м | 15,0 | 4,1 | 4,6 | 7,7 | 10,7 |
| 5. | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | - | - | 5,72 | - | - |
| **подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 1. | Количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов) | шт. | 25 | 90 | 100 | 110 | 142 |
| 2. | Количество установленных остановочных пунктов | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Протяженность нанесенной разметки дорог | кв.м | 200 | 412,8 | 1346,7 | 1454,42 | 1541,72 |
| 4. | Количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию | шт. | 50 | 154 | 96 | 116 | 174 |
| 5. | Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию | шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6. | Количество устроенных светофорных объектов | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Количество оборудованных искусственных неровностей | кв. м | 5,6 | - | 56 | - | - |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачев | км. | - | - | 17,12 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 28 октября 2024 года № 1313

«Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»»

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного**

**движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»,**

**в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования****муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |
|  1. | Зимнее содержание авто-мобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-ного образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 54 600,0 | 14 500,0 | 19 500,0 | 20 600,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  2. | Летнее содержание авто-мобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-ного образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 47 106,0 | 11 806,0 | 17 100,0 | 18 200,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  3. | Ямочный ремонт авто-мобильных дорог общего пользования муници-пального образования города Пугачева | 2024-2026 годы | МБ | 64 400,0 | 17 000,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  4. | Ремонт дорог г. Пугачева (щебенение) | 2024-2026 годы | МБ | 7 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 3 500,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  5. | Ремонт автомобильных дорог г. Пугачева:1. по ул. Кутякова от пер. Железнодорожный до ул. Ермощенко (в 2024 году);2. по ул. Максима Горь-кого от ул. Красноармей-ская до ул. Свободы (в 2024 году);3. по ул. Ермощенко от ул. К. Маркса до остановки общественного транспорта «Водозабор» (разворотная площадка) (в 2025 году);4. от ул. Ермощенко по ул. Вокзальная-ул. Интернациональная-ул.Л.Толстого до ул.М.Горького(в 2025 го-у);5. по ул. Красноармей-ская от ул. Северная до ул. 53-й Дивизии (в 2026 году) | 2024-2026 годы | МБ | 80 523,2 | 28 523,2 | 25 000,0 | 27 000,0 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  6. | Приведение в норматив-ное состояние улично-дорожной сети городских поселений области, включающих города:1.ул. Максима Горького от ул. Карла Маркса до ул. Красноармейская и от ул. Свободы до мкр.Пер-вый; 2. ул. Свободы от ул.Топорковская до ул.Максима Горького; 3. ул.53-й Дивизии от ул.Советская до ул.Набережная | 2024 год | Всего(прогнозно) | 53 763,4 | 53 763,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| в том числе:ОБ (прогнозно) | 50 000,0 | 50 000,0 | - | - |
| МБ | 3 763,4 | 3 763,4 | - | - |
|  7. | Изготовление сметной документации | 2024 год | МБ | 248,0 | 248,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  8. | Проведение проверки сметной стоимости | 2024 год | МБ | 108,0 | 108,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  9. | Проведение строительного контроля | 2024 год | МБ | 445,0 | 445,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 1: |  | Всего(прогнозно) | 308693,6 |  127893,6 | 87 800,0 | 93 000,0 |  |
| в том числе: ОБ (прогнозно) | 50 000,0 | 50 000,0 |  - |  - |  |
| МБ | 258693,6 | 77893,6 | 87 800,0  |  93 000,0 |  |
| **подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2024-2026 годы»** |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щитов) | 2024-2026 годы | МБ | 2 071,4 | 590,0 | 636,7 | 844,7 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева»; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области  |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2024-2026 годы | МБ | 660,0 | 160,0 | 200,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 3. | Разметка автомобильных дорог г. Пугачёв | 2024-2026 годы | МБ | 2 250,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева»; отделение государственной инспекции безопас-ности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2024-2026 годы | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 5. | Содержание светофорных объектов | 2024-2026 годы | МБ | 2 468,3 | 918,3 | 750,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г. Пугачёва» |
| 6. | Устройство дополни-тельных светофорных объектов  | 2024-2026 годы | МБ | 362,1 | 362,1 | - | - | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г. Пугачёва» |
| 7. | Оборудование искусст-венных неровностей на пересечении проспекта Революционный с ул.Карла Маркса | 2024-2026 годы | МБ | 100,0 | 100,0 | - | - | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 8.  | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Пугачеве:1.проспект Революционный.;2. ул. М. Горького;3. ул. Топорковская (от ул. Вокзальная до ул.Карла Маркса)4. ул. Советская (от ул.Чапаевская до ул.Ермощенко)5.ул. Карла Маркса (от ул.Ермощенко до ул.Чапаевская), ул. Ча-паевская (от ул. Карла Маркса до ул. Советская), ул. Мечетная (от ул. Со-ветская до ул.Пушкинс-кая), ул. Пушкинская (от ул. Мечетная до ул.Ча-паевская), ул.Советская (от карьера МВД до ул.Чапаевская | 2023-2025 годы | МБ | 89,6 | 89,6 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 2: |  | МБ | 8601,4 | 3120,0 | 2 536,7 | 2 944,7 |  |
|  | **Всего по программе** |  | Всего(прогнозно) | 317 295,0 | 131 013,6 |  90 336,7 |  95 944,7 |  |
| в том числе: ОБ (прогнозно) | 50 000,0 | 50 000,0 |  - |  - |  |
| МБ | 267 295,0 | 81 013,6 |  90 336,7 |  95 944,7 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_