от 5 декабря 2024 года № 1480

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение**

**безопасности дорожного движения Пугачевского**

**муниципального района Саратовской области**

**на 2025-2027 годы»**

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом Пугачевского муниципального района](../AppData/Local/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736) Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025 - 2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

 3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 5 декабря 2024 года № 1480

 **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**на 2025-2027 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **-** |  «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | **-** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Соисполнители программы** | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Участники программы** | **-** | подрядные организации, по результатам конкурсного отбора; |
| **Подпрограммы**  | **-** | нет; |
| **Цели программы** | **-****-** | восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения; |
| **Задачи программы** | **-****-** | выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них;выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | **-** | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог);протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию;количество установленных дорожных знаков. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | **-** | 2025-2027 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | **-** | всего по муниципальной программе – 135 391,9 тыс. руб., в том числе:2025 год – 43 328,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области;2026 год – 45 150,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области;2027год – 46 912,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | **-** | соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию;снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно-опасных участков автомобильных дорог. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

К вопросам местного значения относится развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности на дорогах общего пользования местного значения.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития Пугачевского муниципального района Саратовской области. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области являются важной социально-экономической задачей.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для экономики Пугачевского муниципального района Саратовской области и безопасности дорожного движения. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха, что улучшает экологию и комфортность проживания, сохраняет здоровье жителей. Совершенствование безопасности дорожного движения направлено на профилактику и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), недопущение появления аварийно-опасных участков на дорогах.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области по состоянию на 1 января 2024 года составляет 221,26 км, а с 1 октября 2024 года составляет 203,36 км, так как согласно распоряжению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 октября 2024 года № 332-р автоподъезд к с.Камелик от автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб», протяженностью 17,9 км передано в безвозмездное пользование Старопорубежскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района, сроком на 3 года.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем 4 раза, а протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и их состояние остаются на прежнем уровне.

 Строительство (реконструкция) автодорог на территории Пугачевского муниципального района велось, в основном, в 70-80 годы прошлого века, в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог практически не проводились. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района, как элемент социальной и производственной инфраструктуры должны обеспечивать эффективную работу грузового, общественного и личного транспорта.

 Из-за несоответствия уровня транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению Пугачевского муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

 Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории, наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

увеличение риска ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на эксплуатацию и ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется совместное взаимодействие органов власти Саратовской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, участие подрядных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов решения задач.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

 В соответствии с основными приоритетами развития территорий основными целями муниципальной программы являются:

восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения.

Для достижения цели муниципальной программы требует решения следующих задач:

выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них;

выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мыи их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидается:

соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно- опасных участков автомобильных дорог.

 Период реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Общее управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор программы – заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Текущее управление и контроль за реализацией основных мероприятий программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Ответственный исполнитель программы под контролем координатора муниципальной программы выполняет следующие функции:

организацию взаимодействия всех участников реализации муниципальной программы;

подготовку предложений о распределении средств из всех источников, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

в соответствии с установленным порядком, разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённого постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского**

**муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы», их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |
| 1. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | км | 3,5 | 3,56 | 3,56 | 4,0 | 4,0 |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | км | 221,26 | 221,26 | 203,36 | 203,36 | 203,36 |
| 3. | площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв. м | 8,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4. | количество установленных дорожных знаков | шт. | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Перечень**

**мероприятий программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного**

**движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 годы | МБ | 55 133,8 | 14 490,0 | 19 848,7 | 20 795,1 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 годы | МБ | 55 133,8 | 14 490,0 | 19 848,7 | 20 795,1 |  |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027годы | МБ | 79 358,1 | 28 538,9 | 25 001,9 | 25 817,3 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по содержанию автомобильных дорог общего пользования | 2025-2027 годы | МБ | 79 358,1 | 28 538,9 | 25 001,9 | 25 817,3 |  |
| 2.2 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков | 2025-2027годы | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | подрядные организации, по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по организации и обеспечении безопасности дорожного движения | 2025-2027 годы | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | **Всего по программе** |  |  | 135 391,9 | 43 328,9 | 45 150,6  |  46 912,4 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности**

**дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1.Развитие транспортной системы, обеспе-чение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;подрядные организации, на основании конкурсного отбора | Всегов том числе:МБ | 135 391,9135 391,9 | 43 328,943 328,9 | 45 150,645 150,6 | 46 912,446 912,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_