от 12 декабря 2024 года № 1507

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Организация и реализация мероприятий в сфере**

**жилищно-коммунального хозяйства на территории**

**муниципального образования города Пугачева**

**Саратовской области на 2025-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 12 декабря 2024 года № 1507

**Муниципальная программа**

**«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы (далее – муниципальная программа); |
| Ответственный исполнитель программы | **-** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Соисполнители программы | **-** | отсутствуют;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Участники  программы | **-** | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию);  муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»;  общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгаз-сервис» (по согласованию);  отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпроммежрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию);  министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию);  подрядные организации по результатам конкурсного отбора;  организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; |
| Подпрограммы  программы | **-** | подпрограмма №1  «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (приложение №1 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы);  подпрограмма №2  «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (приложение №2 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»);  подпрограмма №3  «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (приложение №3 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»);  подпрограмма №4  «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (приложение №4 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»);  подпрограмма №5  «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (приложение №5 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»);  подпрограмма №6  «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»(приложение №6 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»); |
| Цели программы | **-** | развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева Саратовской области в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан; |
| Задачи программы | **-** | обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | **-** | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве Саратовской области, подлежащих техническому обслуживанию;  количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, для технического обслуживания;  количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  количество ликвидированных несанкционированных свалок;  количество вывезенных древесно-растительных остатков с улиц города Пугачева Саратовской области;  площадь очистки от мусора территории кладбищ;  площадь покоса травы;  количество отремонтированных фонарей уличного освещения;  количество введенных в эксплуатацию линий уличного освещения;  количество установленных светильников;  количество обустроенных контейнерных площадок;  количество приобретенных контейнеров;  количество отремонтированных контейнеров;  количество снесенных, опиленных деревьев;  количество арендованных мест на опорах ЛЭП для размещения светильников;  объем разработанного грунта (для минерализованных полос);  количество городских скверов, подлежащих содержанию;  объем убранного снега в рамках содержания тротуаров;  объем убранного снега в рамках содержания ливневых сооружений;  количество фонтанов, подлежащих содержанию;  численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Этапы и сроки реализации программы | **-** | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | **-** | общий объем финансового обеспечения программы на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области составляет – 90705,0 тыс. руб., в том числе 2025 год – 29420,0 тыс.руб.,  2026 год – 30155,0 тыс.руб., 2027 год – 31130,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | **-** | надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  создание благоприятных условий проживания населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления;  соответствие территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам;  повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образо-вания города ПугачеваСаратовской области;  предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;  предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;  предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;  оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;  ответственное отношение к животным без владельца. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Вопросы обеспечения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Пугачева Саратовской области решаются на протяжении нескольких лет. Проведенный анализ состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства подтверждает необходимость проведения работ для их дальнейшей эксплуатации.

Существующая инфраструктура жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. На протяжении ряда лет в сфере жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области имеет место недостаточное финансирование, вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстает от потребностей настоящего времени.

Для создания благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области необходимо провести мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства и газоснабжения, а также благоустройству территорий кладбищ.

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество жизни населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области путем обеспечения гарантированного предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с приоритетами государственной политики, одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение высокого и более качественного уровня жизни населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области. В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена следующая цель программы: развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения муниципального образования города Пугачева Саратовской области путем замены устаревшего оборудования (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, проводов, и др.);

комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления муниципального города Пугачева Саратовской области;

проведение мероприятий по уборке территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности работа парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития муниципального образования города Пугачева Саратовской области. Строительство и содержание мест общего пользования, благоустройство муниципального образования города Пугачева Саратовской области являются важной социальной задачей. Проблема организации освещенности на улицах особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. Надежная системы наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Пугачева Саратовской области и района, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Животные без владельцев, обитающие в городских условиях и за пределами городской черты, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области численность животных без владельцев растет очень быстро. Решением этой проблемы должны заниматься специализированные организации, которым должен быть поручен отлов, содержание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев, являющимися главными распространителями заболевания бешенством. Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или животных без владельцев. Домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами в лесные массивы и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени все равно возвращаются в черту города. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области продолжается появление животных без владельцев, особенно, в темное время суток. Стаи животных без владельцев постоянно находятся в местах установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Для предотвращения заражения животных без владельцев необходимо производить их отлов, вакцинацию, вольерное содержание и в случае необходимости, утилизацию. Трупы павших животных с явными признаками заболевания необходимо утилизировать, а изъятые пробы (часть трупа животного) транспортировать в лабораторию для подтверждения заболевания бешенством. Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена необходимостью совершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города Пугачева Саратовской области путем применения программно-целевого подхода позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является:

развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева Саратовской области в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Основными задачами муниципальной программы являются:

обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Конечными результатами реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, являются:

надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

создание благоприятных условий проживания, населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления;

соответствие территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам;

повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;

предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

ответственное отношение к животным без владельца.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» и их значениях указаны в приложении №7 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» указан в приложении №8 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» приведен в приложении №9 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под руководством координатора муниципальной программы-заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Подпрограмма №1**

**«**[**Организация**](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **-** | «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее- подпрограмма №1); |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | **-** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Соисполнители подпрограммы  Участники  подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы | **-**  **-**  **-**  **-** | отсутствуют;  филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»  (по согласованию);  обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | **-** | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве Саратовской области, подлежащих техническому обслуживанию; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | **-** | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | **-** | общий объем финансового обеспечения подпрограммы №1 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области составляет – 1000,0 тыс. руб., в том числе 2025 год – 1000,0 тыс.руб., 2026 год–0 тыс.руб., 2027 год–0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | **-** | надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области имеются канализационные сети, которые находятся на балансе филиала государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский», находящиеся в собственности граждан муниципального образования города Пугачева Саратовской области, а также бесхозяйные канализационные сети.

В связи с этим, обслуживание бесхозяйных объектов с целью предотвращения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Также на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области находится жилищный фонд, не подключенный к центральной канализации. В связи с этим жители вынуждены привлекать специализированную технику для вывоза отходов канализации. Невыполнение или несвоевременное проведение подобных работ может привести к достаточно серьезным проблемам, таким как: переполнение емкостей отходами; распространение неприятных запахов; превышение предельно допустимой концентрации отходов.

Проведенный анализ состояния систем водопотребления и водоотведения в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области подтверждает необходимость реализации мероприятий по обеспечению безопасного водопотребления и водоотведения.

В связи свыше изложенным, необходимо реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению.

**2.Цели и задачи подпрограммы №1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №1**

Целью реализации мероприятий подпрограммы №1 является обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы №1 - организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №1 и их значениях указаны в приложении №7 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой №1, является надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Срок реализации подпрограммы №1 - 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №1 указан в приложении №8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №1 приведен в приложении №9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №1**

Управление за ходом реализации подпрограммы №1 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района под контролем координатора муниципальной программы -заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы №1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №1.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Подпрограмма №2**

**«Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы  Участники подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  -  -  - | «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»  (далее- подпрограмма №2);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  отсутствуют;  общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгаз-сервис» (по согласованию);  отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпроммежрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию);  обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;  количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения для технического обслуживания; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансового обеспечения подпрограммы №2 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области составляет –35,4 тыс. руб., в том числе в 2025 году – 35,4 тыс.руб., 2026 год – 0 тыс.руб., 2027 год – 0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №2**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева имеются газопроводные сети, не имеющие собственника (бесхозяйные).

В связи с этим обслуживание указанных объектов с целью предотвращения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Проведенный анализ состояния систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области подтверждает необходимость проведения работ по реализации мероприятий по обеспечению организации безопасного газоснабжения.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по газоснабжению.

**2.Цели и задачи подпрограммы №2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №2**

Цель подпрограммы №2 - обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы №2 - техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №2 и их значениях указаны в приложении №7 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы №2 является - надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации подпрограммы №2 -2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №2 указан в приложении № 8 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №2**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №2 приведен в приложении №9 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №2**

Управление реализацией подпрограммы №2 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы -заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы№2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №2.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Подпрограмма №3**

**«Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы  Участники подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  -  -  - | Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской областина2025-2027 годы (далее - подпрограмма №3);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  отсутствуют;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»;  министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию);  улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  количество ликвидированных несанкционированных свалок;  количество вывезенных древесно-растительных остатков с улиц города Пугачева Саратовской области; |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | - | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы №3 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области – составляет 16950,0 тыс.руб., в том числе в  2025 году – 5400,0 тыс.руб.,  2026 год – 5650,0 тыс.руб., 2027 год – 5900,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | - | создание благоприятных условий проживания, населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №3**

Охрана окружающей среды – комплексная проблема, решение которой возможно только системными методами. При этом следует учитывать, что негативное воздействие на окружающую среду сопровождает в той или иной степени любой производственный процесс во всех отраслях промышленности, транспорта, сферы обслуживания и т.д.

Принятие эффективных управленческих решений возможно лишь на основе системного, комплексного подхода. В том числе, необходимо учитывать и экологические факторы.

Решения проблемы программными средствами позволит повысить эффективность усилий администрации Пугачевского муниципального района в данном вопросе, скоординировать природоохранную деятельность предприятий –природопользователей.

**2.Цели и задачи подпрограммы №3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №3**

Целью реализации мероприятий подпрограммы №3 является: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Основной задачей подпрограммы №3 является - создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №3 и их значениях указаны в приложении №7 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы №3 является - создание благоприятных условий проживания населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления.

Срок реализации подпрограммы №3 - 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №3**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №3 указан в приложении №8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №3**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №3 приведен в приложении №9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №3**

Управление реализацией подпрограммы №3 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы №3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №3.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Подпрограмма №4**

**«Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» муниципальной программы**

**«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы  Участники  подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее – подпрограмма №4);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  отсутствуют;  подрядная организация, по результатам конкурсного отбора;  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  площадь очистки от мусора территории кладбищ; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | **-** | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы  Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | **-**  **-** | общий объем финансирования подпрограммы №4 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области – составляет 1650,0 тыс.руб., в том числе в 2025 году – 500,0 тыс.руб., 2026 год – 550,0 тыс.руб., 2027 год – 600,0 тыс.руб.;  соответствие территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №4**

Настоящая подпрограмма №4 разработана в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения муниципального образования города Пугачева и направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела, благоустройства территорий действующих кладбищ.

На территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположены четыре кладбища:

Поклонное (площадь 8,91 га);

Дмитровское (площадь 29,03 га);

Старообрядческое (площадь 2,68 га);

Мусульманское (площадь 7,2 га).

На кладбищах такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфальтированные дороги отсутствуют на 85 %; освещение, водопровод на 100%. Кроме этого, отсутствует маркировка кварталов и рядов. Уход за большим количеством могил родственниками захороненных не осуществляется, в результате происходит скопление древесных остатков растительности на территории кладбищ, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территориях кладбищ. Отсутствуют контейнеры (бункеры) для сбора мусора.

Реализация мероприятий подпрограммы №4 позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения.

**2.Цели и задачи подпрограммы №4, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 4**

Целью реализации мероприятий подпрограммы №4 является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу проведения работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №4 и их значениях указаны в приложении №7 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы №4 является соответствие территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам.

Срок реализации подпрограммы №4 - 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №4**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №4 указан в приложении №8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №4**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №4 приведен в приложении №9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №4**

Управление реализацией подпрограммы №4 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы №4 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №4.

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на2025-2027 годы»

**Подпрограмма №5**

**«Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2025-2027 годы» муниципальной программы**

**«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы  Участники  подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на2025-2027 годы» (далее - подпрограмма №5);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  отсутствуют;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева», подрядная организация по результатам конкурсного отбора;  повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;  площадь покоса травы;  количество отремонтированных фонарей уличного освещения;  количество введенных в эксплуатацию линий уличного освещения;  количество установленных светильников;  количество обустроенных контейнерных площадок;  количество приобретенных контейнеров;  количество отремонтированных контейнеров;  количество снесенных, опиленных деревьев;  количество арендованных мест на опорах ЛЭП для размещения светильников;  объем разработанного грунта (для минерализованных полос);  количество городских скверов, подлежащих содержанию;  объем убранного снега в рамках содержания тротуаров;  объем убранного снега в рамках содержания ливневых сооружений;  количество фонтанов, подлежащих содержанию; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | **-** | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы  Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | **-**  **-** | общий объем финансирования подпрограммы №5 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области – составляет  69419,6 тыс.руб., в том числе в 2025 году –  22184,6 тыс.руб., 2026 год – 23305,0 тыс.руб., 2027 год – 23930,0 тыс.руб.;  повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №5**

В соответствии с приоритетами государственной политики, одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение высокого и более качественного уровня жизни населения города Пугачева Саратовской области.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения города путем замены устаревшего оборудования (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, проводов, и др.);

комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

проведение мероприятий по уборке территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности работа парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города. Решение данного вопроса в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области отнесено к компетенции администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области и является одной из ее функций, реализация, которой осуществляется посредством использования муниципального имущества и средств местных бюджетов.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию. В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения органы местного самоуправления в своей работе руководствуются законодательством Российской Федерации. Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. К услугам посетителей в парках имеются: физкультурно-оздоровительные объекты, детские и спортивные площадки, базы проката спортинвентаря. Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и познавать мир. В связи с этим парки являются излюбленным местом отдыха жителей Пугачевского муниципального района Саратовской области. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения.

**2.Цели и задачи подпрограммы №5, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №5**

Целью реализации мероприятий подпрограммы №5 является повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Задачей подпрограммы №5 является обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города ПугачеваСаратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №5 и их значениях приведены в приложении № 7 к муниципальной программе.

Конечным результатом подпрограммы №5 является повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации подпрограммы №5- 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий программы №5**

Основные мероприятия подпрограммы №5 приведены в приложении № 8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на2025-2027 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №5**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №5 приведен в приложении №9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на2025-2027 годы».

**5. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №5**

Управление реализацией подпрограммы №5 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы №5 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №5.

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской областина2025-2027 годы»

**Подпрограмма №6**

**«Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» муниципальной программы**

**«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт подпрограммы №6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы  Участники  подпрограммы  Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее - подпрограмма №6);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  отсутствуют;  организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;  обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | **-** | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | **-** | общий объем финансирования подпрограммы №6 на 2025-2027 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области– составляет 1 650,0 тыс.руб., в том числе в 2025 году – 300,0 тыс.руб., 2026 год – 650,0 тыс.руб., 2027 год – 700,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации подпрограммы | **-** | предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и(или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;  предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;  предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;  оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;  ответственного отношения к животным без владельца. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №6**

Животные без владельцев в городских условиях и за пределами городской черты, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области численность животных без владельцев растет катастрофически быстро, представляя угрозу, как человеку, так и самим животным. Решением этой проблемы должны заниматься специализированные организации, которым должен быть поручен отлов и содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация), и иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Животные без владельцев являются главными распространителями заболевания бешенством. Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или животными без владельцев. Домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами в лесные массивы и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени все равно возвращаются в черту города. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области продолжается появление животных без владельцев, особенно, в темное время суток. Стаи животных без владельцев постоянно находятся в местах установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Для предотвращения заражения животных без владельцев необходимо производить мероприятия предотвращающие возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев. Трупы павших животных с явными признаками заболевания необходимо утилизировать, а изъятые пробы (часть трупа животного) транспортировать в лабораторию для подтверждения заболевания бешенством.

Актуальность разработки подпрограммы №6 обусловлена необходимостью совершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города Пугачева Саратовской области путем применения программно-целевого подхода позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.

**2.Цели и задачи подпрограммы №6, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №6**

Целью реализации подпрограммы №6 является обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Задача подпрограммы: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы №6 и их значениях приведены в приложении № 7 к муниципальной программе.

Конечными результатами реализации мероприятий подпрограммы №6 являются:

предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;

предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

ответственное отношение к животным без владельца.

Срок реализации подпрограммы №6 - 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий программы №6**

Основные мероприятия подпрограммы №6 приведены в приложении № 8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на2025-2027 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №6**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы №6 приведен в приложении №9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

**5. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы №6**

Управление реализацией подпрограммы №6 осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы-заместителя главы администрации муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет от-чет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы№6 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы №6.

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на2025-2027 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма №1 «**[**Организация**](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве Саратовской области, подлежащих техническому обслуживанию | шт. | 19 | 20 | 18 | - | - |
| **Подпрограмма №2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 2. | количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения для технического обслуживания | шт. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| **Подпрограмма №3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»** | | | | | | | |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 3. | количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 150 | 150 | 150 | 159 | 168 |
| 5. | количество вывезенных древесно-растительных остатков с улиц города Пугачева Саратовской области | тонн. | 7500 | 8714 | 9643 | 9968 | 9965 |
| **Подпрограмма №4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»** | | | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | |
| 6. | площадь очистки от мусора территории кладбищ | га | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| **Подпрограмма №5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»** | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; | | | | | | | |
| Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; | | | | | | | |
| 7. | площадь покоса травы | соток | 1488 | 1142 | 1666 | 1666 | 1666 |
| 8. | количество отремонтированных фонарей уличного освещения | шт. | 500 | 400 | 423 | 448 | 492 |
| 9. | количество введенных в эксплуатацию линий уличного освещения | шт. | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 10. | количество установленных светильников | шт. | 20 | 18 | 16 | - | - |
| 11. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 12. | количество приобретенных контейнеров | шт. | 58 | 43 | 38 | 40 | 42 |
| 13. | количество отремонтированных контейнеров | шт. | 0 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 14. | количество снесенных, опиленных деревьев | шт. | 100 | 120 | 120 | 187 | 162 |
| 15. | количество арендованных мест на опорах ЛЭП для размещения светильников | шт. | 79 | 79 | 79 | - | - |
| 16. | объем разработанного грунта (для минерализованных полос) | м3 | 108254 | 90642 | 94594 | 114864 | 121621 |
| 17. | количество городских скверов, подлежащих содержанию | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18. | объем убранного снега в рамках содержания тротуаров | м3 | 15603 | 15603 | 16383 | 17163 | 17940 |
| 19. | объем убранного снега в рамках содержания ливневых сооружений | м3 | 13934 | 12286 | 12286 | 16100 | 16100 |
| 20. | количество фонтанов, подлежащих содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма №6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 21. | численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | шт. | 80 | 135 | 27 | 59 | 64 |

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2025-2027годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок вы-полнения (квартал, год) | | Источники финан-сирова-ния | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма №1 «**[**Организация**](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание водопроводных и канализационных сетей в муниципальном образовании город Пугачева Саратовской области, признанных бесхозяйными | 2025  год | МБ | | 600,0 | | 600,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| 2. | Техническое обслуживание повысительной насосной станции по ул.Ермощенко, д. 201, 203, г. Пугачева | 2025  год | МБ | | 150,0 | | 150,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»  (по согласованию); отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района |
| 3. | Техническое обслуживание канализационной насосной станции по ул.Южная, г. Пугачева | 2025  год | МБ | | 250,0 | | 250,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»  (по согласованию); отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  |  | | 1 000,0 | | 1 000,0 | - | - |  |
| **Подпрограмма №2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева**  **Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | 2025  год | МБ | | 35,4 | | 35,4 | - | - | общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию); отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию); отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  |  | | 35,4 | | 35,4 | - | - |  |
| **Подпрограмма №3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | 2025 -2027  год | МБ | | 2 550,0 | | 800,0 | 850,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»(по согласованию) |
| 2. | Осуществление информационного обеспечения, экологического воспитания и образования, повышение экологической культуры населения области с привлечением общественных объединений в области (проведение массовых экологических акций с привлечением населения) | 2025  год |  | |  | |  |  |  | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию) |
| 3. | Ликвидация древесно-растительных остатков с улиц г.Пугачева | 2025 -2027  год | МБ | | 14 400,0 | | 4 600,0 | 4 800,0 | 5 000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме№ 3: |  |  | | 16 950,0 | | 5 400,0 | 5 650,0 | 5 900,0 |  |
| **Подпрограмма №4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение территорий кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | 2025 -2027  год | МБ | | 1 650,0 | | 500,0 | 550,0 | 600,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
|  | Всего по подпрограмме№ 4: |  |  | | 1 650,0 | | 500,0 | 550,0 | 600,0 |  |
| **Подпрограмма №5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева**  **Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт и обслуживание уличного освещения, приобретение ламп для уличного освещения | 2025 -2027  год | МБ | | 6 000,0 | | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 2. | Монтаж уличного освещения по адресу: г.Пугачев, ул.Мечетная (от ул.К.Маркса до ул.Хрущевская) | 2025  год | МБ | | 638,0 | | 638,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 3. | Устройство линии освещения сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве | 2025  год | МБ | | 385,0 | | 385,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 4. | Оплата услуг Северного ПОфилиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовский РС» по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения | 2025  год | МБ | | 21,6 | | 21,6 | - | - | администрация Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 5. | Опиловка деревьев, расчистка улиц и скверов от древесно-кустарниковой растительности | 2025 -2027  год | МБ | | 1 500,0 | | 450,0 | 500,0 | 550,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| МБ | | 5 655,0 | | 1 450,0 | 2 255,0 | 1 950,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 6. | Содержание тротуаров | 2025 -2027  год | МБ | | 6 600,0 | | 2 100,0 | 2 200,0 | 2300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 7. | Устройство минерализованных полос на территории г. Пугачева | 2025 -2027  год | МБ | | 2 450,0 | | 700,0 | 850,0 | 900,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 8. | Содержание городских скверов г. Пугачева | 2025 -2027  год | МБ | | 26 600,0 | | 8 500,0 | 8 900,0 | 9 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 9. | Ремонт асфальтового покрытия парков, скверов | 2025  год | МБ | | 500,0 | | 500,0 | - | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 10. | Содержание фонтана | 2025 -2027  год | МБ | | 450,0 | | 100,0 | 150,0 | 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 11. | Подготовка к празднику 9 мая | 2025 -2027  год | МБ | | 1 640,0 | | 520,0 | 550,0 | 570,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 12. | Подготовка к Новому году | 2025 -2027  год | МБ | | 2 570,0 | | 820,0 | 850,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 13. | Покос травы в жилых микрорайонах | 2025 -2027  год | МБ | | 1 800,0 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 14. | Обустройство контейнерных площадок | 2025 -2027  год | МБ | | 2 550,0 | | 800,0 | 850,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 15. | Приобретение новых контейнерных баков для мусора | 2025 -2027  год | МБ | | 2 700,0 | | 850,0 | 900,0 | 950,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 16. | Содержание (ремонт) контейнерных площадок, контейнеров | 2025 -2027  год | МБ | | 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | администрация Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 17. | Отсыпка плотины р. Б.Иргиз | 2025 -2027  год | МБ | | 860,0 | | 250,0 | 300,0 | 310,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 18. | Обустройство и содержание ливневых сооружений и водостоков | 2025 -2027  год | МБ | | 5 900,0 | | 1 500,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №5: |  | Всего | | 69 419,6 | | 22 184,6 | 23 305,0 | 23 930,0 |  |
| **Подпрограмма №6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»** | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 2025 -2027  год | МБ | | 1 650,0 | | 300,0 | 650,0 | 700,0 | организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
|  | Всего по подпрограмме №6: |  |  | | 1650,0 | | 300,0 | 650,0 | 700,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего | | 90 705,0 | | 29 420,0 | 30 155,0 | 31 130,0 |  |

Приложение № 9 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источ-ники финан-совогообеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы | | | |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.«[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию) | МБ | 1000,0 | 1000,0 | - | - |
| 2.«Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию), отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпроммежрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию) | МБ | 35,4 | 35,4 | - | - |
| 3.«Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»; министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию); | МБ | 16 950,0 | 5 400,0 | 5 650,0 | 5 900,0 |
| 4. «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, подрядная организация, по результатам конкурсного отбора | МБ | 1 650,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
| 5. «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева, подрядная организация по результатам конкурсного отбора | МБ | 69 419,6 | 22 184,6 | 23 305,0 | 23 930,0 |
| 6. «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБ | 1650,0 | 300,0 | 650,0 | 700,0 |
| **Всего по муниципальной программе:** |  | Всего: | 90 705,0 | 29 420,0 | 30 155,0 | 31 130,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_