от 12 декабря 2024 года № 1509

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения на территории**

**муниципального образования города Пугачева**

**Саратовской области на 2025-2027 годы»**

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 12 декабря 2024 года № 1509

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Соисполнители программы** | - | отсутствуют; |
| **Участники программы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согла-сованию); |
| **Подпрограммы программы** | - | нет; |
| **Цели программы** | -  - | восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;  поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения; |
| **Задачи программы** | -  - | выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них;  выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | - | протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию;  площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог);  протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева;  площадь щебенения дорог города Пугачева Саратовской области;  количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов);  количество установленных остановочных пунктов;  протяженность нанесенной разметки дорог;  количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию;  количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию;  количество устроенных светофорных объектов;  количество оборудованных искусственных неровностей;  протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2025-2027 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | всего по муниципальной программе – 338 795,6 тыс. руб., в том числе:  2025 год: всего–98 500,2 тыс. руб. за счет бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2026 год – 111 735,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  2027 год – 128 559,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию;  повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования местного значения является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образования города Пугачёва Саратовской области.

К вопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы является:

восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы ставятся следующие задачи:

выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них;

выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию;

повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы», приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2025-2027 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 1. | | | Площадь щебенения дорог города Пугачева Саратовской области | тыс. кв.м | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 10,7 | 10,7 |
| 2. | | | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева Саратовской области | км | 1,76 | 2,27 | 2,74 | 3,6 | 3,3 |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 3. | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию | | | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 4. | Площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | | | тыс. кв.м | 10,4 | 11,2 | 12,15 | 12,82 | 13,79 |
| 5. | Количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов) | | | шт. | 108 | 100 | 104 | 117 | 134 |
| 6. | Количество дорожных знаков, подлежащих текущему содержанию | | | шт. | 154 | 96 | 110 | 116 | 174 |
| 7. | Протяженность нанесенной разметки дорог | | | кв.м | 412,8 | 1346,7 | 5 231,77 | 1 454,42 | 1 541,72 |
| 8. | Количество установленных остановочных пунктов | | | шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию | | | шт. | 96 | 96 | 168 | 180 | 204 |
| 10. | Количество устроенных светофорных объектов | | | шт. | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Количество оборудованных искусственных неровностей | | | кв.м | - | 56 | 168 | 195 | 220 |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области | | | км. | - | 17,12 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Перечень**

**мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного**

**движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт дорог г. Пугачева (щебенение) | 2025-2027 годы | МБ | 8 800,0 | 1 800,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог г. Пугачева:  1. по ул. Ермощенко от ул. К. Маркса до оста-новки общественного транспорта «Водоза-бор» (разворотная пло-щадка) (в 2025 году);  2. от ул. Ермощенко по ул. Вокзальная-ул.Интернациональная-ул.Л. Толстого до ул. М. Горького (в 2025 году);  3. по ул.Красноармейская от ул. Северная до  ул. 53-й Дивизии (в 2026 году);  4. по ул. 53-й Дивизии от ул. Красноармейская до ул. Советская (в 2026 году);  5. по ул. Советская от ул. Ермощенко до ул.Чапаевская (в 2027 году);  6. по ул. 53-й Дивизии от ул. Набережная до ул. Нефтебаза  (в 2027 году);  7. по ул. Набережная от ул. Южная до ул.Воль-ская (в 2027 году) | 2025-2027 годы | МБ | 119 270,0 | 38 270,0 | 40 000,0 | 41 000,0 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 1.1.3 | Изготовление сметной документации, прове-дение проверки смет-ной стоимости, прове-дение строительного контроля | 2025-2027 годы | МБ | 3 046,0 | 1 086,0 | 980,0 | 980,0 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 годы | МБ | 131 116,0 | 41 156,0 | 44 480,0 | 45 480,0 |  |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 2025-2027  годы | МБ | 74 693,0 | 19 329,0 | 24 132,0 | 31 232,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 2025-2027  годы | МБ | 61 942,5 | 15 000,0 | 20 071,5 | 26 871,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 2025-2027  годы | МБ | 59 000,0 | 18 500,0 | 19 500,0 | 21 000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г. Пугачева» (по согласованию) |
|  | Всего по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027  годы | МБ | 195 635,5 | 52 829,0 | 63 703,5 | 79 103,0 |  |
| 2.2 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков, аншлагов (щитов) | 2025-2027  годы | МБ | 2 134,7 | 610,0 | 680,0 | 844,7 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государ-ственной инспекции безопасности до-рожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 2.2.2 | Содержание дорожных знаков | 2025-2027  годы | МБ | 660,0 | 160,0 | 200,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 2.2.3 | Разметка автомобильных дорог г. Пугачёв | 2025-2027  годы | МБ | 2 250,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государ-ственной инспекции безопасности до-рожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| МБ | 1 243,2 | 1 243,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2.2.4 | Установка остановочных пунктов | 2025-2027  годы | МБ | 970,0 | 300,0 | 320,0 | 350,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 2.2.5 | Содержание светофорных объектов | 2025-2027  годы | МБ | 2 400,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г. Пугачёва» (по согласованию) |
| 2.2.6 | Устройство дополнительных светофорных объектов | 2025-2027  годы | МБ | 1 086,2 | 362,0 | 362,1 | 362,1 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г. Пугачёва» (по согласованию) |
| 2.2.7 | Оборудование искусственных неровностей | 2025-2027  годы | МБ | 1 030,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 2.2.8 | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Пугачеве | 2025-2027  годы | МБ | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по организации и обеспечении безопасности дорожного движения | 2025-2027 годы | МБ | 12 044,1 | 4 515,2 | 3 552,1 | 3 976,8 |  |
|  | **Всего по программе** | 2025-2027 годы | МБ | 338 795,6 | 98 500,2 | 111 735,6 | 128 559,8 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2025-2027 годы»**

| **Наименование программы** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель, участник)** | **Источники финансового обеспечения** | **Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 |
| «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муници-пального образования города Пуга-чева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства админи-страции Пугачевского муниципального района Саратовской области; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции бе-зопасности дорожного движения межмуниципаль-ного отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) | Всего  в том числе:  МБ | 338 795,6  338 795,6 | 98 500,2  98 500,2 | 111 735,6  111 735,6 | 128 559,8  128 559,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_