от 1 марта 2024 года № 249

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении: «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строки первую, седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 448876749,20 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 392824822,17 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43198606,33 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 12853320,70 руб., в том числе:

2023 год: всего (прогнозно) – 92177027,24 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 89900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2177027,24 руб.;

2024 год: всего (прогнозно) – 14699332,38 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12495000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 255000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1949332,38 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 74533450,39 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 69838512,85 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2290520,14 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2404417,40 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 6891288,58 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5878241,10 руб., областной бюджет (прогнозно) – 119964,10 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 893083,38 руб.

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 175313850,27 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 167986309,32 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3908086,19 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3419454,76 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 7184043,80 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6616758,90 руб., областной бюджет (прогнозно) – 135035,90 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 432249,00 руб.;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую, пятую и шестую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 199029448,54 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 155000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 7029448,54 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 86892912,90 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 85000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1892912,90 руб.;

2024 год: всего – 624000,00 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева – 624000,00 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;

приложения № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» считать приложениями соответственно № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 1 марта 2024 года № 249

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории  муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 62 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество изготовленной  проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 1 марта 2024 года № 249

«Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1048249,32  1013261,51  20678,81  14309,00 | | 1048249,32  1013261,51  20678,81  14309,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1033940,32  1013261,51  20678,81 | | 1033940,32  1013261,51  20678,81 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
| 2 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1072666,66  1037190,51  21167,15  14309,00 | | 1072666,66  1037190,51  21167,15  14309,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1058357,66  1037190,51  21167,15 | | 1058357,66  1037190,51  21167,15 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
| 3 | «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3163198,36  2849547,98  58154,04  255496,34 | | 3163198,36  2849547,98  58154,04  255496,34 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2708870,72  2654693,31  54177,41 | | 2708870,72  2654693,31  54177,41 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (прокладка кабеля освещения) | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 108362,90  106195,64  2167,26 | | 108362,90  106195,64  2167,26 |
| 3.3 | Поставка металлических опор освещения по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 90468,40  88659,03  1809,37 | | 90468,40  88659,03  1809,37 |
| 3.4 | Поставка светильников по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 66294,00 | | 66294,00 |
| 3.5 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (установка опор освещения) | II и III кварталы  2023 года | МБ | 174893,34 | | 174893,34 |
| 3.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5284114,34  4900000,00  100000,00  284114,34 | | 5284114,34  4900000,00  100000,00  284114,34 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации  в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | I квартал  2023 года | МБ | 214170,00 | | 214170,00 | государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | II, III, IV кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  МБ | 85800612,24  85000000,00  800612,24 | | 85800612,24  85000000,00  800612,24 | муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» |
| 3 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы  2023 года | МБ | 19000,00 | | 19000,00 | Организации  (по согласованию) |
| 4 | Проведение предпроектных исследований проектной территории*,*сопровождение в организации и обработке результатов сбора предложений по благоустройству территории от горожан, разработка и презентация концепции благоустройства территории, — в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
| 5 | Валка деревьев на прилегающей территории к объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | III, IV кварталы  2023 года | МБ | 96000,00 | | 96000,00 | администрация Пугачевского муниципального района |
| 6 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий проспекта Революционный от ул. М. Горького до  ул. Интернациональная в г. Пугачеве Саратовской области  по проекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | III, IV кварталы  2023 года | МБ | 164130,66 | | 164130,66 | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  МБ | 86892912,90  85000000,00  1892912,90 | | 86892912,90  85000000,00  1892912,90 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2023 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 92177027,24  89900000,00  100000,00  2177027,24 | | 92177027,24  89900000,00  100000,00  2177027,24 |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 1 марта 2024 года № 249

«Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3242114,17  2351050,18  47980,61  843083,38 | 3242114,17  2351050,18  47980,61  843083,38 | |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2399030,79  2351050,18  47980,61 | 2399030,79  2351050,18  47980,61 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» (устройство центрального проезда) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 793083,38 | 793083,38 | |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 | |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3649174,41  3527190,92  71983,49  50000,00 | 3649174,41  3527190,92  71983,49  50000,00 | |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3599174,41  3527190,92  71983,49 | 3599174,41  3527190,92  71983,49 | |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 | |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 6891288,58  5878241,10  119964,10  893083,38 | 6891288,58  5878241,10  119964,10  893083,38 | |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1732997,92  1649337,96  33659,96  50000,00 | | 1732997,92  1649337,96  33659,96  50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» (устройство резинового покрытия) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 911017,83  892797,47  18220,36 | | 911017,83  892797,47  18220,36 |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  (устройство металлического  3D ограждений) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 741838,34  727001,57  14836,77 | | 741838,34  727001,57  14836,77 |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  (устройство спортивного оборудования) |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 30141,75  29538,92  602,83 | | 30141,75  29538,92  602,83 |
| 1.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 2 | «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1490801,52  1411985,49  28816,03  50000,00 | | 1490801,52  1411985,49  28816,03  50000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство резинового покрытия) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 969043,05  949662,19  19380,86 | | 969043,05  949662,19  19380,86 |
| 2.2. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство металлического  3D ограждения) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 471758,47  462323,30  9435,17 | | 471758,47  462323,30  9435,17 |
| 2.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 3 | «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3677995,36  3555435,45  72559,91  50000,00 | | 3677995,36  3555435,45  72559,91  50000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3627995,36  3555435,45  72559,91 | | 3627995,36  3555435,45  72559,91 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 4 | «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 99083,00 | | 99083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 75000,00 | | 75000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 5 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 89083,00 | | 89083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 65000,00 | | 65000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 6 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 94083,00 | | 94083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 70000,00 | | 70000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 7184043,80  6616758,90  135035,90  432249,00 | | 7184043,80  6616758,90  135035,90  432249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 25000,0 | | 25000,00 | организации (по согласованию) |
| 2 | Разработка комплекта графических материалов и социально-экономической модели проекта -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | I и II кварталы  2024 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 624000,00 | | 624000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2024 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 14699332,38  12495000,00  255000,00  1949332,38 | | 14699332,38  12495000,00  255000,00  1949332,38 |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 1 марта 2024 года № 249

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание подпро-граммы | Ответст-венный исполни-тель (соиспол-нитель, участник) | Источники финан-сового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 74533450,39 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 42658,00 | 0,00 | 6891288,58 | 8948438,98 | 6050000,00 | 3997000,00 | 12728000,00 | 12655000,00 | 4214000,00 |
| МБ | 2404417,40 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 42658,00 | 0,00 | 893083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 2290520,14 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 119964,10 | 178968,78 | 121000,00 | 79940,00 | 254560,00 | 253100,00 | 84280,00 |
| ФБ (прогнозно) | 69838512,85 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 5878241,10 | 8769470,20 | 5929000,00 | 3917060,00 | 12473440,00 | 12401900,00 | 4129720,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 175313850,27 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5186493,36 | 5284114,34 | 7184043,80 | 15000000,00 | 15000000,00 | 46081000,00 | 19200000,00 | 19500000,00 | 9000000,00 |
| МБ | 3419454,76 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 186493,36 | 284114,34 | 432249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3908086,19 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 100000,00 | 135035,90 | 300000,00 | 300000,00 | 921620,00 | 384000,00 | 390000,00 | 180000,00 |
| ФБ (прогнозно) | 167986309,32 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 4900000,00 | 6616758,90 | 14700000,00 | 14700000,00 | 45159380,00 | 18816000,00 | 19110000,00 | 8820000,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 199029448,54 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3667535,64 | 86892912,90 | 624000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7029448,54 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3667535,64 | 1892912,90 | 624000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 155000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 448876749,20 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8896687,00 | 92177027,24 | 14699332,38 | 23948438,98 | 21050000,00 | 50078000,00 | 31928000,00 | 32155000,00 | 13214000,00 |