от 12 июля 2024 года № 793

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строки первую, восьмую и четырнадцатую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 480789923,60 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 393804822,17 руб., областной бюджет (прогнозно) – 73218606,33 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 13766495,10 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 45612506,78 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12495000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 30255000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2862506,78 руб.;

2030 год: всего (прогнозно) – 14214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 13929720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 284280,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в разделе 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:

приложения № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 считать приложениями соответственно № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую, восьмую и четырнадцатую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 105795750,39 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70818512,85 руб., областной бюджет (прогнозно) – 32310520,14 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2666717,40 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 37153588,58 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5878241,10 руб., областной бюджет (прогнозно) – 30119964,10 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1155383,38 руб.

2030 год: всего (прогнозно) – 5214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5109720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 104280,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1»:

цифры «62» заменить цифрами «90»;

в разделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1»:

приложения № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 считать приложениями соответственно № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в разделе № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2»:

приложения № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 считать приложениями соответственно № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и шестую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 199135022,94 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 155000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 7135022,94 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 729574,40 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева – 729574,40 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 26 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 12 июля 2024 года № 793

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории  муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 90 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество изготовленной  проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 12 июля 2024 года № 793

«Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3201264,17  2351050,18  47980,61  802233,38 | 3201264,17  2351050,18  47980,61  802233,38 | |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2399030,79  2351050,18  47980,61 | 2399030,79  2351050,18  47980,61 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» (устройство центрального проезда) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 793083,38 | 793083,38 | |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | 9150,00 | |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3608324,41  3527190,92  71983,49  9150,00 | 3608324,41  3527190,92  71983,49  9150,00 | |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3599174,41  3527190,92  71983,49 | 3599174,41  3527190,92  71983,49 | |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | 9150,00 | |
| 3 | «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» (д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36А, д.40, 42А, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.58) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ОБ  (прогнозно)  МБ | 30344000,00  30000000,00  344000,00 | 30344000,00  30000000,00  344000,00 | |
| 3.1 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 170000,00 | 170000,00 | |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 144000,00 | 144000,00 | |
| 3.3 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 30000,00 | 30000,00 | |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» (д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36А, д.40, 42А, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.58) | II и III кварталы  2024 года | ОБ  (прогнозно) | 30000000,00 | 30000000,00 | |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 37153588,58  5878241,10  30119964,10  1155383,38 | 37153588,58  5878241,10  30119964,10  1155383,38 | |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1643851,51  1438047,55  29347,91  176456,05 | | 1643851,51  1438047,55  29347,91  176456,05 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» (устройство резинового покрытия) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 911017,83  892797,47  18220,36 | | 911017,83  892797,47  18220,36 |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  (устройство металлического  3D ограждения) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 556377,63  545250,08  11127,55 | | 556377,63  545250,08  11127,55 |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  (поставка и установка спортивного оборудования) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 61275,00 | | 61275,00 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  (освещение) | III квартал  2024 года | МБ | 106031,05 | | 106031,05 |
| 1.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 2 | «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1801397,93  1623275,90  33128,08  144993,95 | | 1801397,93  1623275,90  33128,08  144993,95 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство резинового покрытия) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 969043,05  949662,19  19380,86 | | 969043,05  949662,19  19380,86 |
| 2.2. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство металлического  3D ограждения) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 353818,85  346742,47  7076,38 | | 353818,85  346742,47  7076,38 |
| 2.3 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство освещения) | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 333542,08  326871,24  6670,84 | | 333542,08  326871,24  6670,84 |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство освещения – дополнительные работы) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 74568,95 | | 74568,95 |
| 2.5 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (поставка и установка спортивного оборудования) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 61275,00 | | 61275,00 |
| 2.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 3 | «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3637145,36  3555435,45  72559,91  9150,00 | | 3637145,36  3555435,45  72559,91  9150,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3627995,36  3555435,45  72559,91 | | 3627995,36  3555435,45  72559,91 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 4 | «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 33883,00 | | 33883,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 5 | «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 33883,00 | | 33883,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова»  (на территории ФОКОТ)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 6 | «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 33883,00 | | 33883,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 7 | Благоустройство спортивной площадки в центральной части города Пугачева Саратовской области | II и III кварталы  2024 года | МБ | 545300,00 | | 545300,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 7729343,80  6616758,90  135035,90  977549,00 | | 7729343,80  6616758,90  135035,90  977549,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, заявочной документации, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 130574,40 | | 130574,40 | организации  (по согласованию) |
| 2 | Разработка комплекта графических материалов и социально-экономической модели проекта -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | I и II кварталы  2024 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 729574,40 | | 729574,40 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2024 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 45612506,78  12495000,00  30255000,00  2862506,78 | | 45612506,78  12495000,00  30255000,00  2862506,78 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 12 июля 2024 года № 793

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании**

**города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание подпро-граммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финан-сового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 105795750,39 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 42658,00 | 0,00 | 37153588,58 | 8948438,98 | 6050000,00 | 3997000,00 | 12728000,00 | 12655000,00 | 5214000,00 |
| МБ | 2666717,40 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 42658,00 | 0,00 | 1155383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 32310520,14 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 30119964,10 | 178968,78 | 121000,00 | 79940,00 | 254560,00 | 253100,00 | 104280,00 |
| ФБ (прогнозно) | 70818512,85 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 5878241,10 | 8769470,20 | 5929000,00 | 3917060,00 | 12473440,00 | 12401900,00 | 5109720,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 175859150,27 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5186493,36 | 5284114,34 | 7729343,80 | 15000000,00 | 15000000,00 | 46081000,00 | 19200000,00 | 19500000,00 | 9000000,00 |
| МБ | 3964754,76 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 186493,36 | 284114,34 | 977549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3908086,19 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 100000,00 | 135035,90 | 300000,00 | 300000,00 | 921620,00 | 384000,00 | 390000,00 | 180000,00 |
| ФБ (прогнозно) | 167986309,32 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 4900000,00 | 6616758,90 | 14700000,00 | 14700000,00 | 45159380,00 | 18816000,00 | 19110000,00 | 8820000,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 199135022,94 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3667535,64 | 86892912,90 | 729574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7135022,94 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3667535,64 | 1892912,90 | 729574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 155000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 480789923,60 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8896687,00 | 92177027,24 | 45612506,78 | 23948438,98 | 21050000,00 | 50078000,00 | 31928000,00 | 32155000,00 | 14214000,00 |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 12 июля 2024 года № 793

«Приложение № 26

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева

Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2030 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2030 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.158 | | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 842000,0  825160,0  16840,0 | 842000,0  825160,0  16840,0 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2372000,0  2324560,0  47440,0 | 2372000,0  2324560,0  47440,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Рабочая, д. 7 | | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д. 49 | | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5214000,00  5109720,00  104280,00 | 5214000,00  5109720,00  104280,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны от автомобильного моста через реку Б.Иргиз до плотины через реку Б.Иргиз (левый берег) | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до  ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2030 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1500000,00  1470000,00  30000,00 | | 1500000,00  1470000,00  30000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9000000,00  8820000,00  180000,00 | | 9000000,00  8820000,00  180000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2030 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 14214000,00  13929720,00  284280,00 | | 14214000,00  13929720,00  284280,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_