**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 февраля 2018 года                            № 130

**Об утверждении муниципальной программы**  
**«Формирование комфортной городской среды**

**на 2018-2030 годы в муниципальном образовании**

**города Пугачева Саратовской области»**

**(в редакции постановления от**[**27.03.2018г. №254**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F165905F-F954-4DFC-8083-2FB05080D7AB)**…,**[**13.04.2018г. №323…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E6925747-D8C2-4B7D-9455-DEC2B63044C3)**,**[**15.06.2018г. №505…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4DB65000-E0DC-4C82-A9EC-C009F0FAD312)**,**[**13.08.2018г. №685…, 15.10.2018г. №877…, 19.12.2018г. №1129…, 25.12.2018г. №1149…, 27.12.2018г. №1170…, 19.03.2019г. №276…, 22.03.2019г. №290…, 29.04.2019г. №451…, 19.06.2019г. №613…, 04.07.2019г. №672…, 09.09.2019г. №999…, 06.11.2019г. №1261…, 23.12.2019г. №1492…, 26.12.2019г. №1520…, 12.03.2020г. №263…, 22.07.2020г. №619…, 28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 26.01.2021г. №77…, 20.05.2021г. №562…, 03.06.2021г. №617…, 22.07.2021г. №848…, 02.08.2021г. №888…,                        28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…, 05.04.2022г. №317…, 13.07.2022г. №742…, 30.11.2022г. №1385…, 04.04.2023г. №391…, 05.06.2023г. №622…, 12.10.2023г. №1204, от 08.12.2023 г. №1504, от 01.03.2024 №249, от 11.03.2024г. №278, от 24.05.2024г.., от 12.07.2024г. №793, от 01.08.2024г №875, от 9.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)

В целях выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-рации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [Уставом Пугачевского муниципального района](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=79D7E05F-0F18-43E7-8DB6-FD41A2C27736) администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района                                                                                     М.В.Садчиков**

**Приложение к постановлению**

**администрации Пугачевского**

**муниципального района**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

**(внесены изменения постановлением от**[**27.03.2018г. №254**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F165905F-F954-4DFC-8083-2FB05080D7AB)**…,**[**13.04.2018г. №323…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E6925747-D8C2-4B7D-9455-DEC2B63044C3)**,**[**15.06.2018г. №505…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4DB65000-E0DC-4C82-A9EC-C009F0FAD312)**,**[**04.04.2023г. №391…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21) ,[**05.06.2023г. №622…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)**, 12.10.2023г. №1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г №249, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)**

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию);  ООО «Творческая мастерская ТМ (по согласованию);  муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина;  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), от 08.12.2023г№1504) |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»;  подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»;  подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области»; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504) |
| **Цели программы** | - | повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| **Задачи программы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;  создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 87 единиц;  количество благоустроенных общественных территорий – 41 единиц;  количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 3 единицы;  Количество изготовленной проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 3 единицы;  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [05.06.2023г. №622…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505), от 08.12.2023г.№1504, от 08.12.2023г.№1504, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550) |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2018-2030 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | Всего по муниципальной программе: 566429098,30 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 475270651,97 руб., областной бюджет (прогнозно) – 73951105,23 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 17207341,10 руб., в том числе:  (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505), 12.10.2023г.№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г. №249, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793. От 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638) ;  2018 год: всего – 15507714,80 руб., в том числе федеральный бюджет – 13034917,77 руб., областной бюджет – 1611057,26 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 861739,77 руб.;  2019 год: всего – 18368428,19 руб., в том числе федеральный бюджет – 16573328,77 руб., областной бюджет – 338231,20 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1456868,22 руб.  2020 год: всего (прогнозно) – 82277439,09 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 80730069,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 218981,0 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1328389,09 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B));  2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г.№968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84));  2022 год: всего (прогнозно) – 8896687,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3896687,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975))  2023 год: всего (прогнозно) – 92177027,24 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 89900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2177027,24 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F5DF9EE0-6E8A-47F0-BFA1-5FD62F31205B), 12.10.2023г.№1204, от 01.03.2024г. №249)  2024 год: всего (прогнозно) – 48387020,78 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12495000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 30255000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 5637020,78 руб.;  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), от 08.12.23 №1504, от 01.03.2024г. №249, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. 31638)  2025 год: всего (прогнозно) – 106813099,68 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 104935300,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1211467,68 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 666332,00;  ;(внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 19.12.2024г. №1550)  2026 год: всего (прогнозно) – 21050000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 20629000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 421000,00 руб.; (внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2027 год: всего (прогнозно) – 50078000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 49076440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1001560,00 руб.; (внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2028 год: всего (прогнозно) – 31928000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 31289440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 638560,00 руб.; (внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2029 год: всего (прогнозно) – 32155000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 31511900,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 643100,00 руб.; (внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2030 год: всего (прогнозно) – 14214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 13929720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 284280,00 руб.;  (внесено изменение постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве на 87 единиц;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 41 единицу.  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г.. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), от 08.12.2023г.№1504, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г №793, от 19.12.2024г. №1550) |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 много-квартирных домов, площадей – 1 шт., скверов – 5 шт., аллей – 1 шт., парков – 1 шт.

Одним из основных направлений деятельности администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в соответствии с требованиями [Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/) является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий много-квартирных домов, включая покрытие тротуаров, проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:  
благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Популярными местами отдыха жителей города являются парки и скверы.  
              В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству, отобранных с участием населения общественных территорий, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан. На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов и тротуаров требует ремонта или полной замены асфальтобетонных покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2030 годах, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения комфортности проживания на территории города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**(внесены изменения постановлением от**[**05.04.2022г. №317…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905)**,**[**13.07.2022г. №742…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4)**, от 08.12.2023г.№1504, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793)**

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

              Конечными результатами реализации муниципальной программы является увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве на 90 единицу; благоустройство общественных территорий на 40 единицу.

              Период реализации муниципальной программы 2018-2030 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №21, № 22, № 23, № 24, № 25, №26 к муниципальной программе.(внесение изменений постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 12.07.2024г. №793).

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 13 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 14 к муниципальной программе.

Информация о синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории приведена в приложении № 16 к муниципальной программе.

Отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования города Пугачева Саратовской области помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные мероприятия, не требующие финансирования, с привлечением добровольчества (волонтерства) (приложение № 17 к муниципальной программе).

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2030 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление за ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [20.05.2021г. №562…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B3B66B8F-2929-4A05-BE53-8E39D19C89C8), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975),

**от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г.№278, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550**

**Паспорт подпрограммы № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 87 единиц;  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4)) |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2030 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 1 – 102133856,14 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 66721382,61 руб., областной бюджет (прогнозно) – 32226905,24 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 3185568,29 руб., в том числе:  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), **от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г. №249, от 11.03.2024г. №278, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г.№1050, от 19.12.2024г. №1550**)  2021 год: всего (прогнозно) – 1713924,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) - 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 956290,00;  (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…, 28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31) в том числе:            2018 год: всего – 9633425,09 руб., в том числе федеральный бюджет – 8385179,43 руб., областной бюджет – 1036370,49 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 211875,17 руб.;            2019 год: всего – 6604417,04 руб., в том числе федеральный бюджет – 6360308,17 руб., областной бюджет – 129802,20, бюджет муниципального образования города Пугачева – 114306,67 руб.;            2020 год: всего (прогнозно) – 1055298,18 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 851712,12 руб., областной бюджет (прогнозно) – 17381,88 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева– 186204,18 руб.(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B));  2021 год: всего (прогнозно) – 1715667,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 958033,00;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…, 28.12.2021г. №1486…)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84) ;  2022 год: всего (прогнозно) – 42658,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 42658,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975));  2023 год: всего (прогнозно) – 0,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от  [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975))  2024 год: всего (прогнозно) – 37251050,31 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5650581,06 руб., областной бюджет (прогнозно) – 30115317,98 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 1485151,27 руб.  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г. №249, от 11.03.2024г.№278, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550)  2025 год: всего (прогнозно) – 5189083,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 189083,00 руб.  (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504, от 19.12.2024г. №1550)  2026 год: всего (прогнозно) – 6050000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5929000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 121000,00 руб.; (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504)  2027 год: всего (прогнозно) – 3997000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 3917060,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 79940,00 руб.; (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504)  2028 год: всего (прогнозно) – 12728000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12473440,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 254560,00 руб.; (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504)  2029 год: всего (прогнозно) – 12655000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12401900,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 253100,00 руб.; (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504)  2030 год: всего (прогнозно) – 5214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5109720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 104280,00 руб.;  (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504, от 12.07.2024г. №793, от 09.9.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве на 87 единиц.  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4)) |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Администрацией Пугачевского муниципального района осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации определено 82 дворовых территорий, требующих проведения работ по благоустройству.

В целях повышения уровня благоустройства территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

**(внесены изменения постановлением от**[**13.07.2022г. №742, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4)**)**

Цель подпрограммы № 1 – повышение уровня комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 1 – создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

              Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Конечными результатами реализации подпрограммы № 1 является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 87 шт.

              Срок реализации подпрограммы № 1 - 2018-2030 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1**

Основные мероприятия подпрограммы №1 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 №21, № 22, № 23, № 24, № 25, №26 к муниципальной программе; (внесение изменений постановлением от08.12.2023г.№1504, от 12.07.2024г. №793)

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №1 на 2018-2030 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 1**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [20.05.2021г. №562…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B3B66B8F-2929-4A05-BE53-8E39D19C89C8), [03.06.2021г. №617…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EF3E6055-6FEC-4160-8B43-A4037EBA105A), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), 12.10.2023г.№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, **от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.9.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638**)

**Паспорт подпрограммы № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство общественный территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы (далее – подпрограмма № 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий – 37 единица;  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), от 08.12.2023г.№1504, **от 24.05.2024г. №592**) |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2030 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 2 – 171532084,54 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 163313969,36 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3812732,31 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 4405382,87 руб., в том числе:  (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21),12.10.2023г№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г. №249, **от 24.05.2024г. №592, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638**)            2018 год: всего – 5874289,71 руб., в том числе федеральный бюджет – 4649738,34 руб., областной бюджет 574686,77 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 649864,60 руб.;            2019 год: всего – 11764011,15 руб., в том числе федеральный бюджет – 10213020,60 руб., областной бюджет 208429,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1342561,55 руб.;  2020 год: всего (прогнозно) – 10527140,91 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 9878356,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 201599,12 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 447184,91 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №;1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B));  2021 год: всего (прогнозно) – 5712757,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 76987,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [20.05.2021г. №562…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B3B66B8F-2929-4A05-BE53-8E39D19C89C8), [03.06.2021г. №617…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EF3E6055-6FEC-4160-8B43-A4037EBA105A), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84));  2022 год: всего (прогнозно) – 5186493,36 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 186493,36 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [14.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975))  2023 год: всего (прогнозно) – 5284114,34 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 284114,34 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), 12.10.2023г.№1204)  2024 год: всего (прогнозно) – 7970029,07 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6844418,94 руб., областной бюджет (прогнозно) – 139682,02 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 985928,11 руб.;  (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, **от 24.05.2024г. №592, от 09.09.2024г. №1050, от 27.12.2024г. №1638)**  2025 год: всего (прогнозно) – 10432249,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 9800000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 200000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 432249,00 руб.;  (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 19.12.2024г. №1550)  2026 год: всего (прогнозно) – 15000000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2027 год: всего (прогнозно) – 46081000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 45159380,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 921620,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2028 год: всего (прогнозно) – 19200000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 18816000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 384000,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2029 год: всего (прогнозно) – 19500000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 19110000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 390000,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504)  2030 год: всего (прогнозно) – 9000000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 8820000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 180000,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 37 единицу.    (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), от 08.12.2023г.№1504, от 24.05.2024г. №592) |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

Большое значение в благоустройстве города имеют общественные территории. От уровня благоустройства общественных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории муниципального образования города Пугачева имеются значительное количество общественных территорий, требующих благоустройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 2 – создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результатами реализации подпрограммы № 2 является благоустройство общественных территорий в количестве 37 единицы.

Срок реализации подпрограммы № 2 -2018-2030 годы.

(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), от 08.12.2023г.№1504, от 24.05.2024г. №592)

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2**

Основные мероприятия подпрограммы №2 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 №21, № 22, № 23, № 24, № 25, №26 к муниципальной программе; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 12.07.2024г. №793)

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 2**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №2 на 2018-2030 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 2**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [05.06.2023г. №622…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505), от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г. №249, от 24.05.2024 г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550)

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории  муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 87 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области  на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество изготовленной  проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2018 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микро-район, д.5, д.5/1, д.7 | 2018 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9633425,09    8385179,43  1036370,49  211875,17 | 9633425,09    8385179,43  1036370,49  211875,17 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | II и III кварталы  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9499009,09    8369576,91  1034442,09  94990,09 | 9499009,09    8369576,91  1034442,09  94990,09 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д. 5, д. 5/1, д. 7» | I квартал  2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д.252/260, ул. Урицкого, д. 29/37, ул. Интернациональная, д. 44/60» | I квартал  2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.4 | Разработка сметной документации на благоустройство дворовых территорий | I квартал  2018 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, Первый микрорайон, д. 5,  д. 5/1, д. 7» | III квартал  2018 года | МБ | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9633425,09    8385179,43  1036370,49  211875,17 | 9633425,09    8385179,43  1036370,49  211875,17 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | 2018 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5874289,71    4649738,34  574686,77  649864,60 | 5874289,71    4649738,34  574686,77  649864,60 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | II и III кварталы 2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5092489,08    4486992,12  554572,07  50924,89 | 5092489,08    4486992,12  554572,07  50924,89 |
| 1.2 | Изготовление дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топорковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 70000,0    61677,0  7623,0  700,0 | 70000,0    61677,0  7623,0  700,0 |
| 1.3 | Разработка сметной документации на благоустройство общественной территории (сквер по ул.Топорковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 47000,0    41411,70  5118,30  470,0 | 47000,0    41411,70  5118,30  470,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топорковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 17708,0    15602,52  1928,40  177,08 | 17708,0    15602,52  1928,40  177,08 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустройство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | III квартал 2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 50000,0    44055,0  5445,0  500,0 | 50000,0    44055,0  5445,0  500,0 |
| 1.6 | Изготовление дизайн-проектов на благоустройство памятного знака «Вертолет МИ-24В» и сквера им. С.М. Кирова, услуги по опубликованию информации, печать плакатов с изображениями общественных территорий (21 шт.), технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Благоустройство сквера по  ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2018 года | МБ | 132212,63 | 132212,63 |
| 1.7 | Изготовление дизайн-проекта на благоустройство городского парка культуры и отдыха им.В.А. Важина | I квартал  2018 года | МБ | 165000,0 | 165000,0 |
| 1.8 | Изготовление проектной документации по благоустройству объекта «Реконструкция централь-ной части города Пугачева Саратовской области» для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году | I квартал  2018 года | МБ | 299880,0 | 299880,0 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5874289,71    4649738,34  574686,77  649864,60 | 5874289,71    4649738,34  574686,77  649864,60 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2018 год** |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 15507714,80    13034917,77  1611057,26  861739,77 | 15507714,80    13034917,77  1611057,26  861739,77 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2019 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60 | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6604417,04    6360308,17  129802,20  114306,67 |  | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37,  ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6555667,04    6360308,17  129802,20  65556,67 | 6555667,04    6360308,17  129802,20  65556,67 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75,  д. 77/89», Революционный проспект,  д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37,  ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | МБ | 48750,0 | 48750,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6604417,04    6360308,17  129802,20  114306,67 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 7197446,77    6870406,06  140212,38  186828,33 | 7197446,77    6870406,06  140212,38  186828,33 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 7081432,77    6870406,06  140212,38  70814,33 | 7081432,77    6870406,06  140212,38  70814,33 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 38000,0 | 38000,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 29014,0 | 29014,0 |
| 2. | Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 3549624,0    3342614,54  68216,62  138792,84 | 3549624,0    3342614,54  68216,62  138792,84 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 3445284,0    3342614,54  68216,62  34452,84 | 3445284,0    3342614,54  68216,62  34452,84 |
| 2.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 2.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 33000,0 | 33000,0 |
| 2.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 3. | Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды | 2019 год | Всего:  в том числе  МБ | 963950,0    963950,0 | 963950,0    963950,0 |  |
| 3.1 | Внесение изменений в конкурсную заявку по проекту «Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области» (Лента времен) | I квартал 2019 года | МБ | 99950,0 | 99950,0 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени  Н.И. Вавилова» (по согласованию) |
| 3.2 | Разработка сметной документации по объекту  «Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области» | I квартал 2019 года | МБ | 99000,0 | 99000,0 | ООО «Проектировщик» (по согласованию); |
| 3.3 | Выполнение предпроектных градостроительных и полевых исследований общественных территорий, ретроспективный и ландшафтно-визуальный анализ города Пугачева Саратовской области в рамках подготовки на 2020 год конкурсной заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 180000,0 | 180000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.4 | Разработка предварительной концепции благоустройства и культурно-событийной про-граммы проектной территории в городе Пугачев Саратовской области в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 295000,0 | 295000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.5 | Организация, проведение и обработка результатов открытого голосования по выбору проектной территории в городе Пугачев Саратовской области в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 140000,0 | 140000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.6 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте "Топографическая съемка ул. Топорковская от ул.Пушкинская до плотины р. Б. Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области" | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 150000,0 | 150000,0 | ИП Мельников А.А.  (по согласованию); |
| 4. | Изготовление документов для рейтингового голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы 2019 года | МБ | 52990,38 | 52990,38 | ООО «Молекула» (по согласованию),  редакция «Новое Заволжье»  (по согласованию). |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 11764011,15    10213020,60  208429,00  1342561,55 | 11764011,15    10213020,60  208429,00  1342561,55 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2019 год** |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 18368428,19    16573328,77  338231,20  1456868,22 | 18368428,19    16573328,77  338231,20  1456868,22 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2020 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | | в том числе |
| 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60 | 2020 год | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 947583,93    851712,12    17381,88    78489,93 | | 947583,93    851712,12    17381,88    78489,93 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железно-дорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 10155,0 | | 10155,0 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | II и III кварталы 2020 года | | МБ | | 23441,43 | | 23441,43 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д. 60 | II и III кварталы 2020 года | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 869094,0    851712,12    17381,88 | | 869094,0    851712,12    17381,88 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202 | 2020 год | | МБ | | 67233,50 | | 67233,50 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | 2020 год | | МБ | | 40480,75 | | 40480,75 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 24522,75 | | 24522,75 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 15958,0 | | 15958,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 1055298,18    851712,12    17381,88    186204,18 | | 1055298,18    851712,12    17381,88    186204,18 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 6150596,55    5878000,35    119959,20    152637,0 | | 6150596,55    5878000,35    119959,20    152637,0 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 65000,0 | | 65000,0 | |
| 1.2 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 42000,0 | | 42000,0 | |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 1.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в Северо-западном микро-районе в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101,  ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5997959,55    5878000,35    119959,20 | | 5997959,55    5878000,35    119959,20 | |
| 2. | Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 3522699,96    3363250,70    68637,76    90811,50 | | 3522699,96    3363250,70    68637,76    90811,50 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию) |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера им. С.М. Кирова» в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 | |
| 2.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера им. С.М. Кирова в  г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3431888,46    3363250,70    68637,76 | | 3431888,46    3363250,70    68637,76 | |
| 3. | Благоустройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области (возле детского сада № 12) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 742662,02    637105,83  13002,16  92554,03 | | 742662,02    637105,83  13002,16  92554,03 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Первом микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 3.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21553,53 | | 21553,53 | |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) – 1 этап | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ | | 650107,99    637105,83  13002,16 | | 650107,99    637105,83  13002,16 | |
| 4 | Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | | 52950,69 | | 52950,69 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 28867,69 | | 28867,69 | |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 5 | Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | | 51207,69 | | 51207,69 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г.Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 28867,69 | | 28867,69 | |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микро-района в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 | |
| 6 | Прочие затраты |  | МБ | | 7024,0 | | 7024,0 | | редакция газеты (по согласованию) |
| 6.1 | Изготовление документов для рейтингового голосования, услуги по опубликованию информации | I  квартал  2020 года | МБ | | 7024,0 | | 7024,0 | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 10527140,91    9878356,88  201599,12  447184,91 | | 10527140,91    9878356,88  201599,12  447184,91 | |  |
| Подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 7. | Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 год | Всего:  в том числе  МБ | | 70695000,0 | | 70695000,0 | |  |
| 7.1 | Систематизация и верстка комплекта графических и текстовых материалов заявки (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки раздел 2 и раздел 3) на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 280000,0 | | 280000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.2 | Разработка и верстка Альбома с основными схемами и графическими материалами заявки (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки для Раздела 4) на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 290000,0 | | 290000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.3 | Разработка социально-экономической модели проекта (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки для Раздела 5) на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 125000,0 | | 125000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.4 | Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | ФБ | | 3895000,0 | | 3895000,0 | | Проектная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
| 7.5 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | IV квартал 2020 года | ФБ | | 66105000,0 | | 66105000,0 | | Подрядная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего:  в том числе  ФБ  МБ | | 70695000,0    70000000,0  695000,0 | | 70695000,0    70000000,0  695000,0 | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2020 год** |  | **Всего:**  **в том числе**  **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | | **82277439,09**    **80730069,0**  **218981,0**  **1328389,09** | | **82277439,09**    **80730069,0**  **218981,0**  **1328389,09** | |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [20.05.2021г. №562…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B3B66B8F-2929-4A05-BE53-8E39D19C89C8), [03.06.2021г. №617…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EF3E6055-6FEC-4160-8B43-A4037EBA105A), 22.07.2021г. №848…, [02.08.2021г. №888…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=894350B2-197C-489B-94E6-4EE94162DA10), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
| Всего | в том числе |
| 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1619384,52      742481,83    15152,69    861750,0 | 1619384,52      742481,83    15152,69    861750,0 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) по  согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 757634,52      742481,83    15152,69 | 757634,52      742481,83    15152,69 | |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего  в том числе  МБ | 850000,00    850000,00 | 850000,00    850000,00 | |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего  в том числе  МБ | 11750,00    11750,00 | 11750,00    11750,00 | |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего  в том числе  МБ | 94540,00    94540,00 | 94540,00    94540,00 | |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая,  д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего  в том числе  МБ | 72200,00    72200,00 | 72200,00    72200,00 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая,  д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего  в том числе  МБ | 22340,00    22340,00 | 22340,00    22340,00 | |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1713924,52      742481,83    15152,69    956290,0 | 1713924,52      742481,83    15152,69    956290,0 | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2221996,00      2177556,08    44439,92 | 2221996,00      2177556,08    44439,92 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в  г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1323536,00      1297065,28    26470,72 | 1323536,00      1297065,28    26470,72 | |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в  г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2090238,00      2048433,24    41804,76 | 2090238,00      2048433,24    41804,76 | |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 9500,00    9500,00 | 9500,00    9500,00 | |
| 7. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 31278,00    31278,00 | 31278,00    31278,00 | |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 7195,00    7195,00 | 7195,00    7195,00 | |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 24083,00    24083,00 | 24083,00    24083,00 | |
| 8. | Благоустройство пешеходной зоны  по ул. Бубенца от ул. Пушкинская  до Революционного проспекта  в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 36209,00    36209,00 | 36209,00    36209,00 | |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны  по ул. Бубенца от ул. Пушкинская  до Революционного проспекта  в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 7195,00    7195,00 | 7195,00    7195,00 | |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны  по ул. Бубенца от ул. Пушкинская  до Революционного проспекта  в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 29014,00    29014,00 | 29014,00    29014,00 | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5712757,00      5523054,60    112715,40    76987,00 | 5712757,00      5523054,60    112715,40    76987,00 | |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | |
| 11. | Авторское сопровождение реализации разработанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ | 150000,00    150000,00 | 150000,00    150000,00 | | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию) |
| 12. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области»  (2 этап – ул. Топорковская,  3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ОБ (прогнозно) | 35797961,20      35797961,20 | 35797961,20      35797961,20 | | По результату аукциона в электронной форме  (ООО «Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог»),  муниципальные контракты и договора  (по согласованию) |
| 13. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области»  (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ОБ (прогнозно) | 1002038,80      1002038,80 | 1002038,80      1002038,80 | | ПАО «Ростелеком» (г. Саратов)  (по согласованию) |
| 14. | Строительный контроль по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы  2021 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ОБ (прогнозно) | 200000,00      200000,00 | 200000,00      200000,00 | | ООО «Проектировщик»  (г. Пугачев)  (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ОБ  (прогнозно)  МБ | 37150000,00      37000000,00    150000,00 | 37150000,00      37000000,00    150000,00 | |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2021 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 44576681,52      6265536,43    37127868,09    1183277,0 | 44576681,52      6265536,43    37127868,09    1183277,0 | |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2021г. 1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [05.04.2022г. 317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Топорковская, д. 48/58 | I и II кварталы  2022 года | МБ | 27658,00 | 27658,00 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»  ООО «Межрегиональный центр экспертиз» |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Топорковская, д. 48/58» | I и II кварталы  2022 года | МБ | 11700,00 | 11700,00 | |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Топорковская, д.48/58» | I и II кварталы  2022 года | МБ | 15958,00 | 15958,00 | |
| 2. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту: «Ремонт дворовых территорий в Северо-западном микрорайоне по  ул. Ермощенко, ул. Октябрьской,  ул. Кутякова в г. Пугачеве Саратовской области» | I и II кварталы  2022 года | МБ | 15000,00 | 15000,00 | |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 42658,00 | 42658,00 | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2889517,72      2778290,79    56699,81    54527,12 | | 2889517,72      2778290,79    56699,81    54527,12 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2834990,60      2778290,79    56699,81 | | 2834990,60      2778290,79    56699,81 |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (устройство водопропускных труб) | II и III кварталы  2022 года | МБ | 39527,12 | | 39527,12 |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (доставка саженцев лип) | IV квартал  2022 года | МБ | 15000,00 | | 15000,00 |
| 2. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1710219,47      1676015,08    34204,39 | | 1710219,47      1676015,08    34204,39 |
| 3. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 468789,93      445694,13    9095,80    14000,00 | | 468789,93      445694,13    9095,80    14000,00 |
| 3.1 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в  г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал  2022 года | МБ | 14000,00 | | 14000,00 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 454789,93      445694,13    9095,80 | | 454789,93      445694,13    9095,80 |
| 4. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2022 года | МБ | 25000,00 | | 25000,00 |
| 5. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области») | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 30407,74 | | 30407,74 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,74 | | 8067,74 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 22340,00 | | 22340,00 |
| 6. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 30407,74 | | 30407,74 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,74 | | 8067,74 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 22340,00 | | 22340,00 |
| 7. | Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 32150,76 | | 32150,76 |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,76 | | 8067,76 |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5186493,36      4900000,00    100000,00    186493,36 | | 5186493,36      4900000,00    100000,00    186493,36 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Проведение предпроектных исследований общественных территорий города*,*сопровождение в организации и обработке результатов голосования по выбору проектной территории и сбора предложений по благоустройству выбранной территории от горожан, -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы  2022 года | МБ | 596000,00 | | 596000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
| 2. | Сопровождение общественного обсуждения предварительной концепции благоустройства, разработку комплекта графических материалов и подготовку укрупненного сводно-сметного расчета -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы  2022 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 |
| 3. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Топографическая съемка торгового городка по ул. Бубенца от ул. Пушкинской до проспекта Революционный в г. Пугачеве Саратовской области» | I и II кварталы  2022 года | МБ | 114284,02 | | 114284,02 | ООО «Вектор» |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал  2022 года | МБ | 1581750,00 | | 1581750,00 | проектная организация по результату электронного аукциона |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал  2022 года | МБ | 723866,62 | | 723866,62 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 6. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы  2022 года | МБ | 52635,00 | | 52635,00 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  в том числе  МБ | 3667535,64    3667535,64 | | 3667535,64    3667535,64 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2022 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 8896687,00      4900000,00    100000,00    3896687,00 | | 8896687,00      4900000,00    100000,00    3896687,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [13.07.2022г. 742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505),12.10.2023г.№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1048249,32  1013261,51  20678,81  14309,00 | | 1048249,32  1013261,51  20678,81  14309,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1033940,32  1013261,51  20678,81 | | 1033940,32  1013261,51  20678,81 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
| 2 | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1072666,66  1037190,51  21167,15  14309,00 | | 1072666,66  1037190,51  21167,15  14309,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1058357,66  1037190,51  21167,15 | | 1058357,66  1037190,51  21167,15 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
| 3 | «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3163198,36  2849547,98  58154,04  255496,34 | | 3163198,36  2849547,98  58154,04  255496,34 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2708870,72  2654693,31  54177,41 | | 2708870,72  2654693,31  54177,41 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (прокладка кабеля освещения) | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 108362,90  106195,64  2167,26 | | 108362,90  106195,64  2167,26 |
| 3.3 | Поставка металлических опор освещения по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 90468,40  88659,03  1809,37 | | 90468,40  88659,03  1809,37 |
| 3.4 | Поставка светильников по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 66294,00 | | 66294,00 |
| 3.5 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (установка опор освещения) | II и III кварталы  2023 года | МБ | 174893,34 | | 174893,34 |
| 3.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 14309,00 | | 14309,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5284114,34  4900000,00  100000,00  284114,34 | | 5284114,34  4900000,00  100000,00  284114,34 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации  в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | I квартал  2023 года | МБ | 214170,00 | | 214170,00 | государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | II, III, IV кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  МБ | 85800612,24  85000000,00  800612,24 | | 85800612,24  85000000,00  800612,24 | муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» |
| 3 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы  2023 года | МБ | 19000,00 | | 19000,00 | Организации  (по согласованию) |
| 4 | Проведение предпроектных исследований проектной территории*,*сопровождение в организации и обработке результатов сбора предложений по благоустройству территории от горожан, разработка и презентация концепции благоустройства территории, — в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
| 5 | Валка деревьев на прилегающей территории к объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | III, IV кварталы  2023 года | МБ | 96000,00 | | 96000,00 | администрация Пугачевского муниципального района |
| 6 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий проспекта Революционный от ул. М. Горького до  ул. Интернациональная в г. Пугачеве Саратовской области  по проекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | III, IV кварталы  2023 года | МБ | 164130,66 | | 164130,66 | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  МБ | 86892912,90  85000000,00  1892912,90 | | 86892912,90  85000000,00  1892912,90 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2023 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 92177027,24  89900000,00  100000,00  2177027,24 | | 92177027,24  89900000,00  100000,00  2177027,24 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), от 08.12.2023г.№1504,от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г. №278, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 01.08.2024г. №875, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2968958,01  2123390,14  43334,49  802233,38 | 2968958,01  2123390,14  43334,49  802233,38 | |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2166724,63  2123390,14  43334,49 | 2166724,63  2123390,14  43334,49 | | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию) |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» (устройство центрального проезда) | II и III кварталы  2024 года | МБ | 793083,38 | 793083,38 | |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | 9150,00 | |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2837010,75  2771303,53  56557,22  9150,00 | 2837010,75  2771303,53  56557,22  9150,00 | |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2827860,75  2771303,53  56557,22 | 2827860,75  2771303,53  56557,22 | |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2,  ул. Лесозащитная, д.3, д.5» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | 9150,00 | |
| 3 | «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» (д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36А, д.40, 42А, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.58) | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ОБ  (прогнозно)  МБ | 30454723,00  30000000,00  454723,00 | 30454723,00  30000000,00  454723,00 | |
| 3.1 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 170000,00 | 170000,00 | |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 54723,00 | 54723,00 | |
| 3.3 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 230000,00 | 230000,00 | |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий в мкр. Первый г. Пугачева Саратовской области» (д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36А, д.40, 42А, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.58) | II и III кварталы  2024 года | ОБ  (прогнозно) | 30000000,00 | 30000000,00 | |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Свободы, д.120/132, ул. Свободы, д. 96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 45898,00 | 45898,00 | |  |
| 4.1 | Изготовление сметной документации (пересчет в ФСНБ-2022) по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Свободы, д.120/132, ул. Свободы, д. 96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 15000,00 | 15000,00 | |  |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Свободы, д.120/132, ул. Свободы, д. 96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 30898,00 | 30898,00 | |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58 | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 43534,00 | 43534,00 | |  |
| 5.1. | Изготовление сметной документации (пересчет в ФСНБ-2022) по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 15000,00 | 15000,00 | |  |
| 5.2. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 28534,00 | 28534,00 | |  |
| 6 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, муниципальное образование г.Пугачев, пос. Пугачевский, ул.Рабочая, д. 7 | III и IV кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 820847,55  755887,39  15426,27  49533,89 | 820847,55  755887,39  15426,27  49533,89 | |  |
| 6.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, муниципальное образование г.Пугачев, пос. Пугачевский, ул.Рабочая, д. 7» | III и IV кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 771313,66  755887,39  15426,27 | 771313,66  755887,39  15426,27 | |  |
| 6.2 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, муниципальное образование г.Пугачев, пос. Пугачевский, ул.Рабочая, д.7» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 15027,78 | 15027,78 | |  |
| 6.3 | Проведение экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская  область, муниципальное образование г.Пугачев, пос. Пугачевский, ул.Рабочая, д. 7» | III квартал  2024 года | МБ | 18000,00 | 18000,00 | |  |
| 6.4 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская область, муниципальное образование г. Пугачев,  пос. Пугачевский, ул.Рабочая, д. 7» | III и IV кварталы  2024 года | МБ | 16506,11 | 16506,11 | |  |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4 | IV кварталы  2024 года | МБ | 67225,00 | 67225,00 | |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | IV кварталы  2024 года | МБ | 30000,00 | 30000,00 | |  |
| 7.2 | Проведение экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская  область, г. Пугачев, ул. Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | IV кварталы  2024 года | МБ | 37225,00 | 37225,00 | |  |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.2/1, д.2/2, д.4, д.6, д.10, д.10/1 | IV кварталы  2024 года | МБ | 12854,00 | 12854,00 | |  |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.2/1, д.2/2, д.4, д.6, д.10, д.10/1» | IV кварталы  2024 года | МБ | 12854,00 | 12854,00 | |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 37251050,31  5650581,06  30115317,98  1485151,27 | 37251050,31  5650581,06  30115317,98  1485151,27 | |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1807791,40  1665707,59  33994,03  108089,78 | | 1807791,40  1665707,59  33994,03  108089,78 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» **(устройство резинового покрытия, изготовление скамейки и урны)** | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 911017,83  892797,47  18220,36 | | 911017,83  892797,47  18220,36 |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  **(устройство металлического**  **3D ограждения)** | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 551320,07  540293,67  11026,40 | | 551320,07  540293,67  11026,40 |
| 1.3. | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  **(устройство металлического**  **3D ограждения -дополнительные работы)** | III квартал  2024 года | МБ | 37664,78 | | 37664,78 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»  **(поставка и установка спортивного оборудования)** | II и III кварталы  2024 года | МБ | 61275,00 | | 61275,00 |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» **(освещение)** | III квартал  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 237363,72  232616,45  4747,27 | | 237363,72  232616,45  4747,27 |
| 1.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 2 | «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1820230,31  1623275,90  33128,08  163826,33 | | 1820230,31  1623275,90  33128,08  163826,33 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(устройство резинового покрытия, изготовление скамейки и урны)** | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 969043,05  949662,19  19380,86 | | 969043,05  949662,19  19380,86 |
| 2.2 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(устройство металлического**  **3D ограждения)** | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 353818,85  346742,47  7076,38 | | 353818,85  346742,47  7076,38 |
| 2.3 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(устройство металлического**  **3D ограждения – дополнительные работы)** | III квартал  2024 года | МБ | 18832,38 | | 18832,38 |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(устройство освещения)** | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прознозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 333542,08  326871,24  6670,84 | | 333542,08  326871,24  6670,84 |
| 2.5 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(устройство освещения – дополнительные работы)** | II и III кварталы  2024 года | МБ | 74568,95 | | 74568,95 |
| 2.6 | Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» **(поставка и установка спортивного оборудования)** | II и III кварталы  2024 года | МБ | 61275,00 | | 61275,00 |
| 2.7 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 3 | «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 3637145,36  3555435,45  72559,91  9150,00 | | 3637145,36  3555435,45  72559,91  9150,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3627995,36  3555435,45  72559,91 | | 3627995,36  3555435,45  72559,91 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2024 года | МБ | 9150,00 | | 9150,00 |
| 4 | «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 80530,00 | | 80530,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | IV квартал  2024 года | МБ | 70730,00 | | 70730,00 |
| 5 | «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 38334,00 | | 38334,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова»  (на территории ФОКОТ)» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | IV квартал  2024 года | МБ | 28534,00 | | 28534,00 |
| 6 | «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 40698,00 | | 40698,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 9800,00 | | 9800,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | IV квартал  2024 года  ` | МБ | 30898,00 | | 30898,00 |
| 7 | Благоустройство спортивной площадки в центральной части города Пугачева Саратовской области | II и III кварталы  2024 года | МБ | 545300,00 | | 545300,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 7970029,07  6844418,94  139682,02  985928,11 | | 7970029,07  6844418,94  139682,02  985928,11 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, заявочной документации, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы  2024 года | МБ | 134316,40 | | 134316,40 | Организации  (по согласованию) |
| 2 | Разработка комплекта графических материалов и социально-экономической модели проекта -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года | I и II кварталы  2024 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту  «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» | IV квартал  2024 года  ` | МБ | 2432625,00 | | 2432625,00 | Проектная оганизация  ООО «Архитектурный центр» |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 3165941,40 | | 3165941,40 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2024 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 48387020,78  12495000,00  30255000,00  5637020,78 | | 48387020,78  12495000,00  30255000,00  5637020,78 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11 к муниципальной

программе «Формирование

комфортной городской среды на

2018-2030 годы в муниципальном

образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров;

устройство освещения;

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек).

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 15 к муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественных территориях:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Скамейки | |
|  | Скамейка устанавливается на дворовых территориях |
|  | Лавка «Парковая» устанавливается на территориях общего пользования |
| Урны | |
|  | Урна устанавливается на дворовых территориях |
|  | Урна устанавливается на территориях общего пользования |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц. Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 12 к муниципальной

программе «Формирование

комфортной городской среды на

2018-2030 годы в муниципальном

образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц. Финансовое участие - финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 13 к муниципальной

программе «Формирование

комфортной городской среды на

2018-2030 годы в муниципальном

образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**1.Общие положения**

1.1.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок), регламентирует процедуру расходования средств заинтересованных лиц, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования города Пугачева Саратовской области и механизм контроля за их расходованием.

**2.Порядок аккумулирования и расходования средств**

2.1.В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, в том числе управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами (далее - уполномоченная организация), в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, в разрезе многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу.

2.2.Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом благоустройства дворовой территории и муниципальной программой.

2.3.Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4.Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное представление информации в отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет опубликование на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной организации, и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации Пугачевского муниципального района.

2.5.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц уполномоченная организация осуществляет в соответствии с условиями соглашения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**3.Контроль за соблюдением условий Порядка**

3.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованным лицам копии платежных поручений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течение трех рабочих дней со дня оплаты.

3.2.Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам выполнения работ;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 14 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу**   
  
**1.Общие положения**

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу (далее - Порядок).

1.2.Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, планировочной схемы, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Пугачеве, требованиями [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/), а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов совместно с администрацией муниципального образования города Пугачева Саратовской области (далее - администрация района) в течение 40 рабочих дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу протокола оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную про-грамму.

2.3.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополни-тельных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-мобильных групп населения.

**3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1.В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в муниципальную программу (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 10 календарных дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня уведомления.

3.3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в течение пяти календарных дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4.Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в трех экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр - в отделе строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района, третий экземпляр - в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Приложение № 15 иципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ**

в базовых ценах 2001 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | |
| Всего | в том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Устройство асфальтобетонных покрытий | | | | | | | |
| Бортовые камни | | | | | | | |
| 1. | ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1478,92 | 589,77 | 889,15 | 94,56 |
| 2. | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техно-логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м | 4528,71 | 740,19 | 98,48 | 12,05 |
| 3. | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22,36 |  |  |  |
| 4. | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 63,12 |  |  |  |
| 5. | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,28 |  | 3,28 |  |
| 6. | ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| Проезды | | | | | | | |
| 7. | ФЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | 6742,25 | 706,18 | 5975,07 | 739,64 |
| 8. | ФЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 25530,39 | 347,25 | 4695,54 | 588,74 |
| 9. | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 3636,1 | 423,72 | 2981,71 | 328,76 |
| 10. | ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битум горячий | т | 1946,91 |  |  |  |
| 11. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Тротуары и площадки перед подъездами | | | | | | | |
| 12. | ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-свалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 | 7944,65 | 280,95 | 7659,36 | 1306,3 |
| 13. | ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| 14. | ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 15. | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 16. | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 17. | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 18. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| 19. | ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 20. | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 21. | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 22. | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 23. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Раздел 2. Освещение | | | | | | | |
| 24. | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 235,01 | 38,72 | 150,68 | 14,06 |
| 25. | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (п.8.7.1 При ремонтно-строительных ра-ботах и работах по реконструкции объектов капи-тального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 481,05 | 80,49 | 354,95 | 32,78 |
| 26. | ФССЦ-05.1.02.07-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1497,96 |  |  |  |
| 27. | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 61,32 | 4,13 | 57,19 | 8,1 |
| 28. | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 16,11 | 2,35 | 13,76 | 2,36 |
| 29. | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 18,54 | 2,82 | 15,72 | 2,7 |
| 30. | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника(п.8.7.1 При ре-монтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м | 10238,53 | 1486,59 | 1316,2 | 186,54 |
| 31. | ФССЦ-20.1.01.08-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт. | 3133 |  |  |  |
| 32. | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 | 100 шт. | 9540 |  |  |  |
| 33. | ФССЦ-21.2.01.01-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х50-0,6/1,0 | 1000 м | 22999,18 |  |  |  |
| 34. | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 115,11 | 23,33 | 91,26 | 11,66 |
| 35. | ФССЦ-07.2.02.02-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) | шт. | 493,13 |  |  |  |
| 36. | ФССЦ-20.3.03.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник автомагистральный GM: C35-14-32-CG-65-LST-К (1 модуль) | шт. | 950,29 |  |  |  |
| 37. | ФЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | шт. | 32,99 | 9,03 | 17,77 | 2,51 |
| 38. | ФССЦ-62.1.02.23-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ | шт. | 3633,44 |  |  |  |
| Раздел 3. МАФ | | | | | | | |
| 39. | ФЕР09-08-001-01приминительно  Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 | 4871,42 | 349,61 | 4288,71 | 351,48 |
| 40. | ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 466,97 |  |  |  |
| 41. | ФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт. | 890,38 |  |  |  |
| 42. | ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 524,2 |  |  |  |

Приложение № 16 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Синхронизация выполнения работ в рамках**

**муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы** | **Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках синхронизации с другими муниципальными программами** |
| 1. | г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 2. | г.Пугачев, ул.Интернациональная, д.44/60 Революционный проспект, д.262/272, д.252/260, ул.Уриц-кого, д. 29/37, ул.Сеницы, д. 57/75, д.75/89 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 3. | г.Пугачев, ул.Железнодорожная, д.58, д.60 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 4. | г.Пугачев, ул.Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д.202 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 5. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 6. | г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 7. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрьская, д.99 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 8. | г.Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 9. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.185/1, д.185 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 10. | г.Пугачев, ул.Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 11. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.179/2 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 12. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.64. д.66, ул.Ермощенко, д.181 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 13. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 14. | г.Пугачев, ул.Рабочая, д.1, ул.Комарова, д.1, д.2 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 15. | г.Пугачев, ул.Урицкого, д.156 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 16. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 17. | г.Пугачев, ул.Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 18. | г.Пугачев, ул.Оренбургская, д.172 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 19. | г.Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 20. | г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2,  д.21/3, д.21/4 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 21. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д. 158 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 22. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | капитальный ремонт крыши, частичная замена водопроводных и канализационных сетей |

Приложение № 17 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Развитие**

**добровольчества (волонтерства) в целях реализации**

**мероприятий муниципальной программы**

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях выполнения мероприятий муниципальной программы.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.

Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспечивающими достижение указанных целей, являются:

создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтересованными организациями.

**Основные направления реализации добровольческой**

**(волонтерской) деятельности**

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи пожилым.

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество (волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает:

поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;

реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтерской) деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства);

создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства).

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обществе старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями.

**Содействие развитию добровольчества (волонтерства)**

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органом местного самоуправления планируется осуществлять в следующих направлениях:

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).

На уровне местного самоуправления необходимо:

формирование организационных механизмов поддержки добровольчества (волонтерства);

формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства);

регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседаниях общественных советов и консультативных органов;

расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности государственных и муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;

содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения;

разработка и реализация программ обучения государственных и муниципальных служащих по тематике взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями и добровольцами, в том числе в форме программ совместного обучения.

В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) планируется использовать следующие инструменты:

поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций;

содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) центров, основными направлениями деятельности которых являются:

популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волонтерства);

вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих (волонтерских) организаций;

организация и предоставление психологической помощи, содействие в психологической реабилитации добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности, связанной с особыми условиями;

реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение вопросов местного значения;

создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе образовательных организаций всех уровней образования и информирование молодежи о потенциальных возможностях развития профессиональных компетенций при реализации добровольческой (волонтерской) деятельности.

Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением

от [28.10.2020г. №968…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B16A9E6-65E3-4A9C-ADC2-4D3E0A850BF9), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [20.05.2021г. №562…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B3B66B8F-2929-4A05-BE53-8E39D19C89C8), [03.06.2021г. №617…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EF3E6055-6FEC-4160-8B43-A4037EBA105A), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [28.12.2021г. №1486…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CE643246-85F2-4B3B-A479-E73026E0CB84), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…,12.10.2023г.№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г. №278, от 24.05.2024г. №592, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание подпро-граммы | Ответственный исполни-тель (соиспол-нитель, участник) | Источники финан-сового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 102133856,14 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 42658,00 | 0,00 | 37251050,31 | 5189083,00 | 6050000,00 | 3997000,00 | 12728000,00 | 12655000,00 | 5214000,00 |
| МБ | 3185568,29 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 42658,00 | 0,00 | 1485151,27 | 189083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 32226905,24 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 30115317,98 | 100000,00 | 121000,00 | 79940,00 | 254560,00 | 253100,00 | 104280,00 |
| ФБ (прогнозно) | 66721382,61 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 5650581,06 | 4900000,00 | 5929000,00 | 3917060,00 | 12473440,00 | 12401900,00 | 5109720,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 171532084,54 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5186493,36 | 5284114,34 | 7970029,07 | 10432249,00 | 15000000,00 | 46081000,00 | 19200000,00 | 19500000,00 | 9000000,00 |
| МБ | 4405382,87 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 186493,36 | 284114,34 | 985928,11 | 432249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3812732,31 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 100000,00 | 139682,02 | 200000,00 | 300000,00 | 921620,00 | 384000,00 | 390000,00 | 180000,00 |
| ФБ (прогнозно) | 163313969,36 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 4900000,00 | 6844418,94 | 9800000,00 | 14700000,00 | 45159380,00 | 18816000,00 | 19110000,00 | 8820000,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 292763157,62 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3667535,64 | 86892912,90 | 3165941,40 | 91191767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9616389,94 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3667535,64 | 1892912,90 | 3165941,40 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37911467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 245235300,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 0,00 | 90235300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 566429098,30 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8896687,00 | 92177027,24 | 48387020,78 | 106813099,68 | 21050000,00 | 50078000,00 | 31928000,00 | 32155000,00 | 14214000,00 |

Приложение № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=42150064-5521-4378-A5B9-C35EE1F980BB), [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…,12.10.2023г№1204, от 08.12.2023 №1504, от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г. №278, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)

**Паспорт подпрограммы № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района;  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации (по согласованию);  организация, выполняющая строительный контроль за выполнением работ по благоустройству (по результату электронного аукциона) и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству (по результату электронного аукциона) и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию);  ООО «Творческая мастерская ТМ» (по согласованию);  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905))  «Муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина»; (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504) |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий - 4 единицы;  количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 3 единицы;  количество изготовленной проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 3 единицы»;  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [13.07.2022г. №742…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4), [05.06.2023г. №622…, от 08.12.2023г.№1504, от 19.12.2024г. №1550)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505) |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020-2025 годы;  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317, от 19.12.2024г. №1550…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905)) |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 3 – 292763157,62 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 245235300,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37911467,68 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 9616389,94 руб., в том числе:  (внесены изменения постановлением от [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…,12.10.2023г.№1204, от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г. №278, от 12.07.2024г. №793, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)  2020 год: всего (прогнозно) – 70695000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 695000,0 руб.;  2021 год: всего (прогнозно) – 37150000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 150000,00 руб.;  2022 год: всего (прогнозно) – 3667535,64 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 3667535,64 руб.;  (внесены изменения постановлением от [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975))  2023 год: всего (прогнозно) – 86892912,90 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 85000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1892912,90 руб.;  (внесены изменения постановлением от [28.12.2020г. №1207…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E9F65FB9-6879-49B8-9D2E-2C5F710A956B), [03.06.2021г. №617…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EF3E6055-6FEC-4160-8B43-A4037EBA105A), [22.07.2021г. №848…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=56115AD5-E897-4F6A-A856-C36B05CD6702), [30.12.2021г. №1519…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=A5E5E15A-F114-48F0-82D9-EB12DAB8DD31), [05.04.2022г. №317…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905), [30.11.2022г. №1385…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E96F954A-09B2-4EEF-B2E7-10DAF4169EE5), [24.01.2023г. №70…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=030D4BFD-8E75-4C6E-A2EA-8F2E05C03975), [04.04.2023г. №391…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CD1CE092-F5C8-4F78-A861-6C2E6221AD21), [05.06.2023г. №622…,12.10.2023г.№1204, от 01.03.2024г. №249)](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1226A9F8-68D7-455A-BA1F-04EDFED59505)  2024 год: всего (прогнозно) – 3165941,40 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 3165941,40 руб.;  (внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 11.03.2024г. №278, от 12.07.2024г №793, от 19.12.2024г. №1550, от 27.12.2024г. №1638)  2025 год: всего (прогнозно) – 91191767,68 руб., в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 90235300,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 911467,68 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 45000,00 руб; (внесение изменений постановлением от 19.12.2024г. №1550) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 единицы.    (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317,](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905" \t "_blank)  [От 19.12.2024г. №1550…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905" \t "_blank)) |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

Большое значение в благоустройстве центральной части города Пугачева имеют общественные территории. От уровня благоустройства общественных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории центральной части города Пугачева имеются значительное количество общественных территорий, требующих благоустройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3**

**(внесены изменения постановлением от**[**05.04.2022г. №317…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0D8408A5-A6E6-4088-8B91-2962AA89E905)**,**[**13.07.2022г. №742…**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0982501F-BFF6-47E6-AD54-C3919A6879B4)**, от 08.12.2023г.№1504, от 19.12.2024г. №1550)**

Цель подпрограммы № 3 – повышение уровня комфортности и благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 3 – создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

              Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результатами реализации подпрограммы № 3 является благоустройство общественных территорий в количестве 4 единиц.

              Срок реализации подпрограммы № 3 – 2020-2025 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3**

Основные мероприятия подпрограммы №3 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе;(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504).

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 3**

 (внесены изменения постановлением от 19.12.2024г.№1550)

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 3 на 2020-2025 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 3**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 20 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [26.01.2021г. №77…](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF610053-4384-431D-B74D-CDD006AD8422))

**Порядок**

**проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

  1.Голосование по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева проводится в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.Решение о проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет принимает администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области.

3.Дата проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет утверждается постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

              4.Информирование граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется через средства массовой информации.

5.Рабочая группа по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет формируется постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

6.Итоги голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат официальному опубликованию.

Приложение № 21 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 24.05.2024г. №592, от 19.12.2024г. №1550)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2025 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | II и III кварталы 2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию) |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | II и III кварталы 2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2.1 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу:  г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58» | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу:  г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 89083,00 | 89083,00 |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 65000,00 | 65000,00 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5189083,00  4900000,00  100000,00  189083,00 | 5189083,00  4900000,00  100000,00  189083,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры)  (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ) | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2550000,00  2450000,00  50000,00  50000,00 | 2550000,00  2450000,00  50000,00  50000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выпол-нением работ по объекту «Спортивная пло-щадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3 | Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2550000,00  2450000,00  50000,00  50000,00 | 2550000,00  2450000,00  50000,00  50000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Пляж по ул.Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 4 | «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул.Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы смет-ной документации по объекту «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 5 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 89083,00 | 89083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной доку-ментации по объекту «Сквер возле многоквар-тирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 65000,00 | 65000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 6 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 94083,00 | 94083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной доку-ментации по объекту «Сквер возле многоквар-тирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 70000,00 | 70000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 10432249,00  9800000,00  200000,00  432249,00 | 10432249,00  9800000,00  200000,00  432249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, заявочной документации, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы  2025 года | МБ | 45000,00 | 45000,00 | организации (по согласованию) |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» | I, II, III и IV кварталы  2025 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 91146767,68  90235300,00  911467,68 | 91146767,68  90235300,00  911467,68 | подрядные организации по результату аукционов |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 91191767,68  90235300,00  911467,68  45000,00 | 91191767,68  90235300,00  911467,68  45000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2025 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 106813099,68  104935300,00  1211467,68  666332,00 | 106813099,68  104935300,00  1211467,68  666332,00 |  |

Приложение № 22 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2026 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2026 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | | I, II и III кварталы 2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | | I, II и III кварталы  2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 4050000,0  3969000,0  81000,0 | 4050000,0  3969000,0  81000,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, 179/2 | | I, II и III кварталы 2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 6050000,00  5929000,00  121000,00 | 6050000,00  5929000,00  121000,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство детско-спортивной площадки в пос. Пугачевский г.Пугачева Саратовской области | I, II и III кварталы  2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/3 | I, II и III кварталы  2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 3 | Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г.Пугачев, тер.Карьер МВД, д. 11 | I, II и III кварталы  2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 15000000,00  14700000,00  300000,00 | | 15000000,00  14700000,00  300000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2026 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 21050000,00  20629000,00  421000,00 | | 21050000,00  20629000,00  421000,00 |  |

Приложение № 23 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2027 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | | I, II и III кварталы  2027 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | | I, II и III кварталы  2027 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | | I, II и III кварталы  2027 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1997000,00  1957060,00  39940,00 | 1997000,00  1957060,00  39940,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3997000,00  3917060,00  79940,00 | 3997000,00  3917060,00  79940,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство лыжероллерной трассы в МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в г. Пугачеве Саратовской области |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2026 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9145000,00  8962100,00  182900,00 | | 9145000,00  8962100,00  182900,00 |
| 3 | Благоустройство сквера Победы в  г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2027 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 31936000,0  31297280,0  638720,00 | | 31936000,0  31297280,0  638720,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 46081000,00  45159380,00  921620,00 | | 46081000,00  45159380,00  921620,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2027 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 50078000,00  49076440,00  1001560,00 | | 50078000,00  49076440,00  1001560,00 |  |

Приложение № 24 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2028 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Урицкого, д.156 | | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1587000,0  1555260,0  31740,0 | 1587000,0  1555260,0  31740,0 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5398000,0  5290040,0  107960,0 | 5398000,0  5290040,0  107960,0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5743000,0  5628140,0  114860,0 | 5743000,0  5628140,0  114860,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 12728000,00  12473440,00  254560,00 | 12728000,00  12473440,00  254560,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в  МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в  г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера Воинской Славы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9200000,00  9016000,00  184000,00 | | 9200000,00  9016000,00  184000,00 |
| 3 | Благоустройство сквера возле многоквартиных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.165/1, д. 169/1, д.179/1  в г. Пугачеве Саратовской области (военный городок) | I, II и III кварталы  2028 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 19200000,00  18816000,00  384000,00 | | 19200000,00  18816000,00  384000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2028 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 31928000,00  31289440,00  638560,00 | | 31928000,00  31289440,00  638560,00 |  |

Приложение № 25 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2029 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Оренбургская, д. 172 | | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2384000,0  2336320,0  47680,0 | 2384000,0  2336320,0  47680,0 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (посогласованию |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3326000,0  3259480,0  66520,0 | 3326000,0  3259480,0  66520,0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Набережная, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3,  д. 21/4 | | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 6945000,0  6806100,0  138900,0 | 6945000,0  6806100,0  138900,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 12655000,00  12401900,00  253100,00 | 12655000,00  12401900,00  253100,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство искусственного пруда с музыкальным фонтаном в МАУ муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:  г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.4, д.6, д.8 | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 3 | Благоустройство Набережной около автомобильного моста через р. Б. Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2029 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9500000,00  9310000,00  190000,00 | | 9500000,00  9310000,00  190000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 19500000,00  19110000,00  390000,00 | | 19500000,00  19110000,00  390000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2029 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 32155000,00  31511900,00  643100,00 | | 32155000,00  31511900,00  643100,00 |  |

Приложение № 26 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 08.12.2023г.№1504, от 01.03.2024г.№249, от 12.07.2024г. №793, от 09.09.2024г. №1050, от 19.12.2024г. №1550)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2030 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.158 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 842000,0  825160,0  16840,0 | 842000,0  825160,0  16840,0 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию) |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2372000,0  2324560,0  47440,0 | 2372000,0  2324560,0  47440,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д. 49 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Октябрьская, д. 101 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5214000,00  5109720,00  104280,00 | 5214000,00  5109720,00  104280,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны от автомобильного моста через реку Б.Иргиз до плотины через реку Б.Иргиз (левый берег) | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до  ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1500000,00  1470000,00  30000,00 | 1500000,00  1470000,00  30000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 9000000,00  8820000,00  180000,00 | 9000000,00  8820000,00  180000,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2030 год** |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 14214000,00  13929720,00  284280,00 | 14214000,00  13929720,00  284280,00 |  |

Приложение № 27

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесение изменений постановлением от 19.12.2024г. №1550)

**Гарантийные обязательства**

**на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий**

Установить гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов 5 лет.

При объявлении аукционов и заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий отделу закупок администрации Пугачевского муниципального района включать в муниципальные контракты гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.