от 30 декабря 2020 года № 1240

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муници-пального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муници-пального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной сис-темы, повышение безопасности дорожного движения на территории муни-ципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» согласно прило-жению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

Пугачевского муниципального района

по общим вопросам 							             В.С.Балдин

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 30 декабря 2020 года № 1240

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | «Развитие транспортной системы, повышение безопас-ности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники программы | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласова-нию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопас-ности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согла-сованию); |
| Подпрограммы программы | - | подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»; подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»; |
| Цели программы | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; |
| Задачи программы | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествую-щем категории дорог; совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | текущее содержание дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева и искусственных сооружений на них; площадь выполненного ямочного ремонта; количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов); количество установленных остановочных пунктов; количество установленных светофорных объектов; протяженность нанесенной разметки дорог; |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | - | всего по муниципальной программе – 94592,2 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 27450,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области; 2022 год – 31536,9 тыс. руб. за счет средств бюджета муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области; 2023 год – 35605,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области всего по муниципальной программе – 94592,2 тыс. руб., из них: подпрограмма № 1 – 85042,2 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; подпрограмма № 2 – 9550,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в ненор-мативном состоянии; снижение количества дорожно-транспортных происшест-вий, в том числе с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно-опасных участков автомобильных дорог. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обес-печение хорошо развитой сети дорог общего пользования местного значения является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плот-ное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктив-ные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

- Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образо-вания города Пугачёва.

- К вопросам местного значения относится развитие транспортной систе-мы, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод.

- 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является:

достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Для достижения цели муниципальной программы ставятся задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог;

совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечи-вающей безопасность дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях в разрезе под-программ, приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в ненормативном состоянии;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно-опасных участков автомо-бильных дорог.

Период реализации муниципальной программы 2021-2023 годы.

- 3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, в разрезе подпрограмм, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

- 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-зации муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в прило-жении № 5 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образо-вания города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пуга-чевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевре-менную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения муниципального

образования города Пугачева на 2021-2013 годы»

Паспорт подпрограммы № 1

| Наименование подпрограммы | - | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пуга-чева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма № 1); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники подпрограммы | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласова-нию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; |
| Цели подпрограммы | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествую-щем категории дорог; |
| Задачи подпрограммы | - | выполнения мероприятий по ремонту и содержанию до-рог общего пользования местного значения и искуствен-ных сооружений на них; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева; площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2021-2023 год; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | - | всего по подпрограмме № 1 - 85042,2 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 24600,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области; 2022 год – 28186,9 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области; 2023 год – 32255,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | поддержание протяженности дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоя-нии. |

- 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения на территории муниципального образования города Пугачева составляет 161,2 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в        5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,7 раза. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социально-экономических последствий, включая:

рост ДТП и количества людей, получивших травмы;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и другое.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления и других участников, что обуславливает необходимость применения програм-много метода.

- 2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 1

Цель подпрограммы № 1 - поддержание автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог.

- Для достижения цели подпрограммы № 1 выполняется задача – выпол-нение мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

В результате исполнения муниципальной программы ожидается увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии.

Срок реализации подпрограммы № 1 -2021-2023 годы.

- 3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1

- Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль

за ходом реализации подпрограммы № 1

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муни-ципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 год»

Паспорт подпрограммы № 2

| Наименование подпрограммы | - | «Повышение безопасности дорожного движения на тер-ритории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма № 2); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| Соисполнители подпрограммы |  | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники подпрограммы | - | # муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности до-рожного движения межмуниципального отдела МВД Рос-сии Пугачевский Саратовской области (по согласованию); |
| Цели подпрограммы | - | совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения; |
| Задачи подпрограммы | - | выполнение профилактических мероприятий по обеспе-чению безопасности дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов); количество установленных остановочных пунктов; количество установленных светофорных объектов; протяженность нанесенной разметки дорог; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | - | всего по подпрограмме № 2 – 9550,0 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 2850,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муни-ципального образования города Пугачева Саратовской об-ласти 2022 год – 3350,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 2023 год – 3350,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего поль-зования местного значения муниципального образования города Пугачева. |

- 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

Решение проблемных вопросов обеспечения безопасности дорожного дви-жения в последнее десятилетие обрело особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорож-ного движения, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и всё это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей, в следствии дорожно-транс-портных происшествий (далее - ДТП).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорож-ного движения (далее - БДД) относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных меро-приятий, непосредственно влияющих на уровень БДД;

пренебрежение требованиям БДД, отсутствия культуры поведения на доро-гах и низкое правосознание со стороны участников дорожного движения;

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность води-телей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и конт-роля процесса дорожного движения и предотвращение тяжких последствий от ДТП.

В целях снижения рисков возникновения ДТП, происходящих по техни-ческим причинам, предусматривается:

разработка комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, установка на дорогах муниципальной собст-венности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, модернизация свето-форных объектов, оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями новых национальных стандартов, реконструкция тротуаров, ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт). В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением БДД, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознание участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Также наблюдается увеличение количества ДТП, происходящих по техническим при-чинам, ввиду значительного износа транспортных средств и не доукомплек-тования надзорных органов оборудованием для проверки их технического состоя-ния. Несовершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводит к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением БДД, их эффективное решение возможно только при активной поддержке региональной власти, участия органов ГИБДД.

Исполнение мероприятий подпрограммы № 2 в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение коли-чества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми послед-ствиями.

- 2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 2

Целью подпрограммы № 2 является совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачу:

выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы № 2 ожидается повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недо-пущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации основных мероприятий подпрограммы № 2 - 2021-    2023 годы.

- 3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 2

Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль

за ходом реализации подпрограммы № 2

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муни-ципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и муниципального

образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципаль-ного образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2. |  |  | Площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м | 13,2 | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,6 |
| подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов) |  |  | шт. | 146 | 97 | 106 | 106 | 106 |
| 2. | Количество установленных остановочных пунктов |  |  | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество установленных светофорных объектов |  |  | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Протяженность нанесенной разметки дорог |  |  | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |

«Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

Перечень

основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», в разрезе подпрограмм

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зимнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 30000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2. | Летнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 13500,0 |  | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Ямочный ремонт авто-мобильных дорог обще-го пользования муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 39742,2 |  | 9500,0 | 13086,9 | 17155,3 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 4. | Ремонт дорог г.Пугачева (щебенение) | 2021-2023 годы | МБ | 1800,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 85042,2 |  | 24600,0 | 28186,9 | 32255,3 |  |
| подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щи-тов) | 2021-2023 годы | МБ | 1470,0 |  | 490,0 | 490,0 | 490,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2021-2023 годы | МБ | 480 |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Разметка дорог г.Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 |  | 300,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Устройство дополни-тельных светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 900,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 2500,0 |  | 700,0 | 900,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 7. | Капитальный ремонт светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 1200,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 9550,0 |  | 2850,0 | 3350,0 | 3350,0 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 94592,2 |  | 27450,0 | 31536,9 | 35605,3 |  |

«Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

Распределение объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»,

в разрезе подпрограмм

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспе-чения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание авто-мобильных дорог общего пользования муни-ципального образования города Пугачева на 2021 год» | консультант по дорожному хозяйству админи-страции Пугачевского муниципального райо-на; администрация Пугачевского муниципаль-ного района; муниципальное унитарное пред-приятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату кон-курсного отбора | МБ | 85042,2 | 24600,0 | 28186,9 | 32255,3 |
| подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-пального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | консультант по дорожному хозяйству админи-страции Пугачевского муниципального райо-на; администрация Пугачевского муниципаль-ного района; муниципальное унитарное пред-приятие «Дорожное специализированное хо-зяйство г.Пугачева» (по согласованию); под-рядные организации по результату конкурс-ного отбора; отделение государственной инс-пекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пу-гачевский Саратовской области (по согласо-ванию) | МБ | 9550,0 | 2850,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Всего |  |  | 94592,2 | 27450,0 | 31536,9 | 35605,3 |