от 22 июля 2020 года № 619

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строку первую и пятую изложить в следующей редакции:

всего по муниципальной программе: 327031890,99 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) - 316757555,0 руб., областной бюджет (прогнозно) - 6380907,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева (прогнозно) - 3893428,99 руб.;

2020 год: всего – 82523871,0 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет – 80730069,0 руб. (прогнозно), областной бюджет (прогнозно) – 218981,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1574821,0 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование ком-фортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строку первую и пятую изложить в следующей редакции:

«всего по подпрограмме № 1: 85049496,06 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 81944754,98 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2537586,31 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 567154,77 руб.;

2020 год: всего – 1110066,93 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 851712,12 руб., областной бюджет (прогнозно) - 17381,88 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 240972,93 руб.;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование ком-фортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строку первую и пятую изложить в следующей редакции:

«всего по подпрограмме № 2: 171287394,93 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 164812800,02 руб., областной бюджет (прогнозно) - 3843320,69 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2631274,22 руб.;

2020 год: всего – 10718804,07 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет – 9878356,88 руб. (прогнозно), областной бюджет (прогнозно) - 201599,12 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 638848,07 руб.;

дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» приложением № 19, согласно приложению №1.

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно прило-жению № 2;

приложение № 6 к муниципальной программе Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно прило-жению № 3;

приложение № 18 к муниципальной программе Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно прило-жению № 4.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель главы администрации**

**Пугачевского муниципального района**

**по общим вопросам В.С.Балдин**

Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 22 июля 2020 года № 619

«Приложение № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Паспорт подпрограммы № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района;  проектная организация, выполняющая проектно-изыска-тельские работы (по результату конкурса);  государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации (по согласованию);  организация, выполняющая строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству (по результату элект-ронного аукциона) и по прямым договорам (по согласо-ванию);  подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству (по результату электронного аукциона) и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий - 2 единицы; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 3 – 70695000,0 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,0 руб. (прогнозно), местный бюджет – 695000,0 руб., в том числе:  2020 год: всего – 70695000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,0 руб. (прогнозно), местный бюджет – 695000,0 руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 2 единицы. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

Большое значение в благоустройстве центральной части города Пуга-чева имеют общественные территории. От уровня благоустройства общест-венных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории центральной части города Пугачева имеются значи-тельное количество общественных территорий, требующих благоустройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 3 – повышение уровня комфортности и благо-устройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 3 – создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результами реализации подпрограммы № 3 является благо-устройство общественных территорий в количестве 2 единицы.

Срок реализации подпрограммы № 3 - 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3**

Основные мероприятия подпрограммы № 3 приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 3**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 3 на 2020 год представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 3**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2020 года № 619

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 16 | 16 | 9 | 9 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий центральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2020 года № 619

«Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2020 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | | в том числе |
| 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60 | 2020 год | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 947583,93  851712,12  17381,88  78489,93 | | 947583,93  851712,12  17381,88  78489,93 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие ра-боты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (единственный ис-полнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству дворовых территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по со-гласованию);  подрядные организации, выполняющие ра-боты по благоустройству дворовых терри-торий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым дого-ворам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г. Пугачев, ул. Железно-дорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 10155,0 | | 10155,0 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовых территорий, распо-ложенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | II и III кварталы 2020 года | | МБ | | 23441,43 | | 23441,43 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовых территорий, располо-женных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д. 60 | II и III кварталы 2020 года | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 869094,0  851712,12  17381,88 | | 869094,0  851712,12  17381,88 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202 | 2020 год | | МБ | | 67233,50 | | 67233,50 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Вы-полнение работ по благоустройству дво-ровых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | 2020 год | | МБ | | 95249,50 | | 95249,50 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 72909,50 | | 72909,50 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 1110066,93  851712,12  17381,88  240972,93 | | 1110066,93  851712,12  17381,88  240972,93 |  |
| подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 6150596,55  5878000,35  119959,20  152637,0 | | 6150596,55  5878000,35  119959,20  152637,0 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 65000,0 | | 65000,0 | |
| 1.2 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Се-веро-западном микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (между многоквар-тирными жилыми домами ул. Октябрь-ская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 42000,0 | | 42000,0 | |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жи-лыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 1.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Северо-западном микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101,  ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5997959,55  5878000,35  119959,20 | | 5997959,55  5878000,35  119959,20 | |
| 2. | Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 3522699,96  3363250,70  68637,76  90811,50 | | 3522699,96  3363250,70  68637,76  90811,50 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электронно-го аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результа-ту электронного аукциона и по прямым до-говорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию) |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера им. С.М. Кирова» в г. Пуга-чеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 | |
| 2.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера им. С.М. Кирова в  г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3431888,46  3363250,70  68637,76 | | 3431888,46  3363250,70  68637,76 | |
| 3. | Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти (возле детского сада № 12) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 742662,02  637105,83  13002,16  92554,03 | | 742662,02  637105,83  13002,16  92554,03 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, определяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера в Первом микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 3.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21553,53 | | 21553,53 | |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) – 1 этап | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ | | 650107,99  637105,83  13002,16 | | 650107,99  637105,83  13002,16 | |
| 4 | Благоустройство сквера имени  А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | | 137585,07 | | 137585,07 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера имени  А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 113502,07 | | 113502,07 | |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера имени  А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 5 | Благоустройство аллеи  по ул. Топорковская от  ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | | 139421,47 | | 139421,47 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 115338,47 | | 115338,47 | |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 6 | Прочие затраты |  | МБ | | 25839,0 | | 25839,0 | | редакция газеты (по согласованию) |
| 6.1 | Изготовление документов для рейтинго-вого голосования, услуги по опубликова-нию информации | I  квартал  2020 года | МБ | | 25839,0 | | 25839,0 | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 10718804,07  9878356,88  201599,12  638848,07 | | 10718804,07  9878356,88  201599,12  638848,07 | |  |
| Подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 7. | Всероссийский конкурс по отбору луч-ших проектов создания комфортной городской среды | 2020 год | Всего:  в том числе  МБ | | 70695000,0 | | 70695000,0 | |  |
| 7.1 | Систематизация и верстка комплекта гра-фических и текстовых материалов заявки (согласно утвержденному составу и тре-бованиям к оформлению конкурсной заявки раздел 2 и раздел 3) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 280000,0 | | 280000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.2 | Разработка и верстка Альбома с основны-ми схемами и графическими материалами заявки (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурс-ной заявки для Раздела 4) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 290000,0 | | 290000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.3 | Разработка социально-экономической мо-дели проекта (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки для Раздела 5) на Все-российский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 125000,0 | | 125000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.4 | Разработка проектно-сметной докумен-тации и проведение инженерных изыска-ний по объекту «Благоустройство город-ской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | ФБ | | 3895000,0 | | 3895000,0 | | Проектная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
| 7.5 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и улицы То-порковской до плотины через реку Боль-шой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | IV квартал 2020 года | ФБ | | 66105000,0 | | 66105000,0 | | Подрядная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3: |  | Всего:  в том числе  ФБ  МБ | | 70695000,0  70000000,0  695000,0 | | 70695000,0  70000000,0  695000,0 | |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2020 год |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 82523871,0  80730069,0  218981,0  1574821,0 | | 82523871,0  80730069,0  218981,0  1574821,0 | |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2020 года № 619

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 |  |  |  | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 85049496,06 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1110066,93 | 21893587,0 | 17211000,0 | 15112000,0 | 13485000,0 |
| МБ | 567154,77 | 211875,17 | 114306,67 | 240972,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 2537586,31 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 437871,74 | 344220,0 | 302240,0 | 269700,0 |
| ФБ (прогнозно) | 81944754,98 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 21455715,26 | 16866780,0 | 14809760,0 | 13215300,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципального обра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 171287394,93 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10718804,07 | 29430290,00 | 66800000,0 | 29700000,0 | 17000000,0 |
| МБ | 2631274,22 | 649864,60 | 1342561,55 | 638848,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 3843320,69 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 588605,80 | 1336000,0 | 594000,0 | 340000,0 |
| ФБ (прогнозно) | 164812800,02 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 28841684,20 | 65464000,0 | 29106000,0 | 16660000,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 70695000,00 | 0,0 | 0,0 | 70695000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 695000,00 | 0,0 | 0,0 | 695000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе: |  |  | 327031890,99 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82523871,00 | 51323877,00 | 84011000,0 | 44812000,0 | 30485000,0 |