от 30 декабря 2021 года № 1519

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 20 февраля 2018 года № 130

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

«Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и пятую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 342987616,32 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) 294670600,42 руб., областной бюджет (прогнозно) – 42930152,82 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 5386863,08 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 44576681,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1183277,00 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и пятую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 86767461,55 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 82440574,46 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2547705,07 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1779182,02 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 1713924,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) - 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 956290,00;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и пятую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 148375154,77 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 142230025,96 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3382447,75 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2762681,06 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 5712757,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 76987,00 руб.;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и третью изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 107845000,00 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 845000,00 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 37150000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 150000,00 руб.;

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 1;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 2.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района						                 А.В.Янин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 30 декабря 2021 года № 1519

«Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 757634,52 742481,83 15152,69 | 757634,52 742481,83 15152,69 |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 850000,00 850000,00 | 850000,00 850000,00 |  |  |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 11750,00 11750,00 | 11750,00 11750,00 |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего в том числе МБ | 94540,00 94540,00 | 94540,00 94540,00 |  |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 72200,00 72200,00 | 72200,00 72200,00 |  |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 22340,00 22340,00 | 22340,00 22340,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 1713924,52 742481,83 15152,69 956290,0 | 1713924,52 742481,83 15152,69 956290,0 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2221996,00 2177556,08 44439,92 | 2221996,00 2177556,08 44439,92 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1323536,00 1297065,28 26470,72 | 1323536,00 1297065,28 26470,72 |  |  |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2090238,00 2048433,24 41804,76 | 2090238,00 2048433,24 41804,76 |  |  |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 9500,00 9500,00 | 9500,00 9500,00 |  |  |
| 7. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 31278,00 31278,00 | 31278,00 31278,00 |  |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 7195,00 7195,00 | 7195,00 7195,00 |  |  |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 24083,00 24083,00 | 24083,00 24083,00 |  |  |
| 8. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 36209,00 36209,00 | 36209,00 36209,00 |  |  |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 7195,00 7195,00 | 7195,00 7195,00 |  |  |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 29014,00 29014,00 | 29014,00 29014,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 5712757,00 5523054,60 112715,40 76987,00 | 5712757,00 5523054,60 112715,40 76987,00 |  |  |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Авторское сопровождение реализации разработанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 150000,00 150000,00 | 150000,00 150000,00 |  | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию) |
| 12. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (2 этап – ул. Топорковская, 3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ОБ (прогнозно) | 35797961,20 35797961,20 | 35797961,20 35797961,20 |  | По результату аукциона в электронной форме (ООО «Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог»), муниципальные контракты и договора (по согласованию) |
| 13. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ОБ (прогнозно) | 1002038,80 1002038,80 | 1002038,80 1002038,80 |  | ПАО «Ростелеком» (г. Саратов) (по согласованию) |
| 14. | Строительный контроль по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2021 года | Всего (прогнозно) в том числе ОБ (прогнозно) | 200000,00 200000,00 | 200000,00 200000,00 |  | ООО «Проектировщик» (г. Пугачев) (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего (прогнозно) в том числе ОБ (прогнозно) МБ | 37150000,00 37000000,00 150000,00 | 37150000,00 37000000,00 150000,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2021 год |  | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 44576681,52 6265536,43 37127868,09 1183277,0 | 44576681,52 6265536,43 37127868,09 1183277,0 |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 30 декабря 2021 года № 1519

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 86767461,55 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 310506,00 | 53964890,72 | 13485000,0 |
|  |  | МБ | 1779182,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 310506,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 2547705,07 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 1079297,81 | 269700,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 82440574,46 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 52885592,91 | 13215300,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 148375154,77 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5246083,00 | 92250873,00 | 17000000,0 |
|  |  | МБ | 2762681,06 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 246083,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 3382447,75 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 1845017,46 | 340000,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 142230025,96 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 90405855,54 | 16660000,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 107845000,00 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 342987616,32 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 5556589,00 | 146215763,72 | 30485000,0 |