от 28 декабря 2021 года № 1486

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 20 февраля 2018 года № 130

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую, пятую, шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 343130505,32 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) 294670600,42 руб., областной бюджет (прогнозно) – 42930152,82 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 5529752,08 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.;

2022 год: всего (прогнозно) – 5556589,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 556589,00 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 146215763,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 143291448,45 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2924315,27 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую, пятую и шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 86769204,55 руб. (прогнозно), в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 82440574,46 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2547705,07 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1780925,02 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 1715667,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 958033,00;

2022 год: всего (прогнозно) – 310506,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 310506,00;

2023 год: всего (прогнозно) – 53964890,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 52885592,91 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1079297,81 руб.;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую, пятую, шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 148496300,77 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 142230025,96 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3382447,75 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2883827,06 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 5833903,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 198133,00 руб.;

2022 год: всего (прогнозно) – 5246083,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 246083,00 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 92250873,00  руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 90405855,54 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1845017,46 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 1;

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 2;

приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 3;

приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 4;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 5.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района						                 А.В. Янин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 декабря 2021 года № 1486

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 9 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий центральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 декабря 2021 года № 1486

«Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 757634,52 742481,83 15152,69 | 757634,52 742481,83 15152,69 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) по согласованию). |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 850000,00 850000,00 | 850000,00 850000,00 |  |  |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 11750,00 11750,00 | 11750,00 11750,00 |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего в том числе МБ | 96283,00 96283,00 | 96283,00 96283,00 |  |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 72200,00 72200,00 | 76000,00 72200,00 |  |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 24083,00 24083,00 | 24083,00 24083,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,00 | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,00 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2221996,00 2177556,08 44439,92 | 2221996,00 2177556,08 44439,92 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1323536,00 1297065,28 26470,72 | 1323536,00 1297065,28 26470,72 |  |  |
| 5 | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2090238,00 2048433,24 41804,76 | 2090238,00 2048433,24 41804,76 |  |  |
| 6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 9500,00 9500,00 | 9500,00 9500,00 |  |  |
| 7 | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны воркаута) | 2021 год | Всего в том числе МБ | 97063,00 97063,00 | 97063,00 97063,0 |  |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 72980,00 72980,00 | 72980,00 72980,00 |  |  |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 24083,00 24083,00 | 24083,00 24083,00 |  |  |
| 8 | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 31278,00 31278,00 | 31278,00 31278,00 |  |  |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 7195,00 7195,00 | 7195,00 7195,00 |  |  |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 24083,00 24083,00 | 24083,00 24083,00 |  |  |
| 9 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 36209,00 36209,00 | 36209,00 36209,00 |  |  |
| 9.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 7195,00 7195,00 | 7195,00 7195,00 |  |  |
| 9.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 29014,00 29014,00 | 29014,00 29014,00 |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Устройство фонтана в сквере А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 24083,00 24083,00 | 24083,00 24083,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 |  |  |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Авторское сопровождение реализации разработанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 150000,00 150000,00 | 150000,00 150000,00 |  | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию) |
| 12 | Авторский надзор по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ | 20000,00 20000,00 | 20000,00 20000,00 |  | По результату аукциона в электронной форме |
| 13 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (2 этап – ул. Топорковская, 3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 35797961,20 35797961,20 | 35797961,20 35797961,20 |  | По результату аукциона в электронной форме (ООО «Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог»), муниципальные контракты (по согласованию) |
| 14 | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 1002038,80 1002038,80 | 1002038,80 1002038,80 |  | ПАО «Ростелеком» (г. Саратов) (по согласованию) |
| 15 | Строительный контроль по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 200000,00 200000,00 | 200000,00 200000,00 |  | ООО «Проектировщик» (г. Пугачев) (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего в том числе ОБ (прогнозно) МБ | 37170000,00 37000000,00 170000,00 | 37170000,00 37000000,00 170000,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2021 год |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,00 | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,00 |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 декабря 2021 года № 1486

«Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Революционный проспект, д. 202 | II и III кварталы 2022 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Революционный проспект, д. 202» | II и III кварталы 2022 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |  |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |  |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58 | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 77340,00 | 77340,00 |  |  |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 55000,00 | 55000,00 |  |  |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 22340,00 | 22340,00 |  |  |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185 | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 84083,00 | 84083,00 |  |  |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 60000,00 | 60000,00 |  |  |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 310506,00 | 310506,00 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 2580901,92 2480283,88 50618,04 50000,00 |  | 2580901,92 2480283,88 50618,04 50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района; организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию) администрация Пугачевского муниципального района; организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию) |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2530901,92 2480283,88 50618,04 |  | 2530901,92 2480283,88 50618,04 |  |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | МБ | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| 2 | Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 2062022,77 1971782,32 40240,45 50000,00 |  | 2062022,77 1971782,32 40240,45 50000,00 |  |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2012022,77 1971782,32 40240,45 |  | 2012022,77 1971782,32 40240,45 |  |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | МБ | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| 3 | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 603158,31 447933,80 9141,51 146083,00 |  | 603158,31 447933,80 9141,51 146083,00 |  |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал 2022 года | МБ | 72000,00 |  | 72000,00 |  |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал 2022 года | МБ | 24083,00 |  | 24083,00 |  |
| 3.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы 2022 года | МБ | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 457075,31 447933,80 9141,51 |  | 457075,31 447933,80 9141,51 |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 5246083,00 4900000,00 100000,00 246083,00 |  | 5246083,00 4900000,00 100000,00 246083,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2022 год |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 5556589,00 4900000,00 100000,00 556589,00 |  | 5556589,00 4900000,00 100000,00 556589,00 |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 декабря 2021 года № 1486

«Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, Революционный проспект, д. 202, д. 188 | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2891952,48 2834113,43 57839,05 | 2891952,48 2834113,43 57839,05 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2404446,24 2356357,32 48088,92 | 2404446,24 2356357,32 48088,92 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию) добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 5061492,00 4960262,16 101229,84 | 5061492,00 4960262,16 101229,84 |  |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрь-ская, д.99 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 6310000,0 6183800,0 126200,0 | 6310000,0 6183800,0 126200,0 |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2259000,0 2213820,0 45180,0 | 2259000,0 2213820,0 45180,0 |  |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2715000,0 2660700,0 54300,0 | 2715000,0 2660700,0 54300,0 |  |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 4050000,0 3969000,0 81000,0 | 4050000,0 3969000,0 81000,0 |  |
| 8 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, 179/2 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2112000,0 2069760,0 42240,0 | 2112000,0 2069760,0 42240,0 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию) добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 9 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 5350000,0 5243000,0 107000,0 | 5350000,0 5243000,0 107000,0 |  |
| 10 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 3702000,0 3627960,0 74040,0 | 3702000,0 3627960,0 74040,0 |  |
| 11 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1997000,0 1957060,0 39940,0 | 1997000,0 1957060,0 39940,0 |  |
| 12 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Урицкого, д.156 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1587000,0 1555260,0 31740,0 | 1587000,0 1555260,0 31740,0 |  |
| 13 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 5398000,0 5290040,0 107960,0 | 5398000,0 5290040,0 107960,0 |  |
| 14 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 5743000,0 5628140,0 114860,0 | 5743000,0 5628140,0 114860,0 |  |
| 15 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. 172 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2384000,0 2336320,0 47680,0 | 2384000,0 2336320,0 47680,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего: в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 53964890,72 52885592,91 1079297,81 | 53964890,72 52885592,91 1079297,81 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Рево-люционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 12915053,00 12656751,94 258301,06 | 12915053,00 12656751,94 258301,06 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию) добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 9145000,00 8962100,00 182900,00 | 9145000,00 8962100,00 182900,00 |  |
| 3 | Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 8554820,0 8383723,60 171096,40 | 8554820,0 8383723,60 171096,40 |  |
| 4 | Благоустройство сквера Победы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 31936000,0 31297280,0 638720,00 | 31936000,0 31297280,0 638720,00 |  |
| 5 | Благоустройство сквера Воинской Славы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 9200000,00 9016000,00 184000,00 | 9200000,00 9016000,00 184000,00 |  |
| 6 | Благоустройство территории «Торговый городок» в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ прогнозно) | 8500000,00 8330000,00 170000,00 | 8500000,00 8330000,00 170000,00 |  |
| 7 | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул.53 Дивизии, д.8/1, д. 8/2 в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 12000000,00 11760000,00 240000,00 | 12000000,00 11760000,00 240000,00 |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 92250873,00 90405855,54 1845017,46 | 92250873,00 90405855,54 1845017,46 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2023 год |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 146215763,72 143291448,45 2924315,27 | 146215763,72 143291448,45 2924315,27 |  |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 декабря 2021 года № 1486

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 86769204,55 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1715667,52 | 310506,00 | 53964890,72 | 13485000,0 |
|  |  | МБ | 1780925,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 958033,00 | 310506,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 2547705,07 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 1079297,81 | 269700,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 82440574,46 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 52885592,91 | 13215300,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 148496300,77 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5833903,00 | 5246083,00 | 92250873,00 | 17000000,0 |
|  |  | МБ | 2883827,06 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 198133,00 | 246083,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 3382447,75 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 1845017,46 | 340000,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 142230025,96 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 90405855,54 | 16660000,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 107865000,00 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 865000,00 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 343130505,32 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44719570,52 | 5556589,00 | 146215763,72 | 30485000,0 |