от 27 декабря 2021 года № 1485

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачевского

муниципального района Саратовской области

на 2022-2024 годы»

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Степанова О.А. - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Пугачевского

муниципального района				                                   А.В.Янин

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 27 декабря 2021 года № 1485

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники программы | - | подрядные организации, на основании конкурсного отбора; |
| Подпрограммы | - | нет; |
| Цели программы | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; |
| Задачи программы | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвест-вующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту содержанию дорог и искуственных сооруже-ний на них; снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий путем выполнения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог); количество установленных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2022-2024 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | - | всего по муниципальной программе – 149010,0 тыс.руб., в том числе: 2022 год – 49670,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2023 год – 49670,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2024 год – 49670,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента; снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно-опасных участков автомобильных дорог. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- К вопросам местного значения относится развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности на дорогах общего пользования местного значения.

- Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития Пугачевского муниципального района. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Пугачевского муниципального района являются важной социально-экономической задачей.

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для экономики Пугачевского муниципального района и безопасности дорожного движения. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха, что улучшает экологию и комфортность проживания, сохраняет здоровье жителей. Совершенствование безопасности дорожного движения направлено на профилактику и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), недопущение появления аварийно-опасных участков на дорогах.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 813,6 км.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем 4 раза, а протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и их состояние остаются на прежнем уровне.

Строительство (реконструкция) автодорог на территории Пугачевского муниципального района велось, в основном, в 70-80 годы прошлого века, в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог практически не проводились. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района, как элемент социальной и производственной инфраструктуры должны обеспечивать эффективную работу грузового, общественного и личного транспорта.

Из-за несоответствия уровня транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению Пугачевского муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории, наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

увеличение риска ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на эксплуатацию и ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется совместное взаимодействие органов власти Саратовской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, участие подрядных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов решения задач.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами развития территорий основными целями муниципальной программы являются:

достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

- Для достижения цели муниципальной программы требует решения следующих задач:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения в нормативном состоянии, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий путём выполнения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидается:

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно- опасных участков автомобильных дорог.

Период реализации муниципальной программы 2022-2024 годы.

- 3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Общее управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района.

Текущее управление и контроль за реализацией основных мероприятий программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы под контролем координатора муниципальной программы выполняет следующие функции:

организацию взаимодействия всех участников реализации муниципальной программы;

подготовку предложений о распределении средств из всех источников, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

в соответствии с установленным порядком, разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённого постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

___________________

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2022-2024 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского

муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | км | 1,63 |  | 1,6 | 2,0 | 3,56 | 3,56 |
| 2. | площадь ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Цель: обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий путем выполнения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | количество установленных дорожных знаков | шт. | 33 |  | 33 | 79 | 79 | 79 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2022-2024 годы»

Перечень основных мероприятий программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения

Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  |  | Сроки выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Цели: достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту, содержанию дорог и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области |  |  | 2022-2024 годы | МБ | 48603,0 | 16201,0 | 16201,0 | 16201,0 | подрядные организации, на основании конкурс-ного отбора |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области |  |  | 2022-2024 годы | МБ | 99507,0 | 33169,0 | 33169,0 | 33169,0 | подрядные организации, на основании конкурс-ного отбора |
| Цель: обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий путем выполнения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Установка дорожных знаков |  | 2022-2024 годы | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | подрядные организации, на основании конкурс-ного отбора |
|  |  |  | Итого по программе |  |  | 149010,0 | 49670,0 | 49670,0 | 49670,0 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачёвского

муниципального района Саратовской области

на 2022-2024 годы»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности

дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; администрация Пугачевского муниципального района; подрядные организации, на основании конкурсного отбора | Всего МБ | 149010,0 149010,0 | 49670,0 49670,0 | 49670,0 49670,0 | 49670,0 49670,0 |

_____________________