от 27 июля 2021 года № 868

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 30 декабря 2020 года № 1240

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 декабря 2020 года № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «всего по муниципальной программе – 117841,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2021 год: всего (прогнозно) - 51366,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) 20000,0 тыс.руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области 31366,4 тыс.руб;

2022 год – 32156,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2023 год – 34318,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

по подпрограмме № 1 – всего (прогнозно) – 108691,5 тыс.руб., в том числе 88691,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 20000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (прогнозно);

по подпрограмме № 2 – 9150,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;»;

в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»:

в Паспорте подпрограммы №1:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«всего по подпрограмме № 1 – 108691,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2021 год – 48916,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе 28916,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области, 20000,0 за счет средств областного бюджета (прогнозно);

2022 год – 28806,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2023 год – 30968,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области»;

в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                               А.В.Янин

Приложение № 1 к постановлению администрации

Пугачевского муниципального района

от 27 июля 2021 года № 868

«Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и муниципального

образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

Перечень

основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», в разрезе подпрограмм

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зимнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 30311,0 | 10311,0 | 10000,0 | 10000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2. | Летнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 41575,1 | 12000,0 | 13706,5 | 15868,6 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 4. | Ремонт дорог г.Пугачева (щебенение) | 2021-2023 годы | МБ | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда, в том числе: | 2021 год | МБ | 1505,4 | 1505,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) | 20000,0 | 20000,0 | - | - |  |
|  | изготовление сметной документации на приведение тротуаров в городе Пугачеве Саратовской области в нормативное состояние. | 2021 год |  | 346,0 | 346,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение проверки сметной документации на ремонт дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда | 2021 год |  | 22,0 | 22,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | ремонт тротуаров к МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева Саратовской области» (основное здание) | 2021 год |  | 768,1 | 768,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 15,7 | 15,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей». Ремонт тротуаров по ул.Кутякова от ул. Оренбургская до ул.Ермощен-ко | 2021 год |  | 1364,4 | 1364,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 27,8 | 27,8 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «РОСТОК» г.Пугачева Саратовской обл. Ремонт тротуара по ул. 53 Дивизии от ул.К.Маркса до проспекта Революционного | 2021 год |  | 715,2 | 715,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 14,6 | 14,6 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 2 г.Пуга-чева Саратовской области». Ремонт тротуаров по ул.К.Маркса от ул.То-порковская до ул.Комму-нистическая, по ул. Коммунистическая от ул.К.Маркса до проспекта Революционного | 2021 год |  | 2033,6 | 2033,6 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 41,5 | 41,5 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 5 г.Пу-гачева Саратовской области». Тротуар по ул.Со-ветская от ул. Садовая до ул. Вольская, по ул.Са-довая от ул. Советская до ул. Пушкинская | 2021 год |  | 1485,3 | 1485,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 30,3 | 30,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». Ремонт тротуаров по ул. Топорковская от Первого микрорайона (магазин «Пятерочка») до ул.Гоголя | 2021 год |  | 2499,2 | 2499,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 51,1 | 51,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | ГУЗ СО «Пугачевская районная больница». Ремонт тротуаров по ул.М.Горького от ул. Советская до ул.Красноар-мейская | 2021 год |  | 870,4 | 870,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 17,8 | 17,8 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 13 г.Пу-гачева Саратовской области имени М.В.Ломо-носова». Ремонт тротуаров по ул. Гоголя от ул.М.Горького до ул.Топорковская | 2021 год |  | 2255,7 | 2255,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 46,0 | 46,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 1 г.Пу-гачева Саратовской области имени Т.Г.Мазу-ра». Ремонт тротуаров по ул. Бубенца от ул.Вокзальная до ул. 40 лет Октября | 2021 год |  | 1846,5 | 1846,5 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 37,7 | 37,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МБ УДО «ДЮСШ г. Пугачева Ремонт тротуаров по ул. Бубенца от 40 лет Октября до ул.Кра-сноармейская | 2021 год |  | 1086,9 | 1086,9 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 22,2 | 22,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». Ремонт тротуаров по ул. Гоголя от ул.Топорковская до ул.Ермощенко | 2021 год |  | 5789,3 | 5789,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 118,1 | 118,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 108691,50 | 48916,40 | 28806,50 | 30968,60 |  |
| подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щи-тов) | 2021-2023 годы | МБ | 1470,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2021-2023 годы | МБ | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Разметка дорог г.Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Устройство дополни-тельных светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 2500,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 7. | Капитальный ремонт светофорных объектов | 2022-2023 годы | МБ | 800,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяй-ство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 117841,5 | 51366,4 | 32156,5 | 34318,6 |  |

Приложение № 2 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 27 июля 2021 года № 868

«Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

Распределение объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»,

в разрезе подпрограмм

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание авто-мобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021 год» | консультант по дорожному хозяйству ад-министрации Пугачевского муниципаль-ного района; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора | МБ | 88691,5 | 28916,4 | 28806,5 | 30968,6 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
| Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 108691,5 | 48916,4 | 28806,5 | 30968,6 |
| подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-пального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | консультант по дорожному хозяйству ад-министрации Пугачевского муниципаль-ного района; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласованию) | МБ | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Всего |  |  | 117841,5 | 51366,4 | 32156,5 | 34318,6 |