от 25 мая 2021 года № 579

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 30 декабря 2020 года № 1240**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 декабря 2020 года № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципаль-ного образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию;

площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог);

площадь щебенения дорог города Пугачева;

протяжённость тротуаров, относящихся к элементам обустройства автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние;

количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов);

количество установленных остановочных пунктов;

количество установленных светофорных объектов;

протяженность нанесенной разметки дорог;»;

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «всего по муниципальной программе – 117530,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2021 год: всего (прогнозно) - 51055,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) 20000,0 тыс.руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области 31055,4 тыс.руб;

2022 год – 32156,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2023 год – 34318,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

по подпрограмме № 1 – всего (прогнозно) – 108380,5 тыс.руб., в том числе 88380,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 20000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (прогнозно);

по подпрограмме № 2 – 9150,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;»;

в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»:

в Паспорте подпрограммы №1:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию;

площадь выполненного ямочного ремонта;

площадь щебенения дорог города Пугачева;

протяжённость тротуаров, относящихся к элементам обустройства автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«всего по подпрограмме № 1 – 108380,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2021 год – 48605,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе 28605,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области, 20000,0 за счет средств областного бюджета (прогнозно);

2022 год – 28806,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2023 год – 30968,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию.»;

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 1» абзац четвертый изложить в новой редакции:

«соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию.»;

в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»:

в Паспорте подпрограммы №2:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов);

количество установленных остановочных пунктов;

количество установленных светофорных объектов;

протяженность нанесенной разметки дорог;

количество дорожных знаков, подлежащих содержанию;

количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию;

количество светофорных объектов, подлежащих капитальному ремонту;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«всего по подпрограмме № 2 – 9150,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 2450,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2022 год – 3350,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

2023 год – 3350,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;»;

в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2;

в приложении №5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 25 мая 2021 года № 579

«Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и муниципального

образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева**  **на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 1. | | | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципаль-ного образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2. | | | Площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м | 13,2 | 16,3 | 21,2 | 17,1 | 16,3 |
| 3. | | | Протяжённость тротуаров, относящихся к элементам обустройства автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние | км | - | - | 4,8 | - | - |
| 4. | | | Площадь щебенения дорог города Пугачева | тыс. кв.м | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева**  **на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1. | Количество установленных дорожных знаков, аншлагов (щитов) | | | шт. | 146 | 97 | 106 | 106 | 106 |
| 2. | Количество установленных остановочных пунктов | | | шт. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3. | Количество установленных светофорных объектов | | | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Протяженность нанесенной разметки дорог | | | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 5. | Количество дорожных знаков, подлежащих содержанию | | | шт. | 998 | 1020 | 1213 | 1213 | 1213 |
| 6. | Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию | | | шт. | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 7. | Количество светофорных объектов, подлежащих капитальному ремонту | | | шт. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |

Приложение № 2 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 25 мая 2021 года № 579

«Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного**

**движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования**  **муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | |
| Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог | | | | | | | | |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1. | Зимнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2. | Летнее содержание ав-томобильных дорог об-щего пользования мест-ного значения муници-пального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 41575,1 | 12000,0 | 13706,5 | 15868,6 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 4. | Ремонт дорог г.Пугачева (щебенение) | 2021-2023 годы | МБ | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда, в том числе: | 2021 год | МБ | 1505,4 | 1505,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| ОБ  (прогнозно) | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
| изготовление сметной документации на приведение тротуаров в городе Пугачеве Саратовской области в нормативное состояние. | 2021 год |  | 346,0 | 346,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение проверки сметной документации на ремонт дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда | 2021 год |  | 22,0 | 22,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| ремонт тротуаров к МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева Саратовской области» (основное здание) | 2021 год |  | 768,1 | 768,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 15,7 | 15,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей». Ремонт тротуаров по ул. Кутякова от ул. Оренбургская до ул.Ермощенко | 2021 год |  | 1364,4 | 1364,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 27,8 | 27,8 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «РОСТОК» г.Пугачева Саратовской обл. Ремонт тротуара по ул. 53 Дивизии от ул.К.Маркса до проспекта Революционного | 2021 год |  | 715,2 | 715,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 14,6 | 14,6 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 2 г.Пугачева Саратовской области». Ремонт тротуаров по ул.К.Маркса от ул.Топорковская до ул.Коммунистическая, по ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до проспекта Революционного | 2021 год |  | 2033,6 | 2033,6 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 41,5 | 41,5 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 5 г.Пугачева Саратовской области». Тротуар по ул.Советская от ул. Садовая до ул. Вольская, по ул.Садовая от ул. Советская до ул. Пушкинская | 2021 год |  | 1485,3 | 1485,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 30,3 | 30,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». Ремонт тротуаров по ул. Топорковская от Первого микрорайона (магазин "Пятерочка") до ул.Гоголя | 2021 год |  | 2499,2 | 2499,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 51,1 | 51,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| ГУЗ СО «Пугачевская районная больница».Ремонт тротуаров по ул. М. Горького от ул. Советская до ул.Красноармейская | 2021 год |  | 870,4 | 870,4 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 17,8 | 17,8 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». Ремонт тротуаров по ул. Гоголя от ул. М.Горького до ул. Топорковская | 2021 год |  | 2255,7 | 2255,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 46,0 | 46,0 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 1 г.Пугачева Саратовской области имени Т.Г.Мазура». Ремонт тротуаров по ул. Бубенца от ул.Вокзальная до ул. 40 лет Октября | 2021 год |  | 1846,5 | 1846,5 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 37,7 | 37,7 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МБ УДО «ДЮСШ г. Пугачева Ремонт тротуаров по ул. Бубенца от 40 лет Октября до ул.Красноармейская | 2021 год |  | 1086,9 | 1086,9 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 22,2 | 22,2 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». Ремонт тротуаров по ул. Гоголя от ул.Топорковская до ул. Ермощенко | 2021 год |  | 5789,3 | 5789,3 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | проведение строительного контроля за выполнением работ | 2021 год |  | 118,1 | 118,1 | - | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 108380,50 | 48605,40 | 28806,50 | 30968,60 |  |
| **подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева**  **на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | |
| Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения | | | | | | | | |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щи-тов) | 2021-2023 годы | МБ | 1470,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2021-2023 годы | МБ | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 3. | Разметка дорог г.Пугачева | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2021-2023 годы | МБ | 1500,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 5. | Устройство дополни-тельных светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного от-бора; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-ниципального отдела МВД России Пугачев-ский Саратовской области (по согласова-нию) |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 2021-2023 годы | МБ | 2500,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию) |
| 7. | Капитальный ремонт светофорных объектов | 2022-2023 годы | МБ | 800,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |  |
|  | **Всего по программе** |  |  | **117530,5** | **51055,4** | **32156,5** | **34318,6** |  |

Приложение № 3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 25 мая 2021 года № 579

«Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»,**

**в разрезе подпрограмм**

| **Наименование подпрограммы** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель, участник)** | **Источники финансового обеспе-чения** | **Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание авто-мобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2021 год» | консультант по дорожному хозяйству админи-страции Пугачевского муниципального райо-на; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное пред-приятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату кон-курсного отбора | МБ | 88380,5 | 28605,4 | 28806,5 | 30968,6 |
| ОБ  (прогнозно) | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
| Всего по подпрограмме № 1: |  |  | 108380,5 | 48605,4 | 28806,5 | 30968,6 |
| подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-пального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | консультант по дорожному хозяйству админи-страции Пугачевского муниципального района; администрация Пугачевского муниципального района; муниципальное унитарное пред-приятие «Дорожное специализированное хо-зяйство г.Пугачева» (по согласованию); под-рядные организации по результату конкурс-ного отбора; отделение государственной инс-пекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Пугачевский Саратовской области (по согласо-ванию) | МБ | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Всего по подпрограмме № 2: |  |  | 9150,0 | 2450,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| **Всего** |  |  | **117530,5** | **51055,4** | **32156,5** | **34318,6** |