от 18 октября 2022 года № 1199

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 20 февраля 2018 года № 130

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении: «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:

цифры «25» заменить цифрами «26»;

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строку первую изложить в следующей редакции:

«Всего по муниципальной программе: 334712743,32 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) 282450124,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 42680755,36 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 9581863,08 руб., в том числе:»;

строку шестую изложить в следующей редакции:

«2022 год: всего (прогнозно) – 9751589,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 4751589,00 руб.»;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:

цифры «25» заменить цифрами «26»;

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»:

цифры «25» заменить цифрами «26»;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме № 1 – 87674161,55 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 83420574,46 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2567705,07 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1685882,02 руб., в том числе:»;

строку шестую изложить в следующей редакции:

«2022 год: всего (прогнозно) – 217206,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 217206,00 руб.;»;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме № 2 – 134849178,13 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 129029550,42 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3113050,29 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2706577,42 руб., в том числе:»;

строку шестую изложить в следующей редакции:

«2022 год: всего (прогнозно) – 5189979,36 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 189979,36 руб.;»;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

цифру «2» заменить цифрой «3»;

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме № 3 – 112189403,64 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 5189403,64 руб., в том числе:»;

строку третью изложить в следующей редакции:

«2022 год: всего (прогнозно) – 4344403,64 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 4344403,64 руб.;»;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

цифру «2» заменить цифрой «3»;

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №3»:

цифру «2» заменить цифрой «3»;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 1;

приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 2;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции, согласно приложению № 3.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района						                 А.В. Янин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 18 октября 2022 года № 1199

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 10 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий центральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

__________________

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 18 октября 2022 года № 1199

Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |  |  |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 187/1, д. 187, ул. Октябрьская, д. 99» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58 | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 34040,00 | 34040,00 |  |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 11700,00 | 11700,00 |  |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 22340,00 | 22340,00 |  |  |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185 | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 84083,00 | 84083,00 |  |  |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 60000,00 | 60000,00 |  |  |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 185/1, д. 185» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 217206,00 | 217206,00 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 2889517,72 2778290,79 56699,81 54527,12 |  | 2889517,72 2778290,79 56699,81 54527,12 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2834990,60 2778290,79 56699,81 |  | 2834990,60 2778290,79 56699,81 | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (устройство водопропускных труб) | II и III кварталы 2022 года | МБ | 39527,12 |  | 39527,12 |  |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (доставка саженцев лип) | IV квартал 2022 года | МБ | 15000,00 |  | 15000,00 |  |
| 2. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1710219,47 1676015,08 34204,39 |  | 1710219,47 1676015,08 34204,39 |  |
| 3. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I, II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 468789,93 445694,13 9095,80 14000,00 |  | 468789,93 445694,13 9095,80 14000,00 |  |
| 3.1 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал 2022 года | МБ | 14000,00 |  | 14000,00 |  |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 454789,93 445694,13 9095,80 |  | 454789,93 445694,13 9095,80 |  |
| 4. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2022 года | МБ | 25000,00 |  | 25000,00 |  |
| 5. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области») | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,74 |  | 32150,74 |  |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,74 |  | 8067,74 |  |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 |  | 24083,00 |  |
| 6. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,74 |  | 32150,74 |  |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,74 |  | 8067,74 |  |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 |  | 24083,00 |  |
| 7. | Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,76 |  | 32150,76 |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,76 |  | 8067,76 |  |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 |  | 24083,00 |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 5189979,36 4900000,00 100000,00 189979,36 |  | 5189979,36 4900000,00 100000,00 189979,36 |  |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение предпроектных исследований общественных территорий города, сопровождение в организации и обработке результатов голосования по выбору проектной территории и сбора предложений по благоустройству выбранной территории от горожан, - в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы 2022 года | МБ | 596000,00 |  | 596000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г.Самара) (по согласованию) |
| 2. | Сопровождение общественного обсуждения предварительной концепции благоустройства, разработку комплекта графических материалов и подготовку укрупненного сводно-сметного расчета - в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы 2022 года | МБ | 599000,00 |  | 599000,00 |  |
| 3. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Топографическая съемка торгового городка по ул. Бубенца от ул. Пушкинской до проспекта Революционный в г. Пугачеве Саратовской области» | I и II кварталы 2022 года | МБ | 114284,02 |  | 114284,02 | ООО «Вектор» |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал 2022 года | МБ | 2850000,00 |  | 2850000,00 | проектная организация по результату электронного аукциона |
| 5. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал 2022 года | МБ | 123920,64 |  | 123920,64 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 6. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы 2022 года | МБ | 61198,98 |  | 61198,98 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего в том числе МБ | 4344403,64 4344403,64 |  | 4344403,64 4344403,64 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2022 год |  | Всего (прогнозно) в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ | 9751589,00 4900000,00 100000,00 4751589,00 |  | 9751589,00 4900000,00 100000,00 4751589,00 |  |

___________________

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 18 октября 2022 года № 1199

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 87674161,55 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 217206,00 | 53964890,72 | 14485000,0 |
|  |  | МБ | 1685882,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 217206,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 2567705,07 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 1079297,81 | 289700,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 83420574,46 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 52885592,91 | 14195300,00 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципального обра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 134849178,13 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5189979,36 | 15000000,00 | 80781000,00 |
|  |  | МБ | 2706577,42 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 189979,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 3113050,29 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 300000,00 | 1615620,00 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 129029550,42 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 14700000,00 | 79165380,00 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 112189403,64 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 4344403,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 5189403,64 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 4344403,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 334712743,32 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 9751589,00 | 68964890,72 | 95266000,00 |

_________________