от 12 декабря 2024 года № 1509

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2025-2027 годы»

(внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865, от 28.08.2025г. №1199, от 27.11.2025 №1741, от 15.12.2025 №1832)

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Пугачевского

муниципального района 							       А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 12 декабря 2024 года № 1509

(внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865, от 28.08.2025г. №1199)

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют; |
| Участники программы | - | подрядные организации по результату конкурсного отбора ; муниципальное автономное учреждение «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 28.08.2025г. №1199) |
| Подпрограммы программы | - | нет; |
| Цели программы | - - | восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения; поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 28.08.2025г. №1199) |
| Задачи программы | - - | выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 28.08.2025г. №1199) |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева; протяженность нанесенной разметки дорог; протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию; количество приобретенного навесного оборудования для специализированной дорожной техники (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865) |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2025-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | - | всего по муниципальной программе – 164 134,9 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 2025 год: всего – 80 994,9 тыс. руб.; из них: 30 000 тыс. руб. (прогнозно) за счет средств областного бюджета Саратовской области; 50 994,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2026 год – 41 070,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2027 год – 42 070,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативному состоянию; повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования местного значения является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

# Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образования города Пугачёва Саратовской области.

# К вопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод.

# 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является:

восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 28.08.2025г. №1199).

Для достижения поставленных целей муниципальной программы ставятся следующие задачи:

выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них;

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения (внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 28.08.2025г. №1199).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию;

повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

# 3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы», приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

_________________________

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

(внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865, от 28.08.2025г. №1199, от 27.11.2025г. №1741)

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» и их значениях

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог города Пугачева Саратовской области | км. | 1,76 | 2,27 | 3,32 | 3,36 | 2,58 |
| 2. |  |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | - | 5,72 | 2,32 | - | - |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность нанесенной разметки дорог |  |  | кв. м. | 412,8 | 1346,7 | 2 606,5 | - | - |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачев Саратовской области |  |  | км. | - | 17,12 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 5. | Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, подлежащих текущему содержанию |  |  | км. | - | - | 151,45 | - | - |
| 6. | Количество приобретенного навесного оборудования для специализированной дорожной техники |  |  | шт. | - | - | 2 | - | - |

_____________________

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

(внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865, от 28.08.2025г. №1199, от 27.11.2025г. №1741, от 15.12.2025г. №1832)

Перечень

мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного

движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог г.Пугачева: 1. по ул. Ермощенко от ул. К. Маркса до остановки общественного транспорта «Водозабор» (разворотная площадка) (в 2025 году); 2. от ул. Ермощенко по ул. Вокзальная -ул. Интернациональная- ул. Л. Толстого до ул. Максима Горького (в 2025 году); 3. по ул. Пушкинская от ул. Максима Горького до ул. Чапаевская (в 2025 году); 4. по ул. Советская от ул. Чапаевская до ул. Бубенца (в 2025 году); 5. по ул. Красноармейская от ул. Северная до ул. 53-й Дивизии (в 2026 году); 6. по ул. 53-й Дивизии от ул. Красноармейская до ул. Советская (в 2026 году); 7. по ул. Советская от ул. Ермощенко до ул. Бубенца (в 2027 году); 8. по ул. 53-й Дивизии от ул. Набережная до ул. ул. Нефтебаза (в 2027 году); 9. по ул. Урицкого от проспекта Революционного до ул. Пушкинская (в 2027 году); 10. Замена водопропускных труб по ул. Оренбургская (возле магазина Евтрострой) в г. Пугачеве (в 2025 году). | 2025-2027 годы | МБ | 126 563,4 | 45 563,4 | 40 000,0 | 41 000,0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | 11. по ул. Вольская от ул. Набережная до ул. проспекта Революционного (в 2025 году); |  |  |  |  |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; муниципальное автономное учреждение «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» |
| 1.1.2 | Изготовление сметной документации, проведение проверки сметной стоимости, проведение строительного контроля | 2025-2027 годы | МБ | 3 630,2 | 1 670,2 | 980,0 | 980,0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 1.1.3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области: 1. ул. Набережная от ул.53-й Дивизии до ул. Вольская; | 2025 год | ОБ (прогнозно) | 30 000,0 В том числе: 3 221,0 | 30 000,0 В том числе: 3 221,0 | - - | - - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | 2. ул. Бубенца от просп. Революционного до ул. Карла Маркса, от ул. Пушкинской до ул.Красноармейская; |  |  | 7 828,8 | 7 828,8 | - | - |  |
|  | 3. ул. Коммунистическая от проспекта Революционного до ул.Советская и съездами по 10 м (5 шт.); |  |  | 6 698,9 | 6 698,9 | - | - |  |
|  | 4. ул. Урицкого от проспекта Революционного до ул. Набережная; |  |  | 3 886,0 | 3 886,0 | - | - |  |
|  | 5. ул. Интернациональная от ул.Набережная до проспекта Революционного; |  |  | 4 667,9 | 4 667,9 | - | - |  |
|  | 6. подъезд к мкр. Первый д.7, д.5/1 от физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМП» |  |  | 3 697,4 | 3 697,4 | - | - |  |
|  | Всего по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно) | 160 193,6 | 77 233,6 | 40 980,0 | 41 980,0 |  |
|  |  |  | В том числе ОБ (прогнозно) | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - |  |
|  |  |  | МБ | 130 193,6 | 47 233,6 | 40 980,0 | 41 980,0 |  |
| Цель: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разметка автомобильных дорог г.Пугачев | 2025 год | МБ | 535,0 | 535,0 | - | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2.1.2 | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Пугачеве | 2025-2027 годы | МБ | 269,1 | 89,1 | 90,0 | 90,0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
| 2.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 год | МБ | 2 631,2 | 2 631,2 | - | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; муниципальное автономное учреждение «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» |
| 2.1.4 | Приобретение навесного оборудования для специализированной дорожной техники | 2025 год | МБ | 506,0 | 506,0 | - | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора |
|  | Всего по организации и обеспечении безопасности дорожного движения | 2025-2027 годы | МБ | 3 941,3 | 3 761,3 | 90,0 | 90,0 |  |
|  | Всего по программе | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно) | 164 134,9 | 80 994,9 | 41 070,0 | 42 070,0 |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - |  |
|  |  |  | МБ | 134 134,9 | 50 994,9 | 41 070,0 | 42 070,0 |  |

_________________

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы»

(внесены изменения постановлением от 27.02.2025г. №299, от 26.06.2025г. №865)

Распределение объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области

на 2025-2027 годы»

| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 |
| «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025-2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядные организации по результату конкурсного отбора; муниципальное автономное учреждение «Дорожное специализированное хозяйство г. Пугачев» | Всего (прогнозно) В том числе: ОБ (прогнозно) МБ | 164 134,9 30 000,0 134 134,9 | 80 994,9 30 000,0 50 994,9 | 41 070,0 - 41 070,0 | 42 070,0 - 42 070,0 |

__________________

__________________

__________________