от 24 февраля 2025 года № 271

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной

инфраструктурой земельных участков,

предоставленных (подлежащих предоставлению)

для жилищного строительства гражданам,

имеющим трех и более детей на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                           А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 24 февраля 2025 года № 271

Муниципальная программа

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области

на 2025 – 2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструк-турой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| Участники программы | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; подрядная организация по результатам конкурсного отбора; |
| Подпрограммы программы | - | нет; |
| Цели программы | - | повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; |
| Задачи программы | - | организация строительства транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; организация строительства уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | протяженность вновь построенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области; протяженность вновь построенных сетей водоснабжения /водоотведения; количество установленных опор со светодиодными светильниками; протяженность вновь построенных электрических сетей; |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2025- 2027 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | - | всего по муниципальной программе – 9000,0 тыс. руб., в том числе: 2025 год - 3000,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 2026 год - 3000,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 2027 год - 3000,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; улучшение качества жизни многодетных семей; создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2027 годы», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания данной категории граждан.

В настоящее время все выданные земельные участки в границах населенных пунктов частично обеспечены возможностью электроснабжения и газоснабжения в полном объеме в рамках ведомственных программ ресурсоснабжающих организаций. Также одиночные участки, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов обеспечены квартальными инженерными сетями и дорогами. Технологическое присоединение к сетям производится ресурсоснабжающими организациями по заявлению граждан.

Однако имеется территория застройки, требующая дополнительной прокладки внутриквартальных инженерных коммуникаций и улучшения дорог - территория под индивидуальную жилую застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области – 80 участков.

Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры данных земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы. Земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, водоотведением, подъездными и внутриквартальными автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса, а так-же, осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе: кадастровые мероприятия, проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, регистрационные мероприятия по новым объектам и другие работы.

Реализация муниципальной программы позволит создать максимально комфортные условия для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и, как следствие, улучшить качество жизни многодетных семей.

- 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы ставятся следующие задачи:

организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;

организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;

организация строительства уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек;

улучшение качества жизни многодетных семей;

создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

- 3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2027 годы», приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2027 годы» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

_______________________________

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2027 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность вновь построенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | м |  |  | 1357 |  |
| Задача2: организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения | м |  | 2137 |  |  |
| Задача3: организация строительства уличного освещения на территории жилых застроек для многодетных семей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество установленных опор со светодиодными светильниками | шт. |  |  |  | 50 |
| 4. | Протяженность вновь построенных электрических сетей | м |  |  |  | 2137 |

______________________________

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

Перечень

мероприятий программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей, в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка сметной документации на объекты строительства временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области | 2025 год | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| 1.2. | Строительство временных дорог и проездов на территориях временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области. | 2026 год | МБ | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| Задача 2: организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка сметной документации на объекты строительства систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области | 2025 год | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| 2.2. | Строительство систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области | 2025 год | МБ | 2 820,0 | 2 820,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| Задача 3: организация строительства уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка сметной документации на объекты строительства уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области | 2025 год | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| 3.2. | Строительство уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части г. Пугачева Саратовской области | 2027 год | МБ | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| Итого |  |  | МБ | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |

________________________________

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

Распределение объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области

на 2025 – 2027 годы»

| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финан- сового обеспе-чения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 |
| «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2027 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Всего МБ | 9 000,0 9 000,0 | 3 000,0 3 000,0 | 3 000,0 3 000,0 | 3 000,0 3 000,0 |

_______________________