








 от 19 декабря 2025 года № 1874

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, повышение
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования города Пугачева
Саратовской области»
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)

[bookmark: _Hlk181779448]В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно – коммунальному хозяйству и градостроительству.
3.Отделу информации, анализа и общественных отношений опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.


Глава Пугачевского
муниципального района							         А.В.Янин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
от 19 декабря 2025 года № 1874

(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)

Муниципальная программа 
[bookmark: _Hlk210652875]«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования города Пугачева Саратовской области

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования местного значения является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образования города Пугачёва Саратовской области.
К вопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод.



2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Определены приоритеты муниципальной программы: 
Целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Пугачеве Саратовской области.
Цель муниципальной программы направлена на достижение:
стратегической задачи «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» по направлению «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства» стратегии социально-экономического развития Пугачевского муниципального района до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной решением Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 184 и целевого показателя «Доля автомобильных дорог местного значения на территории Пугачевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям (процентов)»; 
национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года перспективу до 2036 года» и целевому показателю, характеризующему достижение национальной цели: «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов».

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Пугачеве Саратовской области.
Задачами муниципальной программы является: 
1)	выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Пугачеве;
2)	выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения;
Задача 1 направлена на достижение показателей:
доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, за счет местного бюджета;
[bookmark: _Hlk234830108] прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Задача 2 направлена на достижение показателей:
протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию;
протяженность нанесенной разметки дорог;
протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области;
протяженность автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта, на которых проведена диагностика.
Решение задач муниципальной программы, направленной на достижение цели муниципальной программы, осуществляется в рамках следующих структурных элементов:
муниципальный проект «Развитие автомобильных дорог местного значения в г.Пугачеве»;
комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения».
Механизм реализации муниципальной программы предполагает приведение в соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию, повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, путем проведенных мероприятий.







Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
[bookmark: _Hlk210727694]«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

1.Основные положения о муниципальной программе
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Участники муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Период реализации
	2026 - 2028 годы без разделения на этапы

	Цели муниципальной программы
	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Пугачеве Саратовской области

	Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы (тыс. руб.)
	Всего по муниципальной программе: 193 831,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) 30 000,00 тыс. руб., бюджет городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области 163 831,1 тыс. руб.;
В том числе по годам:
2026 год - 84 711,1тыс. руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) 30 000,00 тыс. руб., бюджет городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области 54 711,1тыс. руб.;
2027 год – 54 466,5 тыс. руб., в том числе бюджет городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области 54 466,5тыс. руб.;
2028 год – 54 653,5 тыс. руб., в том числе бюджет городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области 54 653,5 тыс. руб.;

	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области
	Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года»

	
	Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области 29 декабря 2018 года № 773-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы»





2. Показатели муниципальной программы
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Едини-ца измере-ния
	Базовое значение 2024 г
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	Цель: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Пугачеве Саратовской области

	1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	%
	56
	52
	49
	46
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;


	[bookmark: _Hlk212036120]2.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, за счет местного бюджета
	км
	2,27
	2,200
	1,69
	1,22
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	

	[bookmark: _Hlk234504259]3.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	5,72
	2,237
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	

	4.
	Протяженность нанесенной разметки дорог
	кв м
	1 346,7
	2 632,9
	2 632,9
	2 632,9
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	

	[bookmark: _Hlk212037004]5.
	Протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области
	км
	17,12
	22,08
	22
	20
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	

	6.
	Протяженность автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта, на которых проведена диагностика
	км
	-
	84,33
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	

	7.
	Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию
	км
	152,38
	152,38
	152,38
	152,38
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	



3.Структура муниципальной программы
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Проектная часть

	1.1. Муниципальный проект «Развитие автомобильных дорог местного значения в г.Пугачеве»

	1.1.1.
	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Пугачеве
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;
	Улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнение проектно – изыскательских работ
	доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

	2. Процессная часть

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

	2.1.1.
	Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;
	Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию;
протяженность нанесенной разметки дорог;
протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области;
протяженность автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта, на которых проведена диагностика


4.Финансовое обеспечение муниципальной программы
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)


	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	[bookmark: _Hlk210727183]1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»
	всего, в том числе:
	84 711,1
	54 466,5
	54 653,5
	193 831,1

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	
	Местный бюджет 
	54 711,1
	54 466,5
	54 653,5
	163 831,1

	
	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Муниципальный проект «Развитие  автомобильных дорог местного значения в г.Пугачеве»
	всего, в том числе:
	75 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	161 852,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	
	Местный бюджет
	45 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	131 852,0

	
	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»
	всего, в том числе:
	9 424,5
	11 527,3
	11 027,3
	31 979,1

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	9 424,5
	11 527,3
	11 027,3
	31 979,1

	
	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0














Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)
Паспорт муниципального проекта 
«Развитие автомобильных дорог местного значения в г.Пугачеве»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»




2. Показатели структурного элемента
(внесены изменения постановлением от 20.07.2026г. №862)


	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
(2024 год)
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Пугачеве

	1.1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	%
	56
	52
	49
	46

	1.2.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, за счет местного бюджета
	км
	2,27
	2,200
	1,69
	1,22

	1.3.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	5,72
	2,237
	-
	-


3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента
                                                               (внесены изменения постановлением от 20.07.2026г. №862)

	Наименование мероприятия
(результата)
	Единица измере-ния

	Базовое значение 2024 год
	Значения мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Пугачеве

	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения в г.Пугачеве
	км
	2,27
	4,152
	1,69
	1,22
	  Приведение в нормативное состояние:
  1. ул. Красноармейская от ул. Ермощенко до ул. Топорковская (в 2026 году);
2. ул. Урицкого от проспекта Революционного    до ул. Советская (в 2026 году);
  3. ул. Железнодорожная от ж/д переезда 349    км. до дома №10 по ул. Железнодорожная (в 2026 году);
4. ул. Советская от ул. Бубенца до ул.  Топорковская (в 2026 году);
  5. ул. Урицкого от ул.Советская до ул.Красноармейская (в 2026 году);
  6. ул. Пушкинская от ул. Чапаевская до дома   № 226 по ул. Пушкинская (в 2026 году);
7. ул. Железнодорожная от дома №10 по ул.  Железнодорожная до ул. Топорковская (в 2027 году);
8. ул. Топорковская от ул. Железнодорожная, до ул. Кутякова (в 2027 году);
   9. ул. Советская от ул. Северная до ул.Топорковская
(в 2028 году); 
в том числе выполнены проектно – изыскательские работы по ремонту автодорожного путепровода через железнодорожные пути по ул. М. Горького
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог 




4.Финансовое обеспечение структурного элемента

	
	Наименование мероприятия (результата)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	    
	Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Пугачеве

	 1.
	Мероприятие: «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения в г.Пугачеве»

	
	всего, в том числе:
	75 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	161 852,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	Местный бюджет 
	45 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	131 852,0

	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	75 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	161 852,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	местный бюджет
	45 286,6
	42 939,2
	43 626,2
	131 852,0

	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5.План реализации структурного элемента
(внесены изменения постановлением от 20.07.2026г. №862)


	
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Должность, наименование структурного подразделения администрации района
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	1. Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения в г.Пугачеве»

	1.1.Контрольная точка 1.1 «Заключен контракт на ремонт дорог» 
	1-2 квартал ежегодно
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Контракт

	1.2.Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены»
	3 квартал ежегодно
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	акт о приемке выполненных работ













[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»
(внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600, от 20.07.2026г. №862)

Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»



2. Показатели структурного элемента
                                                 (внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
(2024 год)
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Задача:  Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1.
	Протяженность нанесенной разметки дорог
	кв. м.
	1 346,7
	2 632,9
	2 632,9
	2 632,9

	1.2.
	Протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области 
	км.
	17,12
	22,08
	22
	20

	1.3.
	Протяженность автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта, на которых проведена диагностика
	км.
	-
	84,33
	-
	-

	1.4.
	Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию
	км.
	152,38
	152,38
	152,38
	152,38




3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента
                                                   (внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)
	Наименование мероприятия
(результата)
	Единица измерения

	Базовое значение 2024 год
	Значения мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	 Задача:  Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения

	1. Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	152,38
	152,38
	152,38
	152,38
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Протяжённость дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева Саратовской области, подлежащих текущему содержанию

	2. Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения
	ед.
	-
	3
	-
	-
	Разметка автомобильных дорог г. Пугачев, Разработка проекта организации дорожного движения в г. Пугачеве,  диагностика автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта
	Протяженность нанесенной разметки дорог; 
протяженность автомобильных дорог, охваченных проектом организации дорожного движения в городе Пугачеве Саратовской области; 
протяженность автомобильных дорог, входящих в границы опорного населенного пункта, на которых проведена диагностика




4.Финансовое обеспечение структурного элемента
                                                   (внесены изменения постановлением от 19.05.2026г. №600)


	
	Наименование мероприятия (результата)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	    
	Задача: Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения

	1.
	Мероприятие: «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	
	всего, в том числе:
	7342,2
	10 337,0
	9 837,0
	27 516,2

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет 
	7342,2
	10 337,0
	9 837,0
	27 516,2

	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие: «Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения»

	
	всего, в том числе:
	2082,3
	1 190,3
	1 190,3
	4462,9

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет 
	2082,3
	1 190,3
	1 190,3
	4462,9

	
	иные источники(прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	

	
	Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:
	9424,5
	11 527,3
	11 027,3
	31979,1

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	9424,5
	11 527,3
	11 027,3
	31979,1

	
	иные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





5.План реализации структурного элемента
(внесены изменения постановлением от20.07.2026г. №862)

	
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Должность, наименование структурного подразделения администрации района
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	1. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Контрольная точка 1.1 «Контракт заключен»
	с момента подписания
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Контракт

	Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены»
	не позднее срока контракта
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Акт выполненных работ
(КС-2, КС-3)

	2. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения»

	Контрольная точка 1.1 «Контракт заключен»
	с момента подписания
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Контракт

	Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены»
	не позднее срока контракта
	начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Акт выполненных работ
(КС-2, КС-3)





